DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na vyhotovení projektové dokumentace

Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová, Rozmístění přehrážek v lokalitě Z2 v k.ú. Zašová,

Stabilizace LB koryta P20 – přítoku vodoteče  Zhrádek v k.ú. Zašová

uzavřené dne 11. 1. 2018 mezi smluvními stranami

Objednatelem	Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Zastoupeným:	X X X X X X X X X X

Realizující pobočka:	Pobočka Vsetín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X

V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X

Telefon / e-mail:	X X X X X X X X X X

Adresa:	X X X X X X X X X X

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X

Číslo účtu:	X X X X X X X X X X

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem	AGPOL s.r.o.

Sídlo:  	X X X X X X X X X X

Zastoupený:          				     X X X X X X X X X X

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    	X X X X X X X X X X

V technických záležitostech oprávněn jednat:   	X X X X X X X X X X

Bankovní spojení:                                               	X X X X X X X X X X

Číslo účtu:                                                           	X X X X X X X X X X

IČ/DIČ:                                                               	285 97 044 / CZ28597044

ID DS:     		ydbjhuf

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 44 147.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 11. 1. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace „Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová, Rozmístění přehrážek v lokalitě Z2 v k.ú. Zašová, Stabilizace LB koryta P20 – přítoku vodoteče  Zhrádek v k.ú. Zašová“ (dále jen smlouva). Z objektivních důvodů byl dne 16. 2. 2018 ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1.

Při zpracování uvedené projektové dokumentace vznikly nepředvídatelné komplikace spočívající v nesouhlasu společnosti Lesy ČR s.p., Správa toků  - oblast povodí Morava s realizací díla na pozemcích v jejich vlastnictví. Společnost požaduje, aby stavebník stavěl na pozemku ve svém vlastnictví a stavbě aby předcházelo majetkoprávní vypořádání.

S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínu 2. části plnění díla, tj. vyřízení příslušných stavebních a vodoprávních povolení uvedeném v Článku III smlouvy.

I.

- Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:

- 3.1	Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujícím termínu:

- Termín předání 1. části plnění (vypracování projektové dokumentace) je stanoven na:

- 30. 4. 2018.

Termín předání 2. části plnění (vyřízení příslušných stavebních a vodoprávních povolení) je   stanoven: 30. 11. 2018.

- II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 11 .1. 2018 a dodatku č. 1 ze dne 16. 2. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s váhou originálu. Každá ze smluvních stran převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

| Ve Zlíně dne 26. 7. 2018 | V Olomouci dne 26. 7. 2018 |
| --- | --- |
| ………………………………………………. Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Mlada Augustinová ředitelka | ………………………………………………. AGPOL s.r.o. Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D. jednatel |
| objednatel | zhotovitel |