- DODATEK Č.1

- SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

- (dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

Tel.:

E-mail:

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                        Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:                                                          		kdssro@seznam.cz

ID DS:	meu26di

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:	    	28447085

DIČ:	    	CZ28447085

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142142

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu nedostatku finančních prostředků pro rok 2018 došlo po dohodě k přesunutí realizace stavby „Polní cesta V2 v k.ú. Korotice“ na rok 2019. Doba plnění se mění následovně:

Původní znění:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací

- Termín zahájení stavebních prací: 17. 5. 2018

- Termín dokončení stavebních prací: 2. 10. 2018

- Termín dokončení výsadby doprovodné zeleně: 13. 11. 2018

- Termín předání a převzetí díla: 13. 11. 2018

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové znění:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací

- Termín zahájení stavebních prací: 17. 5. 2019

- Termín dokončení stavebních prací: 2. 10. 2019

- Termín dokončení výsadby doprovodné zeleně: 13. 11. 2019

- Termín předání a převzetí díla: 13. 11. 2019

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

| V Praze dne……… | Ve Zbraslavicích dne……. |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Jiří Veselý ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. |