DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

Tel.:

E-mail:

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                       Stavitelství – Mutl, s.r.o.

Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:	6Erkbeq

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:	     29016037

DIČ:	     CZ29016037

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,  vložka 160 122

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu nedostatku finančních prostředků pro rok 2018 došlo po dohodě k přesunutí realizace stavby „Polní cesta C1 v k.ú. Jakub“ na rok 2019. Doba plnění se mění následovně:

Původní znění:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací

- Termín zahájení stavebních prací: 18. 5. 2018

- Termín dokončení stavebních prací: 1. 10. 2018

- Termín dokončení výsadby doprovodné zeleně: 14. 11. 2018

- Termín předání a převzetí díla: 14. 11. 2018

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové znění:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací

- Termín zahájení stavebních prací: 18. 5. 2019

- Termín dokončení stavebních prací: 1. 10. 2019

- Termín dokončení výsadby doprovodné zeleně: 14. 11. 2019

- Termín předání a převzetí díla: 14. 11. 2019

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

| V Praze dne……… | V Kutné Hoře dne …………… |  | V………………….. dne……… |
| --- | --- | --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |  | …………………………………… |
| Ing. Jiří Veselý ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  | zhotovitel |