DODATEK č. 1

SMLOUVY  O  DÍLO  NA  ZHOTOVENÍ   STAVBY

č. 419-2018-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:                                         		Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina,

vedoucí Pobočky České Budějovice

Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Tel.:	xxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxx

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                	ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.

zastoupený:                                                	xxxxxxxx

Adresa:	Mlýnská 361, 384 51 Volary

Tel./fax:                                                  	xxxxxxxx

E-mail:                                                    	xxxxxxxx

ID DS:	iteqnue

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxx

Tel./fax:                                                                 	xxxxxxxx

E-mail:	           	xxxxxxxx

Bankovní spojení:	ČSOB Prachatice

Číslo účtu:	264853461/0300

IČO:	28149131

DIČ:	CZ28149131

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21388.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Úvodní ustanovení

# Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 11. 4. 2018 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesty Pv1, Pv37, Pv40 v k. ú. Kamenný Újezd“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu
a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II

Předmět Dodatku

# Na základě požadavku Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice byl v rámci realizace polní cesty Pv1 posunut pás kamenné dlažby
vč. trvalého dopravního značení na místo skutečného rozhraní místní komunikace
a účelové komunikace. Část polní cesty Pv1 s krytem s penetračním nástřikem byla nahrazena kamennou dlažbou – viz původní a nová situace TDS v příloze č. 2.

- Tento Dodatek zohledňuje výše uvedenou změnu a Smlouva, resp. její přílohy č. 2 a 3 (nabídkový rozpočet zhotovitele) se snižuje o méněpráce ve výši 4 648,31 Kč bez DPH (5 624,46 Kč s DPH). Konkrétní soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku (výkaz výměr). Celková cena díla se mění takto:

Původní znění Čl. III, bod 4. Smlouvy:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí 						6 257 416 Kč

DPH 21 % činí 						1 314 057 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 		7 571 473 Kč

Nové znění Čl. III, bod 4. Smlouvy:

bez DPH činí                                                 		6 252 767,69 Kč

DPH 21 % činí		                        		1 313 081,21 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí      	7 565 848,90 Kč

# Čl. III

# Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek,
a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 -  soupis méněprací

Příloha č. 2 - původní a nová situace TDZ

Za objednatele:	Za zhotovitele:

| …………………………………… | …………………………………… |
| --- | --- |
| Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj | xxxxxxxx jednatel ŠTOLKA – STAVKO s.r.o. |

……………………………………

Ing. Karel Zvěřina vedoucí Pobočky České Budějovice

Za správnost:

……………………………………

xxxxxxxx KPÚ pro Jihočeský kraj