DODATEK č. 3

SMLOUVY O D í L O ze dne 15. 6. 2011

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) smluvní STRANY:

Státní pozemkový úřad

Organizaění složka státu, kód 325

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Poboěka Frýdek-Místek

4. května 217

738 01 Frýdek-Místek 1

Adresa pro doručování; Husova 13, 741 01 Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Hořelica

vedoucí Pobočky Frýdek-Místek

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx Číslo účtu;	xxxxxxxxxxxxx

IČ:	01312774/CZ01314774

(dále Jen „objednatel “),

Sdružení obchodních společností AZ GEON s.r.o., Křenová 401/62a, 602 00 Brno - Trnitá, GEODEZIE PLZEŇ s.r.o.. Popelnicová 60, 316 02 Plzeň a a Ing. František Hanousek, K Mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice, zastoupené společností AZ GEON s.r.o..

Křenová 401/62a, 60200 Brno - Trnitá

- plné moci za sdružení jedná:	Ing. Pavel Sedlák

- technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa:	Křenová 401/62a, 602 00 Brno - Trnitá

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx

IČ:	46977465

DIČ;	CZ46977465

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C, vložka 7827

(dále jen ,,zhotovitel“)

jejímž předmětem a účelem je dle ČI. I Smlouvy o dílo vypracování návrhu komplexních pozemkových v katastrálním území Zenklava (dále jen KoPU Zenklava).

PREDMET DODATKU

Na základě změn údajů u zhotovitele došlo ke změně v článku SMLUVNÍ STRANY zhotovitele, jak je výše uvedeno.

2. Tímto dodatkem dochází k úpravě v ČI. VII - Cena za provedení díla

- důsledku změny zákona o DPH, zák. č. 500/2012 Sb., se upravuje DPH o l %,

- dále na základě navýšení měrných jednotek (dále jen MJ) v ucelené části 2. Návrhové práce se nahrazuje tabulka v bodu 1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto;

| 1. Přípravné práce celkem bez DPH | 1 408 550 Kč |
| --- | --- |
| 2. Návrhové práce celkem bez DPH | 916 200 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem bez DPH | 417 900 Kč |
| Celková cena bez DPH | 2 742 650 Kč |
| DPH 21% | 575 957 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 318 607 Kč |

- Na základě skutečně zpracovaných MJ, navýšení o 48 MJ, se doplňuje Příloha č. 1

Smlouvy o dílo KoPÚ Zenklava o níže uvedené fakturační celky;

2. Návrhové práce

2bVÍCEPRÁCE; Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení pro stanovení plochy záboru půdy

2c VÍCEPRÁCE: Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS

- Dále se mění termín ukončení a předání díla Ucelené části 2. Návrhové práce, fakturační

celek

2a Zpracování plánu společných zařízení do 15. 8. 2014.

2b VÍCEPRÁCE; Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení pro stanovení plochy záboru půdy do 15. 8. 2014.

2c Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS do 15. 8. 2014.

2c VÍCEPRÁCE: Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS do 15. 8. 2014.

5. Ostatní články Smlouvy o dílo č. objednatele 329-2011-130771 a č. zhotovitele 01/2011

zůstávají beze změny.

- Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

- Smluvní strany si Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadné nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Brně dne: 28.4.2014

V Novém Jičíně dne: 28.4.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele

Ing. Tomáš Hořelica

vedoucí Pobočky Frýdek-Místek

Ing. Pavel Sedlák

zástupce sdružení v plné moci

Příloha č. 1 k Dodatku č. 3

v

"Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zenklava"

| Ucelená část Fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celk. Kč | Termín ukončení dle SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce a geodetické práce |
|  | Fakturační celek |
| La | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu | ha | 1 068 | 100 | 106 800 | 30.11.2011 |
| Ib | Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole | ha | 1 068 | 700 | 747 600 | 30.11.2011 |
|  | Fakturační celek |
| Ic | Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ | 100 bm | 255 | 850 | 216 750 | 30.9.2012 |
|  | Fakturační celek |
| Id | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu. Upřesnění grafického přídělovkého plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků. | ha | 218 | 700 | 152 600 | 30.12.2012 |
|  | Fakturační celek |
| le | Dokumentace nároků vlastníků | ha | 924 | 200 | 184 800 | 30.7.2013 |
|  | Přípravné a geodetické práce celkem (la -le) bez DPH | / 408 550 |  |
| 2. Návrhové práce |
|  | Fakturační celek |
| 2a | Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací, souhlasu zastupitelstva) | ha | 924 | 250 | 231 000 | 30.5.2014 |
| 2b | Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 10 | 2 000 | 20 000 | 30.4.2014 |
| 2b | VÍCEPRÁCE: Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 48 | 2 000 | 96 000 | 30.4.2014 |
| 2c | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS | ha | 10 | 4 000 | 40 000 | 30.4.2014 |
| 2c | VÍCEPRÁCE: Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. | ha | 48 | 4 000 | 192 000 | 30.4.2014 |
|  | Fakturační celek |
| 2d | Vypracování nového uspořádání pozemků | ha | 924 | 300 | 277 200 | 30.6.2015 |
| 2e | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace | pare | 4 | 15 000 | 60 000 | 30.6.2015 |
|  | Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH | 916 200 |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |
|  | Fakturační celek |
| 3a | Vytyčení hranic pozemků podle návrhu (CPÚ | hm | 300 | 700 | 210 000 | Do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
|  | Fakturační celek |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 924 | 225 | 207 900 | Do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH | 417 900 |  |

| Rekanitulace |
| --- |
| I. Přípravné a geodetické práce celkem (la-le) bez DPH | 1 408 550,00 |
| II. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH | 916 200,00 |
| HI. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH | 417 900,00 |
| Cena celkem bez DPH | 2 742 650,00 |
| 21 % DPH | 575 956,50 |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 318 606,50 |

V Novém Jičíně dne:

V Brně dne:

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Tomáš Hořelica
vedoucí Pobočky Nový Jičín

Ing. Pavel Sedlák
zástupce sdružení v plné moci