DODATEK č. 6

S M L O U V Y    O    D Í L O  ze dne 15. 6. 2011

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

Státní pozemkový úřad

Organizační složka státu, kód 325

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Nový Jičín

Husova 13

741 01  Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Hořelica

vedoucí Pobočky Nový Jičín

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx

IČ:    	01312774

DIČ:	CZ01314774

(dále jen „objednatel “)

a

Sdružení fyzické osoby a obchodní společnosti Ing. František Hanousek, K Mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice a allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o., Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, zastoupené Ing. Františkem Hanouskem, K Mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice (dále jen „sdružení“)

V plné moci za sdružení jedná: 	Ing. František Hanousek

V technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx

Doručovací adresa:	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx

IČ:	10078479

DIČ: 	CZ10078479

Fyzická osoba je zapsána na živnostenském listu vedeném u Okresního živnostenského úřadu, Okresního úřadu Prostějov, ev. č.: 370900-47589-00

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2011, dodatku č. 2 ze dne 8. 11. 2012, dodatku č. 3 ze dne 28. 4. 2014, dodatku č. 4 ze dne 15. 8. 2014 a dodatku č. 5 ze dne 18. 8. 2015 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ženklava (dále jen „KoPÚ Ženklava“), se smluvní strany dohodly na tomto znění dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“).

I. ZAHÁJENÍ PRACÍ

Na základě výzvy objednatele ze dne 26. 3. 2018 byly zahájeny dne 26. 4. 2018 práce na KoPÚ Ženklava (dle bodu 1. odstavce II. PŘERUŠENÍ PRACÍ dodatku č. 5).

Na základě prověření podkladů a změn v katastru nemovitostí v období od 1. 11. 2012 do 26. 4. 2018 dochází k navýšení měrných jednotek a úpravě termínu předání dílčích částí.

II. ÚPRAVA Čl. VII – Cena za provedení díla

Na základě schváleného navýšení měrných jednotek (dále jen MJ) v ucelené části 1. Přípravné práce se nahrazuje tabulka v bodu 1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:

| 1. Přípravné práce celkem bez DPH | 1 582 262 Kč |
| --- | --- |
| 2. Návrhové práce celkem bez DPH | 916 200 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem bez DPH | 417 900 Kč |
| Celková cena bez DPH | 2 916 362 Kč |
| DPH 21% | 612 436 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 528 798 Kč |

III. ÚPRAVA Přílohy č. 1

Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění předpokládaných víceprací při aktualizaci fakturačního celku 1e Dokumentace nároků vlastníků a stanovení nových terminů ukončení a předání díla se doplňuje Příloha č. 1 tohoto dodatku takto:

| Ucelená část |  | Počet | Cena za MJ | Cena | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakturační celek | MJ | MJ | bez DPH | bez DPH | ukončení |
|  |  |  | v Kč | celk. Kč | dle SOD |
| 1. Přípravné práce a geodetické práce |
| 1e | VÍCEPRÁCE: Přepracování nároků vlastníků v souvislosti s obnovením prací, které byly přerušeny dodatkem č. 5 smlouvy o dílo dne 18.08.2015 | ha | 924 | 188 | 173 712 | 31.10.2018 |
| 2. Návrhové práce |
|  | Fakturační celek |
| 2a | Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací, souhlasu zastupitelstva) | ha | 924 | 250 | 231 000 | 30.8.2019 |
| 2c | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS | ha | 10 | 4 000 | 40 000 | 30.8.2019 |
|  | VÍCEPRÁCE: Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS | ha | 48 | 4 000 | 192 000 | 30.8.2019 |
| 2d | Vypracování nového uspořádání pozemků | ha | 924 | 300 | 277 200 | 31.10.2020 |
| 2e | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace | pare | 4 | 15 000 | 60 000 | 1 měsíc od zápisu do KN |

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, včetně dodatků, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

- Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.

- Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Novém Jičíně dne: 10. 8. 2018	V Prostějově  dne: 22. 8. 2018

Z a   o b j e d n a t e l e :	Z a   z h o t o v i t e l e :

| ……………………………………… | ……………………………………… |
| --- | --- |
| Ing. Tomáš Hořelica vedoucí Pobočky Nový Jičín | Ing. František Hanousek zástupce sdružení v plné moci |