Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. č. 11-2013-504202 ze dne 2.8.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území Chotiměř u Blížejova, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: xxx, ředitelem KPÚ

IČ: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, 344 37 Domažlice

Zastoupený: xxx, pověřeným vedením pobočky

Ve věcech technických oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

Fax: xxx

e-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel:

GEO Hrubý spol. s r.o.

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: xxx, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ/DIČ: 25227751 / CZ25227751

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: 7s47464

2. Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná snížením počtu měrných jednotek u fakturačních celků č. 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2,  3.2 v rozsahu dle Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb ze dne 10.11.2014, č.j. SPÚ 552885/2014 a s tím související snížení celkové ceny za tyto fakturační celky.

2.2 V souladu s ustanovením bodu VII. 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“, bod VII. 1 takto:

Cena za provedení díla je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě.

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 11-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, KoPÚ v k.ú. Chotiměř u Blížejova se mění takto:

|  | Ucelená část, fakturační celek1) | MJ 1) | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 184 | 200 | 36 800 | 28.2.2014 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 184 | 100 | 18 400 | 31.8.2014 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 184 | 100 | 18 400 |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 184 | 500 | 92 000 | 31.8.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 102 | 600 | 61 200 | 30.6.2015 |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | 48 | 800 | 38 400 | 30.6.2015 |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | ha | 1 | 4 000 | 4 000 | 30.6.2015 |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 177 | 400 | 70 800 | 31.10.2015 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) v Kč bez DPH |  |  |  | 340 000 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 176 | 500 | 88 000 | 31.5.2016 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 176 | 500 | 88 000 | 31.3.2017 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH |  |  |  | 176 000 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100bm | 150 | 300 | 45 000 | 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 177 | 300 | 53 100 | 3 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 98 100 |
| Rekapitulace |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | 340 000 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 176 000 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 98 100 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 614 100 Kč |
| DPH v Kč | 128 961 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 743 061 Kč |

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení  smlouvy, která  nejsou   dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 1 smlouvy  je  vyhotoven  ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 10. 11. 2014

………………………………………..                                  …………………………………..

xxx					           			  xxx

pověřený vedením Pobočky Domažlice                                 jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad			  		  GEO Hrubý spol. s r.o.