# SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

# podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

# (dále jen „NOZ“)

# Smluvní strany:

- Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora

Sídlo:		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupen:

- ve věcech smluvních: Ing. Marianou Poborskou, vedoucí Pobočky Kutná Hora

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:  			01312774

DIČ: 			CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

- Zhotovitel:	ENVIPARTNER, s.r.o.

Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice

Zastoupen:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 			283 58 589

DIČ: 			CZ283 58 589

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu nedostatku finančních prostředků pro rok 2018 došlo po dohodě k posunutí termínu odevzdání díla Studie odtokových poměrů v k.ú Vodranty na rok 2019. Doba předání díla uvedená v čl. III, odst. 1 a v čl. V, odst. 6 B) se mění z 1. 10. 2018 na 1. 4. 2019.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

| V Kutné Hoře dne 5. 9. 2018 | V Brně dne 3. 9. 2018 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| ……………………………………………. | ……………………………………………. |
| Ing. Mariana Poborská |  |
| vedoucí pobočky |  |