Číslo smlouvy objednatele: 03/2016-537 202

Číslo smlouvy zhotovitele:  …../…………

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov

zastoupený:	vedoucím Pobočky Benešov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Tůma

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Barbora Petráňová

Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.:	+420 606 781 084

E-mail:	benesov.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	AREA G. K. spol. s.r.o.,

reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.

sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9

zastoupený:	jednatelem Milanem Novým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:	area@area.cz

ID DS:	jyem6ry

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:	25094459

DIČ:	CZ 25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze.

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

Mění se  rozsah etapy 1.5. Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků, vypracování ZPMZ a potřebných geom. plánů KoPÚ v k. ú. Pavlovice u Vlašimi:

Původní předpokládaný objem prací 98 měrných jednotek (MJ) cena 900 Kč/MJ bez DPH, celkem 88 200,- Kč bez DPH.

Současný potřebný objem prací se zvyšuje o 261 MJ při ceně 900 Kč/MJ bez DPH, celkem tedy 234 900,-Kč bez DPH, což je navýšení SOD o 18,1 % (hodnota SOD na KoPÚ Pavlovice činí 1 298 980,- Kč bez DPH)..

Celková cena etapy 1.5. je 323 100,-Kč bez DPH, cena etapy včetně DPH je 390 951,-Kč

Odůvodnění dodatku:

Důvodem změny je, že při šetření a upřesnění obvodů pozemkové úpravy bylo zjištěno, že je nutno dle stavu v terénu a žádostí vlastníků vyřešit v pozemkové úpravě ještě další lesní pozemky v rozsahu 261 MJ.

Aby bylo možno v pozemkové úpravě dál pokračovat, je nutno shora uvedené lesní pozemky v uvedeném rozsahu do pozemkové úpravy zahrnout.

# Čl. lI.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Benešově dne 15. 1. 2018

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………

vedoucí Pobočky Benešov                                         reprezentant společného plnění závazku

dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.