DODATEK č. 1291-2017-504204/5

č.j. SPU 439329/2018

ke smlouvě o dílo č. 1291-2017-504204 ze dne 11.10.2017 na udržovací práce na objektu zámku v k.ú. Kumpolec uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 01312774

a

Z h o t o v i t e l:

BOLID M s.r.o.

Zastoupený: xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

##### Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 26347741

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116537.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XVII odst. 4 smlouvy o dílo, § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti firmy BOLID M s.r.o. ze dne 24.8.2018 tento dodatek ke smlouvě o dílo (SoD).

- Vícepráce a méněpráce vyplývající z dodatečně zjištěných stavů stavby jsou uvedeny ve změnovém listu realizace. Navýšení prací se jedná zejména v kapitole tesařských konstrukcí a rozsahu ztužujícího ŽB věnce.

Původní cena dle smlouvy o dílo:

Původní celková cena za provedení díla: bez DPH………………6 467 066,- Kč

DPH 21% .............1 358 084,- Kč

včetně DPH ……...7 825 150,- Kč

Nová cena dle dodatku č. 2:

Vícepráce činí ………………………………………...……………      642 972,- Kč

Méněpráce činí ……………………………………………………       848 076,- Kč

Celková cena za provedení díla: bez DPH…………..……………6 261 962,- Kč

DPH 21% ............ 1 315 012,- Kč

včetně DPH ..…….7 576 974,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku č. 5 neuvedené, zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Plzni dne						V Mariánských Lázních dne

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………….	………………………………………

xxxxxx								xxxxxx

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 				jednatel společnosti BOLID M s.r.o.

Státní pozemkový úřad