# Dodatek č. 5

# ke Smlouvě o dílo č. 1/2013 (dále jen „SOD“)

# uzavřené dne 7. 5. 2013 podle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku,       ve znění pozd. předpisů

mezi smluvními stranami :

O b j e d n a t el:

Česká republika - Státní pozemkový úřad Pobočka Děčín,

zastoupený vedoucím pobočky Ing. Jitkou Blehovou

Adresa: 28.října 979/19, 405 01 Děčín I

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Ing. Jitka Blehová

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Andrea Beranová

IČ/DIČ: 		01312774/ není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

a

Z h o t o v i t e l:

Firma Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o..

Adresa : Petra Bezruče 1110, 584 01  Ledeč nad Sázavou

zastoupená: jednatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: xxxxxxxxxxxx, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledeč nad Sázavou

Číslo účtu: 1471924319/0800

Právní forma:  společnost s ručením omezeným

Zhotovitel  je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové,  oddíl C, vložka 22333

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 k SOD

Název veřejné zakázky

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Rychnov u Verneřic a katastrálním území Rytířov

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Rychnov u Verneřic a Rytířov

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Čl. I

Předmět a účel smlouvy

1.1.	Předmětem dodatku k SOD je úprava počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u etapy 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ v k.ú. Rytířov, stabilizace hranic pozemků, a to o snížení MJ z 120 ha na 59 ha a zároveň o zvýšení MJ z 400 bodů na 1073 bodů. Důvodem je nesoulad v předpokládaných MJ vytyčovacích prací po komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Rytířov.

1.2.   Příloha č.1B k SOD pro k.ú. Rytířov se mění následovně:

| Ucelená část/ dílčí fakturační celek |  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Vytyčení hranice pozemků dle návrhu KPÚ | ha | 59 | 610 | 35 990 |
|  | - stabilizace hranic pozemků | bod | 1073 | 80 | 85 840 |

Ostatní ujednání uvedená v původní SOD se nemění.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

2.1.	Tento dodatek je nedílnou součástí SOD k provedení díla. Má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

2.2.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.3.  Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Děčíně dne  16.10.2018				           V Ledči nad Sázavou dne  12.10.2018

Objednatel						Zhotovitel

---------------------------------------------         		----------------------------------------------------------

Ing. Jitka Blehová					xxxxxxxxxxxxxxxxx

vedoucí Pobočky Děčín                                           jednatel Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.

Stání pozemkový úřad