č. smlouvy objednatele:     02/2012

č. smlouvy   zhotovitele: 132/2012

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici objednatele tohoto díla. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy objednatelem díla Česká republika – Státní pozemkový úřad.

# Dodatek č. 6

# k uzavřené smlouvě o dílo č. objednatele 02/2012, jejímž předmětem jsou “Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.  Louňovice pod Blaníkem”, uzavřené mezi smluvními stranami

# I. Smluvní strany

| Objednatel: | ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov |  |
| --- | --- | --- |
| Zástupce ve věcech smluvních: | Ing. František Hruška |  |
| Zástupce ve věcech technických: | Ing. František Hruška Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj Pobočka Benešov Žižkova 360, 256 01 Benešov |  |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |  |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |  |
| IČ: | 01312774 |  |
| DIČ: | CZ01312774 |  |

Zhotovitel:    	AREA G.K. spol. s.r.o. reprezentant sdružení

Projekce & AREA G.K.

Sídlo                     	U Elektry 650, Praha 9, 198 00

zastoupený:	Milanem Novým

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 	25094459

DIČ: 	CZ25094459

II.  Předmět dodatku

Mění se  termíny dokončení níže uvedených etap:

- 2.5.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků se mění takto:

práce budou dokončeny do  30.11.2016.

2. 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ se mění takto: práce budou dokončeny do 31. 3. 2017

3. 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI se mění takto:

práce budou dokončeny do 3 měsíců od výzvy

Odůvodnění:

Důvodem pro změnu termínů dokončení shora uvedených etap  je komplikované jednání s vlastníky pozemků. Řešené území je velmi členité a nenachází se na něm státní půda, z důvodů ochrany půdy před erozí byla na pozemcích některých vlastníků navržena protierozní opatření a probíhají složitá jednání s vlastníky zemědělské půdy, aby s navrženými opatřeními souhlasili.

4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Benešově dne: 29.06.2016                                                          V Praze dne: 29.06.2016

……………………………………..                             ……………………………………..

Objednatel:                                                                                 Zhotovitel:

Ing. František Hruška                                                                 Milan Nový

vedoucí Pobočky Benešov			                                jednatel

AREA G.K. spol. s.r.o.