DODATEK č.1

- SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel: 			Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

zastoupený:			Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Klusáček, vedoucí Pobočky Žďár n. S.

Adresa:			Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Tel.: 				xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: 			vysocina.kraj@spucr.cz

ID DS: 			z49per3

Bankovní spojení: 		ČNB

Číslo účtu: 			3723001/0710

IČO: 				01312774

DIČ: 				není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 			Ekostavby Brno, a.s.

Adresa: 			U Svitavy 2, 618 00 Brno

zastoupený: 			Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

Lydie Zájedová, místopředseda představenstva

tel./fax: 			548 128 274

e-mail: 			ekostavby@ekostavby.cz

ID DS: 			tdscd9v

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 				469 74 687

DIČ: 	CZ46974687

(dále jen „zhotovitel“)

- Smluvní strany se dohodli na změně smlouvy o dílo:

Mění se v Čl. V. Doba plnění bod 6. takto:

- Termín předání a převzetí staveniště:	1.8.2018

- Termín zahájení stavebních prací:	8.8.2018

- Termín dokončení stavebních prací:	15.11.2018

- Termín předání a převzetí díla:		15.11.2018

- Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

- Dodatek č.1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č.1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Odůvodnění: výrobní kapacity dodavatele obrusných a podkladních asfaltových vrstev neplní nasmlouvané odběry zhotovitele.

V Jihlavě dne 31.10.2018					V Brně dne 30.10.2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx					xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

………………………………………..                           	………………………………………….

| objednatel | zhotovitel |
| --- | --- |
| Ing. Vladimír Maryška | Ing. Jiří Pavlíček |

Ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina                                           předseda představenstva

Státního pozemkového úřadu                                               Ekostavby Brno, a.s.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

………………………………………………………….

Ing. Libor Vajík

místopředseda představenstva

Ekostavby Brno, a.s.