č. objednatele: 881-2017-520205

č. zhotovitele:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 881-2017-520205 ze dne 28.7.2017

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pořežín

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,

Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:  Geocart CZ a.s.

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

- Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Dle č. VI. smlouvy a Přílohy č. 1 smlouvy se mění termíny ukončení níže uvedených fakturačních celků (dílčích částí) v hlavních celcích Přípravné a Návrhové práce takto:

Dílčí část		Název																	nový termín odevzdání

3.4.3.				Zjišťování hranic obvodů KoPÚ

a zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona			do 30.11.2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4.5.				Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků				do 15.3.2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.5.1.				Vypracování plánu společných zařízení								do 30.8.2019

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.5.i.a)			Výškopisné zaměření zájmového území

3.5.i.b)			Potřebné příčné profily, příčné řezy pro liniové stavby

3.5.i.c)			Potřebné podélné profily, příčné řezy pro VHS stavby

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.5.2.				Vypracování návrhu nového uspořádání								do 15.3.2020

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven na základě žádosti zhotovitele ze dne 25.9.2018 a byl vyvolán požadavkem katastrálního pracoviště změně katastrální hranice.

- Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Dodatek včetně přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2  přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne	22.10.2018				                V Brně dne 25.10.2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

……………………………………...                                 …………………………………………….

Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:

Ing. Jiří Klusáček, vedoucí pobočky	          Ing. Martin Malec

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina   	                          předseda představenstva

Pobočka Žďár nad Sázavou	                                 Geocard CZ a.s.