číslo smlouvy zhotovitele:  10/2011                             číslo smlouvy objednatele : 513-2011-130771/5

DODATEK č. 5

S M L O U V Y    O    D Í L O

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

O b j e d n a v a t e l:

Státní pozemkový úřad

Organizační složka státu, kód 325

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Nový Jičín

Husova 13

741 01 Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Hořelica

vedoucí Pobočky Nový Jičín

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Anna Karolová

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:    	01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel “),

a

z h o t o v i t e l:

Sdružení firem „ORIS“ spol. s r.o. a PozGeo, s.r.o.

Zastoupené firmou „ORIS“ spol. s r.o.

adresa: 		Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc

IČ/DIČ:                       42767661/CZ 42767661

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j. 1988

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:      Ing. Lenka Sedláková

V technických záležitostech oprávněn jednat:	     Ing. Jaromír Šašinka, Martin Lessy, Petr                                  Machala

Bankovní spojení: 	     xxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: 	     xxxxxxxxxxxxxxxxx

Jejímž předmětem a účelem je dle  Čl. I  upřesnění a rekonstrukce přídělů a následně vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Jistebník.

PŘEDMĚT DODATKU

Mění se počet měrných jednotek v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Jistebník v níže uvedených fakturačních celcích bod 3a, kde dochází z objektivních příčin (vytyčení požadavku na vytyčení – celá žádost vlastníka), které vycházejí ze správního řízení k upřesnění měrných jednotek bodu 3b a stanovení termínu odevzdání díla od výzvy zadavatele.

- Nové MJ  jsou stanoveny a termín odevzdání díla:

3a – Vytyčení pozemků dle návrhu   KPÚ                                                 302 MJ

(z původních MJ 300)

Výzvu na vytyčení pozemků č.j. SPU 423889/2018/Ka zpracovatel obdržel dne 19.9.2018, termín plnění je                                                                       19.12.2018

Změně MJ odpovídá změna ceny za fakturační celek 3a

|  | Fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3a | Vytyčení pozemků podle návrhu KPÚ | ha | 302 | 400 | 120 800 | 19.12. 2018 |

Přílohou k tomuto dodatku je nový krycí list nabídkové ceny, který reflektuje změny měrných jednotek, ceny díla a stanovení termínu.

2. Do Smlouvy o dílo v souvislosti s GDPR se doplňuje v Čl. X. Jiná ujednání bod číslo 12. s textem:

12. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předané objednavatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednavatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Ostatní články smlouvy o dílo a dodatků zůstávají beze změny.

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany si Dodatek č. 5 přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Novém Jičíně dne: 29. 10. 2018	V Olomouci  dne: 29. 10. 2018

Z a   o b j e d n a t e l e  :	Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………	………………………………………………

Ing. Tomáš Hořelica,                                                  Ing. Lenka Sedláková,

vedoucí Pobočky Nový Jičín	                           jednatelka společnosti

| Krycí list k Dodatku č. 5 |
| --- |
| "Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jistebník" |
| Ucelená část |  | Počet | Cena za MJ | Cena | Termín |
| Fakturační celek | MJ | MJ | bez DPH | bez DPH | ukončení |
|  |  |  | v Kč | celk. Kč | dle SOD |
| 1. Přípravné práce a geodetické práce |
|  | Fakturační celek |
| 1a | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu | ha | 1 488 | 540 | 803 520 | 6/2012 |
| 1b | Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole | ha | 1 033 | 600 | 619 800 | 12/2012 |
|  | Fakturační celek |
| 1c | Polohopisné zaměření zájmového území. Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ | 100 bm | 328 | 500 | 164 000 | 12/2013 |
|  | Fakturační celek |
| 1d | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu. Upřesnění grafického přídělovkého plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků. | ha | 300 | 200 | 60 000 | 12/2013 |
|  | Fakturační celek |
| 1e | Dokumentace nároků vlastníků | ha | 952 | 300 | 285 600 | 6/2014 |
|  | Přípravné a geodetické práce celkem (1a -1e) bez DPH | 1932 920 |  |
| 2. Návrhové práce |
|  | Fakturační celek |
| 2a | Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací, souhlasu zastupitelstva) | ha | 952 | 400 | 380 800 | 1/2015 |
| 2b | Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 15 | 1 500 | 22 500 | 1/2015 |
| 2c | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS | ha | 15 | 1 500 | 22 500 | 1/2015 |
|  | Fakturační celek |
| 2d | Vypracování nového uspořádání pozemků | ha | 952 | 500 | 476 000 | 31.5.2016 |
| 2e | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace | pare | 4 | 5 000 | 20 000 | 30.12.2016 |
|  | Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH | 921 800 |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |
|  | Fakturační celek |
| 3a | Vytyčení hranic pozemků podle návrhu KPÚ | hm | 302 | 400 | 120 800 | 19.12.2018 |
|  | Fakturační celek |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 952 | 400 | 380 800 | 28.9.2017 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH | 501 600 |  |
| Rekapitulace |
| I. | Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1e) bez DPH | 1 932 920 |
| II. | Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH | 921 800 |
| III. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH | 501 600 |
| Cena celkem bez DPH | 3 356 320 |
| 21 % DPH | 704 827 |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 061 147 |
|  | V Novém Jičíně dne: 29.10.2018 |  | V Olomouci dne: 29.10.2018 |
|  | Z a o b j e d n a t e l e : |  | Z a z h o t o v i t e l e : |
|  | …………………………………………… |  | …………………………………………… |
|  | Ing. Tomáš Hořelica |  | Ing. Lenka Sedláková |
|  | vedoucí Pobočky Nový Jičín |  | jednatel |