DODATEK č. 1124-2014-504204/1

č.j. SPU 630000/2015-Bah

ke smlouvě o dílo č. 1124-2014-504204 ze dne 21.11.2014 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Mchov

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: Bc. Olga Bahenská

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

a

Z h o t o v i t e l:

GEOREAL spol. s r.o.

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XI odst. 4 smlouvy o dílo a na základě záznamu o méněslužbách tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. Upřesnění POčtu měrných jednotek

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 30.11.2015 č.j. SPU 629970/2015-Bah se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1, etapa 1. Přípravné práce, fakturační celek 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území.

| Fakturační celek: | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | 100bm | 115 | 92 |

3. ZMĚNA CENY DÍLA

Mění se cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD a čl. VII bodu 1 SOD takto:

|  | Stávající cena v Kč | Nová cena v Kč |
| --- | --- | --- |
| 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - bez DPH | 120 750,- | 96 600,- |
| 1. Přípravné práce (1.1.-1.7.) bez DPH | 478 830,- | 454 680,- |
| 2. Návrhové práce (2.1.-2.6.) bez DPH | 334 970,- | 334 970,- |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1.-3.2.) bez DPH | 298 550,- | 298 550,- |
| Celková Cena bez DPH | 1 112 350,- | 1 088 200,- |
| DPH v Kč | 233 594,- | 228 522,- |
| Celková Cena s DPH v Kč | 1 345 944,- | 1 316 722,- |

4. ZDůvodnění změny

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny upřesněním předpokládaného množství měrných jednotek, které byly zjištěny na základě zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkové úpravy.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Plzni dne 30.11.2015				           V Plzni dne 30.11.2015

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež						           Martin Vondráček, jednatel

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 			           GEOREAL spol. s r.o

Státní pozemkový úřad