DODATEK č. 1124-2014-504204/1

č.j. SPU 630000/2015-Bah

ke smlouvě o dílo č. 1124-2014-504204 ze dne 21.11.2014 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Mchov

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: Bc. Olga Bahenská

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

a

Z h o t o v i t e l:

GEOREAL spol. s r.o.

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

##### Číslo účtu: 0720092329/0800

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XI odst. 4 smlouvy o dílo a na základě záznamu o méněslužbách tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. Upřesnění POčtu měrných jednotek

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 30.11.2015 č.j. SPU 629970/2015-Bah se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1, etapa 1. Přípravné práce, fakturační celek 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území.

| Fakturační celek: | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | 100bm | 115 | 92 |

3. ZMĚNA CENY DÍLA

Mění se cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD a čl. VII bodu 1 SOD takto:

|  | Stávající cena v Kč | Nová cena v Kč |
| --- | --- | --- |
| 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - bez DPH | 120 750,- | 96 600,- |
| 1. Přípravné práce (1.1.-1.7.) bez DPH | 478 830,- | 454 680,- |
| 2. Návrhové práce (2.1.-2.6.) bez DPH | 334 970,- | 334 970,- |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1.-3.2.) bez DPH | 298 550,- | 298 550,- |
| Celková Cena bez DPH | 1 112 350,- | 1 088 200,- |
| DPH v Kč | 233 594,- | 228 522,- |
| Celková Cena s DPH v Kč | 1 345 944,- | 1 316 722,- |

4. ZDůvodnění změny

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny upřesněním předpokládaného množství měrných jednotek, které byly zjištěny na základě zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkové úpravy.

## 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Plzni dne 30.11.2015				           V Plzni dne 30.11.2015

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež						           Martin Vondráček, jednatel

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 			           GEOREAL spol. s r.o

Státní pozemkový úřad