DODATEK Č. 1140-2014-504204/1

č.j. SPU 598620/2015

ke smlouvě o dílo č. 1140 -2014-504204 ze dne 27.11.2014 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Třemešného

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Comová

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

Konečný objednatel:

ČR- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

Adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí Pobočky Tachov

a

Zhotovitel:

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Adresa: Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helena Krausová - jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

IČ: 29099323

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, pod č.j. 24674, oddíl C

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XI.odst.4 smlouvy o dílo tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK

Na základě písemného záznamu o méněslužbách  ze dne 19.10.2015 č.j. SPU 528598/2015 se upřesňuje celkový počet měrných jednotek (MJ) uvedený v příloze č. 1 , etapa 1. Přípravné práce, fakturační celek 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území.

Fakturační celek			      MJ		Původní počet MJ	Nový počet MJ

1.4. Geometrické a polohové určení	    100bm		200		    165

vnějšího obvodu upravovaného území

3. ZMĚNA CENY DÍLA

Mění se cena díla uvedená v příloze č.1 SOD a čl. VII bodu 1. SOD takto:

|  | Stávající cena | Nová cena |
| --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce (1.1.-1.7.) bez DPH | 370 700,- Kč | 340 950.- Kč |
| 2. Návrhové práce (2.1.-2.6.) bez DPH | 214 400,- Kč | 214 400,- Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1.-3.2.) bez DPH | 198 600,- Kč | 198 600,- Kč |
| Celková cena bez DPH | 783 700,- Kč | 753 950,- Kč |
| DPH | 164 577,-Kč | 158 330,- Kč |
| Celková cena včetně DPH | 948 277,- Kč | 912 280,- Kč |

4. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny upřesněním předpokládaného množství měrných jednotek, které byly zjištěny na základě zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkové úpravy.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

24.11.2015

Za objednatele: 						Za zhotovitele:

……………………………………..					……………………………………………..

Bc. Olga Bahenská				                             Ing. Helena Krausová - jednatel

vedoucí Pobočky Tachov					statutární orgán zhotovitele

Státní pozemkový úřad