DODATEK č. 1124-2014-504204/3

č.j. SPU 270395/2016

ke smlouvě o dílo č. 1124-2014-504204 ze dne 21.11.2014 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Mchov

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: Bc. Olga Bahenská

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí Pobočky Tachov

a

Z h o t o v i t e l:

GEOREAL spol. s r.o.

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

##### Číslo účtu: 0720092329/0800

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XI odst. 4 smlouvy o dílo a na základě záznamu o méněslužbách tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. Upřesnění POčtu měrných jednotek

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 12.5.2016 č.j. SPU 218253/2016-Bah se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 1. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro šetření nesouladů druhů pozemků, etapa 2. Návrhové práce, dílčí fakturační celek 2.1.  Vypracování plánu společných zařízení, 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty a v trvalých porostech vč. lesních, 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu, 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení, 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a etapa 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo, dílčí fakturační celek 3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM as SPI se mění takto:

fakturační celek 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území.

| Fakturační celek: | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro šetření nesouladů druhů pozemků | ha | 373 | 369 |
| 2.1. Vypracování plánu společných zařízení | ha | 373 | 369 |
| 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty a v trvalých porostech vč. lesních | ha | 373 | 369 |
| 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | ha | 373 | 369 |
| 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ha | 373 | 369 |
| 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 373 | 369 |
| 3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM as SPI | ha | 373 | 369 |

3. ZMĚNA CENY DÍLA

Mění se cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD a čl. VII bodu 1 SOD takto:

|  | Stávající cena v Kč | Nová cena v Kč |
| --- | --- | --- |
| 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro šetření nesouladů druhů pozemků | 67 140,- | 66 420,- |
| 1. Přípravné práce (1.1.-1.7.) bez DPH | 454 680,- | 453 960,- |
|  | Stávající cena v Kč | Nová cena v Kč |
| 2.1. Vypracování plánu společných zařízení | 126 820,- | 125 460,- |
| 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty a v trvalých porostech vč. lesních |  |  |
| 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu |  |  |
| 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení |  |  |
| 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | 205 150,- | 202 950,- |
| 2. Návrhové práce (2.1.-2.6.) bez DPH | 334 970,- | 331 410,- |
| 3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM as SPI | 130 550,- | 129 150,- |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1.-3.2.) bez DPH | 298 550,- | 297 150,- |
| Celková Cena bez DPH | 1 088 200,- | 1 082 520,- |
| DPH v Kč | 228 522,- | 227 329,- |
| Celková Cena s DPH v Kč | 1 316 722,- | 1 309 849,- |

4. ZDůvodnění změny

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny upřesněním předpokládaného množství měrných jednotek, které byly zjištěny na základě zapsání geometrických plánů hranic pozemků na obvodu pozemkové úpravy.

## 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Plzni dne 30. 5. 2016				         V Plzni dne 30. 5. 2016

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež						           Martin Vondráček, jednatel

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 			           GEOREAL spol. s r.o

Státní pozemkový úřad