DODATEK č. 1140-2014-504204/2

č.j. SPU 045887/2017

ke smlouvě o dílo č. 1140-2014-504204 ze dne 28.11.2014 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Třemešného uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Ivana Comová

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí Pobočky Tachov

a

Z h o t o v i t e l:

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Adresa: Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

##### Číslo účtu: 5279999001/5500

IČ: 29099323

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XI odst. 4 smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. změna termínu plnění dílčí části díla

Termíny plnění uvedený v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ

30.1.2017		28.2.2017

3. ZMĚNA termínU plnění ucelených částí

Termíny plnění uvedené v čl. V, odst. 4 smlouvy o dílo se mění takto:

Ucelená část díla – Návrhové práce: doba dokončení: 28.02.2017

4. ZDůvodnění změny

Změna termínu je způsobena odsouhlasením návrhu nového uspořádání pozemků zastupitelstvem Plzeňského kraje a zastupitelstva obce Třemešné až v prosinci roku 2016. Z tohoto důvodu byl návrh KoPÚ vystaven k veřejnému nahlédnutí až v lednu roku 2017.

## 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Plzni dne 30. 1. 2017				            V Plzni dne 30. 1. 2017

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Helena Krausová, jednatel

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Státní pozemkový úřad