Smlouva o dílo č. 1125-2014-504204/2

Č.j. SPU 441150/2016

ke smlouvě o dílo č. 1125-2014-504204 ze dne 21.11.2014 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Brod u Stříbra.

1. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika  – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Zdenka Pšenáková

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

Konečný objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Tachov,

adresa:  T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí Pobočky Tachov

Zhotovitel:

GEOREAL spol. s.r.o.

adresa: Hálkova 12, 326 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném v Plzni, oddíl C, vložka 1442

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XI odst. 4 smlouvy o dílo tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD).

2. Upřesnění počtu měrných jednotek

Na základě písemného záznamu o méněslužbách č.j. SPU 401683/2016/Pše ze dne 12.8.2016 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1, hlavní fakturační celek 1. Přípravné práce, dílčí část 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území, 1.5.  Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území, 1.7.  Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemku, hlavní fakturační celek 2. Návrhové práce, dílčí část  2.1. - Vypracování plánu společných zařízení, 2.2. – Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých a mimo trvalé porosty, 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy včetně geolog. průzkumu, 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy včetně geolog. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a hlavní fakturační celek 3, dílčí část  3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI .

|  | Hlavní celek/ dílčí část | MJ | původní počet MJ | nový počet MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | 100 bm | 284 | 270 |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů |  |  |  |
|  | - stabilizace plastovou značnou |  |  |  |
|  | - stabilizace kat. hranice kamennou značnou |  |  |  |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území | 100 bm | 23 | 20 |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů |  |  |  |
|  | - stabilizace plastovou značnou |  |  |  |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemku | ha | 475 | 474 |
| 2 | Návrhové práce |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 475 | 474 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech |  |  |  |
| 2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy včetně geolog. průzkumu |  |  |  |
| 2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy včetně geolog. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení |  |  |  |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 475 | 474 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |
| 3.1. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 475 | 474 |

3. Změna ceny díla

3.1. Mění se cena díla uvedená v příloze č. 1 a v čl. VII SOD

|  | Hlavní celek/ dílčí část | Původní cena bez DPH v Kč |  | Nová cena bez DPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | 204 480,- |  | 194 400,- |  |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů |  |  |  |  |
|  | - stabilizace plastovou značnou |  |  |  |  |
|  | - stabilizace kat. hranice kamennou značnou |  |  |  |  |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území | 16 560,- |  | 14 400,- |  |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů |  |  |  |  |
|  | - stabilizace plastovou značnou |  |  |  |  |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemku | 76 000,- |  | 75 840,- |  |
| 1. přípravné práce (1.1.-1.7.) 610 540,- 598 140,- |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | 142 500,- |  | 142 200,- |  |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech |  |  |  |  |
| 2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy včetně geolog. průzkumu |  |  |  |  |
| 2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy včetně geolog. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení |  |  |  |  |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | 228 000,- |  | 227 520,- |  |
| 2. Návrhové práce (2.1.-2.6.) 373 500,- 372 720,- |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | 152 000,- |  | 151 680,- |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1.-3.2.) 387 000,- 386 680,- |  |  |  |  |  |
| Celková cena díla bez DPH |  |  | 1 371 040,- |  | 1 357 540,- |
| DPH 21% |  |  | 287 918,- |  | 285 083,- |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  | 1 658 958,- |  | 1 642 623,- |

4. Zdůvodnění změny

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny upřesněním počtu měrných jednotek, které byly zjištěny na základě vyhotovení geometrických plánů hranic pozemků na obvodu KoPÚ Brod u Stříbra.

5. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.

V Plzni dne 1. 9. 2016 					V Plzni dne 1. 9. 2016

Za objednatele:						Za zhotovitele:

……………………………….				……………………………

Ing. Jiří Papež						       Ing. Karel Vondráček

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj				       GEOREAL spol. s.r.o.