č. objednatele: 903-2011-130709

č. zhotovitele:  214/2011

S M L O U V A   O   D Í L O

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku

ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :											ČR – Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Nymburk

Adresa:															Soudní 17, 288 02 Nymburk

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Jahn, CSc.,

ředitel Pozemkového úřadu Nymburk,

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radislav Fikejs,

odborný referent

Bankovní spojení:											Komerční banka Praha, a. s.

## Číslo účtu:														51-1737230227/0100

## IČ/DIČ:														00020478 / není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l :									Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s. r. o.

Adresa:															Kodaňská 45, 101 00 Praha 10

Zastoupený:													jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX

Bankovní spojení:											KB, a.s. Praha 10

##### Číslo účtu:														51-3715620207/0100

IČ/DIČ:														26695103/CZ26695103

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

# Předmět a účel smlouvy

1.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající               ve vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kouty    u Poděbrad a v částech katastrálních územích Budiměřice a Rašovice (dále jen „KPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním. Kód kvality je dán přesností měření                  a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí   a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost, využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.

2. 	Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.

3.	Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní předpisy:

- Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon) ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů, souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů, souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem    ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k  nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.

- Vyhláška č. 545/2002 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav ve znění vyhlášky č. 122/2007 Sb.

- Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č. j.  ČÚZK 6530/2007-22, ve znění dodatku č. 1,  č. j. ČÚZK 338-2008-22, a dodatku č. 2 , č. j. ČÚZK 2390 /2009-22.

- Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, č. j. ČÚZK 4571/2001-23.

- Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č. j. ČÚZK: 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1- č. j. 2893/2003-24, ve znění dodatku č. 2 - č. j. 5165/2003-24, ve znění dodatku č. 3 - č. j. 899/2004-24, ve znění  dodatku č. 4 -  č. j. 4927/2004-24, ve znění dodatku č. 5 - č. j. 971/2006-24, ve znění dodatku č. 6 - č. j. 3463/2006-24, ve znění dodatku č. 7 - č. j. 1301/2007-24, ve znění dodatku č. 8 - č. j. 5318/2007-24, ve znění dodatku č. 9 - č. j. 2704/2009-24, ve znění dodatku č. 10,  a č. j. ČÚZK 5131/2009-24.

- Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, č. j. ČÚZK: 2112/1997-22 ve znění dodatku č. 1 - č. j. 1131/1998-22, ve znění dodatku č. 2 a č. j.  ČÚZK 2086/1998-22.

- Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č. 3/2008 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška).

- Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.

- Platné technické normy.

- V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky,              je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy.

4.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ         do katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, a to nejdéle do tří let od pravomocného rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ (§ 11 zákona č. 139/2002 Sb.)

5.	Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy.

Čl. II.

Podklady k provedení díla

1.	Nabídka zhotovitele ze dne 27. 6. 2011.

2.	Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré     podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis.

3.  Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto    mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla.

Čl. III.

### Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění, Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav, č. j. 10747/2010-13300, a Technickým standardem plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, č. j. 10749/2010-13300. V podrobnostech se rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou – oceněným výkazem činností, která je nedílnou součástí této smlouvy.

1.	Hlavní fakturační celek - Přípravné práce, je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků (číslování je převzato z přílohy smlouvy o dílo – oceněného výkazu činností):

1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených  parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim – včetně analýzy odtokových poměrů atd. podle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.) Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených  orgánů  a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.

1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování)          na základě návrhu na zahuštění podrobného bodového polohového pole (PBPP), schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace.

1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území – liniové stavby, významné prvky polohopisu, tj. sjezdy, propustky, stožáry, soliterní stromy atp., význačné terénní tvary ovlivňujících odtokové poměry (údolnice, dráhy soustředěného odtoku vody), hranice druhů pozemků – rozhraní kultur (les, trvalé travní porosty, uživatelské hranice). Souřadnice u všech bodů budou obsahovat údaje x.y,z

1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území. Zjišťování průběhu hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení   hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice podle vyhl. č. 26/2007 Sb., vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem. Zjišťování průběhu hranic liniových staveb.

1.5.	 Je obsahem bodu 1.4.

1.6.	Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením    § 7 odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod 3c náležitosti návrhu pozemkových úprav – příloha k vyhlášce č. 545/2002 Sb., v platném znění).

1.7.Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh                    na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) skutečného stavu v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků – rozdílu mezi souborem popisných informací a souborem geodetických informací – rozdíly projedná zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem.

Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené VÚMOP, v.v.i. Elaborát  bude vypracován v souladu s  ustanovením § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odstavec 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Projednání možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb.

2.	Hlavní fakturační celek - Návrhové práce, je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků (číslování je převzato z přílohy smlouvy o dílo – oceněného výkazu činností):

2.1.	Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popřípadě jiných vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek, bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán na sousední k. ú. Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb.

2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s § 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb. Zpracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen a na ocenění pozemků vlastníků, které budou vykupovány ve prospěch státu pro dosažení cíle pozemkových úprav.

2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude   předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhlášce č. 545/2002 Sb., a to v počtu tří pare v papírové formě a 1 x digitálně; pare č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno, s příslušným razítkem zhotovitele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu.

3.	Hlavní fakturační celek – Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo, je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků (číslování je převzato z přílohy smlouvy o dílo – oceněného výkazu činností):

3.1.	Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. Č. 26/2007 Sb. Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra („ověřovatele“) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

3.2.	Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární předání hranic navržených pozemků dle schváleného návrhu KPÚ, dle požadavků vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek.

Čl. IV.

### Technické požadavky na provedení díla

1.	Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených částí) budou předávány ve formátech *.doc, *.xls, *.mdb, výsledky geodetických a grafických prací budou předávány ve formátu *.dgn a vyk,, rastrová data ve formátu *.cit a *.jpg (v případě požadavku PÚ v jiných formátech), neboť zadavatel používá softwarové vybavení pracující s těmito formáty. Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o určení hranic pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě.

2.	Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě (číslování je převzato z přílohy smlouvy o dílo – oceněného výkazu činností):

1. Přípravné práce

1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 2 x papírové zpracování a CD.

1.2.	Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a CD.

1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD.

1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu - 2 x papírové zprac.      a CD.

1.5. Bod 1.5. byl sloučen s bodem 1.4.

1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2 x papírové zprac. a CD.

1.7. Dokumentace nároků vlastníků - 3 x papírové zprac. a CD.

2. Návrhové práce

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 3 x papírové zpracování a CD. Návrh plánu   společných zařízení v měřítku 1 : 5000 nebo 1 : 10000

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků – 2 x papírové zpracování a CD.

2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ – 3 x papírové zpracování a CD.

3.  Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

3.1. Zpracování mapového díla – 2 x papírové zpracování a CD. Mapové dílo bude zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN  podle vyhl. Č. 26/2007 Sb.

3.2. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.

3.	Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 5000 nebo 1 : 10000. Grafické počítačové soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním úřadem.

Čl. V.

### Čas a místo předání díla

- Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených hlavních fakturačních celcích příp. dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze této smlouvy.

- Fakturační celek 3.1. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 3 měsíců   od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ. V případě,     že právní moc rozhodnutí o schválení byla závislá na rozhodnutí o odvolání, lhůta se prodlužuje na 90 dnů.

- Fakturační celek 3.2. - Vytyčení a stabilizace hranic pozemků dle návrhu KPÚ, bude proveden do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací.

Čl. VI.

### Předání a převzetí díla, sankce, záruky

  - Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích, příp. ukončených dílčích fakturačních celcích, v souladu s čl. III. této smlouvy, v termínech uvedených v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.

  - Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku - Přípravné práce - ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,05% z ceny nedodané části díla za každý den prodlení.

  - Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku - Návrhové práce - ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,05% z ceny nedodané části díla za každý den prodlení.

  - Sankce za nesplnění zpracování mapového díla ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,05% z ceny nedodané části díla za každý den prodlení.

  - Pokud bude objednatel nucen využít ustanovení bodů 2 až 4 článku VI. této smlouvy, bude postupovat takto: Zhotoviteli bude uhrazena celá částka za dílo, či část díla, ke které se sankce vztahuje. Objednatel vypočte sankční částku, vystaví fakturu a oba doklady zašle zhotoviteli díla.

  - Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se  stanovuje na 36 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, případně fakturačních celků, se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 36 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů KPÚ zpochybněno.       Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba potřebná k odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění.

7. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem pro odstranění vad je písemné oznámení objednatele, kterým specifikuje vady podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vad díla.

8. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši  300,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 6.

Čl. VII.

### Cena za provedení díla

  - Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny jsou obsaženy v oceněném výkazu činností, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | 889.300,00 Kč |
| --- | --- |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH | 416.220,00 Kč |
| 3. Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 301.770,00 Kč |
| Celková cena bez DPH | 1.607.290,00 Kč |
| DPH | 321.458,00 Kč |
| Celková cena s DPH | 1.928.748,00 Kč |

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a lze ji změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

K ceně bude připočítáno DPH ve výši platné v den fakturace. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

2. 	V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

3. 	U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1  měrná jednotka na 1 měrnou jednotku.  Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.

4. 	Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Čl. VIII.

### Platební a fakturační podmínky

- Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků, příp. dílčích fakturačních celků, na základě zhotovitelem vyhotoveného a oběma smluvními stranami potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Dřívější termín plnění hlavních fakturačních celků, příp. dílčích fakturačních celků, se připouští    za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.

- U prací podléhajících rozhodnutí pozemkového úřadu nebo kontrole katastrálního úřadu bude zadavatelem při jejich převzetí vyplacena částka ve výši 80% dohodnuté ceny dílčího fakturačního celku, příp. hlavního fakturačního celku, a zbývající část bude uhrazena až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ, případně           po provedení zápisu do KN.

- Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura nebude obsahovat všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

- Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. příp. dílčího fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem „konečná“.

- Splatnost jednotlivých faktur je 60 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení splatnosti faktury.

Čl. IX.

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

- Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovenými obecně závaznými právními předpisy,            je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zák.) Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

- Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit.  Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

- Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je objednatel povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.

- Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.

- Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.

- Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

  - vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;

  - insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

  - zhotovitel vstoupí do likvidace;

  - nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

- Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

- Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek        ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

- Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně.

- Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněným zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady    za opravy vad či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

- V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla.

- Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

- V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

- Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zhotoviteli zadržet veškeré fakturované   a splatné platby.

- V dalším případě odstoupení od smlouvy se postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

Čl. X.

### Jiná ujednání

- Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat.

- Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla objednateli) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví                od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. v rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.

- Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2.  této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.

- Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy.

- K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.

- Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace.

- Při přerušení prací ze strany objednatele má při dalším pokračování zhotovitel nárok        na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací.

- V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.

# Čl. XI.

### Závěrečná ustanovení

- Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

- Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení předmětné KPÚ.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každé vyhotovení má váhu originálu.

- Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

- Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů).

- Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Oceněný výkaz činností

V Nymburce dne 6. 9. 2011

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………	………………………………

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.		Ing. Jan Nedoma

ředitel Pozemkového úřadu Nymburk	jednatel Geodetické kanceláře

Nedoma & Řezník, s. r. o.

|  | Zadavatel: |  |  | Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Nymburk |  |  | Název veřejné zakázky: KPÚ Kouty u Poděbrad Evidenční číslo IS VZ US: 60059690 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sídlem: |  |  | Soudní 17, 288 00 Nymburk |  |  | Č.j.: 2/2011-Jn(vl.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zastoupený: |  |  | Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc. |  |  | Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení na služby |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IČ: |  |  | 00020478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek |  |  | MJ |  |  | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |  |  |  |
| 1. |  | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu |  |  | ha |  |  | 538 | 210 | 112 980,00 |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění |  |  | ha |  |  | 538 | 100 | 53 800,00 |  |  |  |  |
|  |  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Polohopisné zaměření zájmového území, vyšetření liniových staveb, včetně částečného výškopisu (souřadnice xyz u všech bodů) |  |  | ha |  |  | 538 | 570 | 306 660,00 |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území |  |  | ha |  |  | 538 | 485 | 260 930,00 |  |  |  |  |
|  |  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - stabilizace plastovou značkou |  |  | ks |  |  | 340 | 100 | 34 000,00 |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. |  |  | ha |  |  | 1 | 1750 | 1 750,00 |  |  |  |  |
|  |  | - vytyčení pozemků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - stabilizace plastovou značkou |  |  | ks |  |  | 6 | 100 | 600,00 |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků |  |  | ha |  |  | 539 | 220 | 118 580,00 |  |  |  |  |
|  |  | Bod 1.5. byl sloučen s bodem 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | 889 300,00 Kč |  |  |  |
| 2. |  | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) |  |  | ha |  |  | 538 | 310 | 166 780,00 |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně aktualizace plánu společných zařízení |  |  | ha |  |  | 538 | 380 | 204 440,00 |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ |  |  | ks |  |  | 3 | 15 000 | 45 000,00 | 14 dní od výzvy zadavatele |  |  |  |
|  |  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 220,00 Kč |  |  |  |
| 3. |  | Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu |  |  |  |  |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI |  |  | ha |  |  | 539 | 430 | 231 770,00 | 3 měsíce od výzvy zadavatele |  |  |  |
| 3.2. |  | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ dle skutečného množství MJ |  |  | 100bm (ha) |  |  | 100 | 500 | 50 000,00 | po dobu dvou let 3 měsíce od výzvy zadavatele |  |  |  |
|  |  | Stabilizace hranic pozemků |  |  | bod |  |  | 200 | 100 | 20 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 770,00 Kč |  |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889 300,00 Kč |  |  |  |  |
| 2. Návrhové práce (2.1.-2.3) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 220,00 Kč |  |  |  |  |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 770,00 Kč |  |  |  |  |
| Celková cena díla bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 607 290,00 Kč |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321 458,00 Kč |  |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 928 748,00 Kč |  |  |  |  |
|  |  | 1)Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V Nymburce dne 6. 9. 2011						V Praze dne 27. 6. 2011

Za objednatele:										Za zhotovitele:

……………………………………….			……………………………………….

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.							Ing. Jan Nedoma, jednatel společnosti

ředitel Pozemkového úřadu Nymburk			Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s. r. o.