Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 903-2011-130709/1

č. zhotovitele: 214/2011

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Kouty u Poděbrad a v částech katastrálních území Budiměřice a Rašovice

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany

I. O b j e d n a t e l :					ČR – Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Nymburk

Adresa: 						Soudní 17, 288 02 Nymburk

Zastoupený						Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc.

vedoucím Pobočky Nymburk

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Zdeněk Jahn, CSc.

vedoucí Pobočky Nymburk

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Martin Houfek

tel.: 725 921 570

Bankovní spojení:					Česká národní banka

## Číslo účtu:						3723001/0710

IČ/DIČ						01312774/CZ 01312774

II. Z h o t o v i t e l : 				Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s. r. o.

Adresa:                					Kodaňská 45, 101 00 Praha 10

Zastoupený						jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX

Bankovní spojení: 					KB, a.s. Praha 10

Číslo účtu						51-3715620207/0100

IČ/ DIČ						26695103/CZ26695103

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 87873.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo k vytvoření nové organizační složky státu - Státního pozemkového úřadu (dále i „SPÚ“). SPÚ spojil působnost pozemkových úřadů                      a Pozemkového fondu ČR. Pozemkové úřady, které zabezpečovaly výkon státní správy, zejména       ze zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách ve znění pozdějších zákonů. Pozemkové úřady byly transformovány do poboček začleněných do struktury krajských pozemkových úřadů.

Čl. II.

Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo nebylo prodlení, k němuž došlo v souvislosti s transformací objednatele. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá s ohledem na skutečnosti projednané na kontrolním dnu, který se konal dne 8. 3. 2013.  Časový postup prací ovlivnila zejména ta skutečnost, že ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo nebylo k dispozici kladné stanovisko katastrálního úřadu k předaným výsledkům zeměměřických činností – ustanovení § 9 odst. 6 zákona č. 139/2006 Sb. o pozemkových úpravách ve znění pozdějších zákonů. Geometrické plány „vyšetřeného“ vnějšího a vnitřního obvodu komplexní pozemkové úpravy byly Katastrálnímu pracovišti Nymburk podány dne 20. 2. 2013.

Čl. III.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je po vzájemné dohodě smluvních stran změna dílčích termínů plnění prací fakturačních celků: 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování), 2.2.  Návrh nového uspořádání pozemků, 2.3. Kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Upravené termíny jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku – výkaz činností (v členění do fakturačních celků). Původní termín dokončení celého díla zůstává zachován.

Čl. IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

V Nymburce dne 18. 6. 2013   				V Praze dne 18. 6. 2013

Za objednatele 					Za zhotovitele

………………………………………		……………………………………………………

Ing. Zdeněk Jahn, CSc. 				Ing. Zbyněk Řezník

vedoucí Pobočky Nymburk  		jednatel společnosti

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s. r. o.