Číslo smlouvy objednatele: 4/2012

další číselné označení 1037-2012-130710/2

Číslo zhotovitele:

KoPÚ v k.ú. Třebohostice v Škvorce

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Komplexní pozemková úprava Třebohostice u Škvorce

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l :					Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Nymburk

Soudní 17, 288 02 Nymburk

Fakturační adresa:					Státní pozemkový úřad, IČ 01312774

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

zastoupený						vedoucím Pobočky Nymburk

Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Zdeněk Jahn, CSc.

tel.: 							XXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Jaroslav Poděbradský

tel.: 							+420 721 973 650

e-mail:						       	nymburk.pk@spucr.cz

ID DS:							z49per3

Bankovní spojení:					Česká národní banka

## Číslo účtu:						3723001/0710

IČ/DIČ:							01312774/CZ 01312774

dále jen „objednatel“

Z h o t o v i t e l : 					GEOVAP, spol. s r.o.

Adresa:                					Čechovo nábřeží 1790,

530 03 Pardubice

Zastoupený						jednatelem společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Pavel Cimpl

v technických záležitostech oprávněn jednat:		XXXXX

tel.:							XXXXX

e-mail:							XXXXX

ID DS:							wyx77xh

Bankovní spojení: 					Citibank Pardubice

Číslo účtu						2020870109/2600

IČ/ DIČ							15049248/ CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,

vložka 234.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za zpracování návrhu KoPÚ:				XXXXX

Osoba odpovědná (úředně způsobilá) k výkonu

zeměměřických činností v rámci návrhu KoPÚ:		XXXXX

dále jen „zhotovitel“

společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

ČR – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Praha-východ, dne 5. 6. 2012, se společností GEOVAP spol. s r.o., uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexní pozemkové úpravy Třebohostice u Škvorce včetně souvisejících geodetických prací. Dne 1. 1. 2013 vstoupil v účinnost zákon č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu. Organizačním opatření přešla působnost Pozemkového úřadu Praha-východ pod Pobočku Nymburk začleněnou do struktury Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha. Tato nová skutečnost byla důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Uzavřený Dodatek č. 1 současně zohlednil fakt, že katastrální území, ve kterém probíhá komplexní pozemková úprava (dále i KoPÚ), je dotčeno připravovanou stavbou silničního obchvatu II/101, úseku Úvaly - Říčany. Práce na návrhu KoPÚ byly přerušeny do doby, kdy bude pravomocně rozhodnuto o umístění stavby přeložky silnice II/101.  V tomto ohledu zůstává důvod pro přerušení prací na návrhu KoPÚ aktuálně beze změn.

Dodatek č. 2 se uzavírá s ohledem na skutečnosti uvedené v dalším článku.

Čl. II.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že příjme veškerá technická                   a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem          č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu      a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

V Nymburce dne 17. 10. 2018		             	V Pardubicích dne 16. 10. 2018

Za objednatele 					Za zhotovitele

………………………………………			……………………………………………….

Ing. Zdeněk Jahn, CSc. 				Ing. Pavel Cimpl

vedoucí Pobočky Nymburk  		jednatel společnosti GEOVAP, spol. s r.o.