# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 20/2015-504202 ze dne 16.7.2015 na zpracování Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění hranic přídělů v katastrálním území Chřebřany a provedení s tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ

IČ0: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

Telefon: +420 727 956 737, +420 724 269 138

e-mail: domazlice.pk@spucr.cz

a

1.2 Zhotovitel:

Z h o t o v i t e l: GEO Hrubý spol. s.r.o.

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: 7s47464

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 21106-381/0100

IČO: 25227751

DIČ: CZ25227751

2. Předmět dodatku

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je zpracování dodatečných služeb v dílčích FC  3.1.2. a 3.1.3. a změna termínu plnění u dílčího FC 3.2.1., na kterém se objednatel a zhotovitel dohodli Písemným záznamem č.j. SPU 178297/2016 ze dne 08.04.2016, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2 Příloha č. 1 k SoD 20/2015-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se navyšuje počet MJ ve FC 3.1.2., 3.1.3 o dodatečné služby v rozsahu 1MJ a termíny plnění se posouvají z důvodu navýšení MJ o dodatečné služby ve FC 3.1. takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 2 | 10 000 | 20 000 | 31.8.2015 |
| 3.1.2. | Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 7 | 3 000 | 21 000 | 30.11.2015 |
|  | Dodatečné služby FC 3.1.2. | 100 bm | 1 | 3 000 | 3 000 | 30.9.2016 |
| 3.1.3. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 2 | 3 000 | 6 000 | 29.2.2016 |
|  | Dodatečné služby FC 3.1.3. | ha | 1 | 3 000 | 3 000 | 30.9.2016 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.- 3.1.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 53 000 | 30.9.2016 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování nového soupisu nároků k vystavení dle § 26 vyhl. č. 14/2014 Sb.. | ha | 2 | 2 000 | 4 000 | 30.11.2016 |
| 3.2.2. | Předložení kompletní dokumentace upřesnění či rekonstrukce hranic pozemků | ks | 1 | 5 000 | 5 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 9 000 | 31.1.2017 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 2 | 4 000 | 8 000 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 8 000 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle platné DKM Vytyčování hranic pozemků dle platné DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 2 | 4 000 | 8 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 8 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.- 3.1.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 47 000 Kč |
| Dodatečné služby v dílčích FC 3.1.2. a FC 3.1.3. |  |  |  |  |  | 6 000 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 9 000 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 8 000 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 8 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 78 000 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 16 380 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 94 380 Kč |

3. Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 1 k SoD č. 20/2015-504202 ze dne 16. 07. 2015 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 09. 05. 2016			V Plzni dne 09. 05. 2016

Za objednatele:					Za zhotovitele:

………………………………………..                              	…………………………………..

Ing. Jan Kaiser					           	Ing. Zdeněk Hrubý

vedoucí Pobočky Domažlice                                          	GEO Hrubý spol. s.r.o.

Státní pozemkový úřad			  		jednatel společnosti