č. smlouvy  objednatele: 04/2018

č. smlouvy   zhotovitele: 31/2018

# Dodatek č. 1

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

# ke  smlouvě o dílo, jejímž předmětem je “Polní cesta HPC 1 v k. ú. Křížov pod Blaníkem”, uzavřené mezi smluvními stranami

# I.Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. M. Praha

zastoupený:               	                                            Ing. Jiřím  Veselým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří  Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

a hlavní město Praha

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel                                                            DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.

Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

zastoupený:                                                      Josefem Ptákem, jednatelem

tel./fax:

e-mail:

ID DS:	  erq2bxv

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:	     26071584

DIČ:	     CZ26071584

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,  vložka 12191

(dále jen „zhotovitel“)

II.  Předmět dodatku

- článek  V. Doba plnění se mění takto:

- Termín předání a převzetí staveniště: 16. 5. 2019.  (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

- Termín zahájení stavebních prací:    23. 5. 2019

- Termín dokončení stavebních prací: 14.11.2019

- Termín předání a převzetí díla:         14.11.2019

Odůvodnění dodatku:

- Dodatek smlouvy o dílo vznikl z objektivních důvodů. Konkrétně pak na základě upřesnění alokace objemu finančních prostředků na úhradu díla z Programu rozvoje venkova ze strany objednatele, a to až pro rok 2019.

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

III. Závěrečná ustanovení

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom, svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů , jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při zprávě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č.101/2000 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Praze dne:  31. 10. 2018

……………………………………….                             …………………………………….

Ing. Jiří Veselý                                                                              Josef  Pták

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                           jednatel společnosti

A hlavní město Praha                                          DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.

Za správnost: Ing. František Hruška

odborný  rada