č. objednatele: 9/2013

č. zhotovitele: XS-013-2013-BAB

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Babice u Rosic

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :                                            Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Sídlo:                                                                 Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Pobočka Brno

Sídlo pobočky:                                                   Kotlářská 931/53, 602 00 Brno,

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Petr Grmela,  vedoucí Pobočky Brno

Tel.:					           xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing.  Miroslava Priessnitzová

Tel.:                                                                    xxx

E-mail:                                                                brno.pk@spucr.cz

ID DS:                                                                 z49per3

Bankovní spojení:			           Česká národní banka

## Číslo účtu:				           xxx

## IČ/DIČ					           01312774/není plátce DPH

a

Z h o t o v i t e l:			           Geocart CZ a.s.

Adresa:					           Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Zastoupený:				           Ing. Martinem Malcem členem představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Martin Malec, člen představenstva

V technických záležitostech oprávněn jednat:   xxx

Tel.:					           xxx

E-mail:                                                                geocart@geocart.cz

ID DS:					           3v2d84r

Bankovní spojení:		        	           Komerční banka a.s.

##### Číslo účtu:				           xxx

IČ/DIČ:					           25567179/CZ25567179

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vl. 2989

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. objednatele 9/2013,                        č.  zhotovitele XS-013-2013-BAB ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7 mění následovně:

I.

Na základě informace zhotovitele o postupu prací na návrhu KoPÚ v k. ú. Babice u Rosic dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek u fakturačních celků  3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a 3.1. Stabilizace hranic pozemků.

U fakturačního celku 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ dochází ke snížení počtu měrných jednotek ze 100 MJ na 17 MJ, tj. o 83 MJ.

U fakturačního celku 3.1. Stabilizace hranic pozemků dochází ke snížení počtu měrných jednotek z 250 MJ na 17 MJ, tj. o 233 MJ.

Provedenou změnou dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy č. 9/2013 o 60 140 Kč bez DPH, tj. o 72 769 Kč včetně DPH.

Z tohoto důvodu se mění článek VII. – Cena za provedení díla, odst. 1. smlouvy o dílo tabulka

Rekapitulace ceny:

| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 489 880 Kč |
| --- | --- |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | 337 600 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 72 260 Kč |
| Celková cena bez DPH | 899 740 Kč |
| DPH | 188 946 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 088 686 Kč |

II.

Dále bude Článek X. Jiná ujednání doplněn o nový bod 11. následujícího znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že příjme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

III.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo se mění takto:

Dílčí část 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ  - snížení počtu měrných jednotek ze 100 MJ na 17 MJ, tj. o 83 MJ, cena za 1 MJ 500 Kč bez DPH – snížení ceny o 41 500 Kč bez DPH.

Dílčí část 3.1. Stabilizace hranic pozemků  - snížení počtu měrných jednotek z 250 100 MJ na 17 MJ, tj. o 233 MJ, cena za 1 MJ 80 Kč bez DPH – snížení ceny o 18 640 Kč bez DPH.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 9/2013 ve znění dodatků  č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 9/2013 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 31. 10. 2018

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………	………………………………

Ing. Petr Grmela	Ing. Martin Malec

vedoucí Pobočky Brno	člen představenstva

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj	Geocart CZ a.s.

Státní pozemkový úřad

Příloha č. 1 k dodatku č. 8

| Ucelená část, fakturační celek |  |  |  |  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč |  |  | Cena bez DPH celkem v Kč |  |  | Termín ukončení 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu |  | ha | 213 | 100 |  |  | 21 300 |  |  | 6 7.5.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění |  | bod | 47 | 500 |  |  | 23 500 |  |  | 6 7.5.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace |  | bod | 7 | 2 000 |  |  | 14 000 |  |  | 6 7.5.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty |  | ha | 195 | 800 |  |  | 156 000 |  |  | 6 7.5.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech |  | ha | 8 | 100 |  |  | 8 000 |  |  | 6 7.5.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území |  | 100bm | 64 | 2 300 |  |  | 147 200 |  |  | 10 7.9.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - stabilizace plastovou značkou |  | bod | 187 | 80 |  |  | 14 960 |  |  | 10 7.9.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. |  | 100bm | 30 | 2 000 |  |  | 60 000 |  |  | 10 7.9.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - vytyčení pozemků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - stabilizace plastovou značkou |  | bod | 29 | 80 |  |  | 2 320 |  |  | 10 7.9.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků |  | ha | 213 | 200 |  |  | 42 600 |  |  | 12 7.11.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) |  | ha | 204 | 600 |  |  | 122 400 |  |  | 18 7.5.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty |  | ha | 20 | 800 |  |  | 16 000 |  |  | 18 7.5.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních |  | ha | 0 | 1 000 |  |  | 0 |  |  | 18 7.5.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu |  | 100bm | 12 | 500 |  |  | 6 000 |  |  | 18 7.5.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení |  | 100bm | 0 | 700 |  |  | 0 |  |  | 18 7.5.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků |  | ha | 204 | 800 |  |  | 163 200 |  |  | 31.5.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  |  | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ a postupu realizace KPÚ |  | ks | 3 | 10 000 |  |  | 30 000 |  |  | 1 měsíc od výzvy zadavatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ |  | 100bm | 17 | 500 |  |  | 8 500 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stabilizace hranic pozemků |  | bod | 17 | 80 |  |  | 1 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI |  | ha | 208 | 300 |  |  | 62 400 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 880 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 600 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 260 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899 740 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 946 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 088 686 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) |  |  | Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V Brně dne 31. 10. 2018

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………	………………………………

Ing. Petr Grmela	Ing. Martin Malec

vedoucí Pobočky Brno	člen představenstva

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj	Geocart CZ a.s.

Státní pozemkový úřad