Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1459-2017-523101

na vyhotovení projektové dokumentace

Revitalizace údolí v k.ú. Kuřimské Jestřabí

(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

zastoupený:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, Ing. Barbora Jakubcová

Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno

Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	brno.pk@spucr.cz, b.jakubcova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem						AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Sídlo:							Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený:						Ing. Jiřím Papouškem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papoušek, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:					ČSOB, a.s.

Číslo účtu:						372520453/0300

IČ/DIČ:						41601483/CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 2171

(dále jen jako „zhotovitel“)

Na základě výskytu zvláště chráněných druhů živočichů, zjištěných biologickým posouzením stávajícího stavu údolí v k. ú. Kuřimské Jestřábí, je nutno získat souhlas Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí a současně zajistit kladné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku. Tato vyjádření vyžadují větší časovou náročnost, než bylo předpokládáno v uzavřené smlouvě o dílo č. 1459-2017-523101 a současně jsou tato stanoviska nezbytně nutná pro vydání stavebního povolení.

Na základě výše uvedených skutečností a dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 1459-2017-523101 ve znění dodatku č. 1:

Čl.III

Termín plnění

- 3.1.  	Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

- Protokolární předání pravomocného stavebního povolení :		28.6.2019

- Protokolární předání pravomocného vodoprávního povolení

- a povolení nakládání s vodami :						28.6.2019

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1459-2017-523101 ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tento  dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za  nápadně nevýhodných podmínek.

- Na důkaz shora uvedeného  připojují smluvní strany své podpisy.

- Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

| V Brně dne 17.1.2019 |  |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Jan Ševčík, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj objednatel | Ing. Jiří Papoušek jednatel zhotovitel |