Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 11-2013-504202 ze dne 2.8.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území Chotiměř u Blížejova, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ

IČO: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, 344 37 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

Telefon: 727 956 737

E-mail: domazlice.pk@spucr.cz

a

1.2 Zhotovitel:

GEO Hrubý spol. s r.o.

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 21106-381/0100

IČO/DIČ: 25227751 / CZ25227751

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: 7s47464

2. Předmět dodatku č. 3

2.1  Předmětem dodatku ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 ke SOD č. 11-2013-504202, která je vyvolaná snížením počtu MJ u FC 3.1. v rozsahu dle „Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb“ ze  dne  13.2.2019 č. j. SPU 058117/2019. Na základě přijatých žádostí o vytyčení hranic včetně stabilizace se mění výměra vytyčovaných pozemků z původních 150 bm, tj. 150 MJ na 98 bm, tj. 98 MJ, tedy o 52 ha, tj. o 52 MJ méně. Původní hodnota fakturačního celku FC 3.1. činila 45.000,- Kč bez DPH a nově bude činit 29.400,- Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb tedy činí 15.600,- Kč bez DPH.

2.2 V souladu s ustanovením Článku VII., bodu 2 smlouvy se mění článek VII. „Cena za provedení díla“ tabulka bodu č. 1 čl. VII „Cena za provedení díla“, bod 1 takto:

| Rekapitulace |
| --- |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | 340 000 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 176 000 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 82 500 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 598 500 Kč |
| DPH v Kč | 125 685 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 724 185 Kč |

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 11-2013-504202 „Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“ se mění takto:

| Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 184 | 200 | 36 800 | 28.2.2014 |
| Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 184 | 100 | 18 400 | 31.8.2014 |
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 184 | 100 | 18 400 |  |
| Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 184 | 500 | 92 000 | 31.8.2014 |
| Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 102 | 600 | 61 200 | 30.6.2015 |
| Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | 48 | 800 | 38 400 | 30.6.2015 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | ha | 1 | 4 000 | 4 000 | 30.6.2015 |
| Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 177 | 400 | 70 800 | 31.10.2015 |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) v Kč bez DPH |  |  |  | 340 000 |
| Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 176 | 500 | 88 000 | 31.5.2016 |
| Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 176 | 500 | 88 000 | 31.3.2017 |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH |  |  |  | 176 000 |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |
| Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100bm | 98 | 300 | 29 400 | 3 |
| Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 177 | 300 | 53 100 | 3 |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 82 500 |

| Rekapitulace |
| --- |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | 340 000 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 176 000 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 82 500 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 598 500 Kč |
| DPH v Kč | 125 685 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 724 185 Kč |

3. Závěrečná ustanovení

3.1  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Domažlicích dne 14. 02. 2019                         	V Plzni dne 14. 02. 2019

Za objednatele:					Za zhotovitele:

………………………………..                                  	………………………………..

Ing. Jan Kaiser					Ing. Zdeněk Hrubý

vedoucí Pobočky Domažlice                                    jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad			  	GEO Hrubý spol. s r.o.