DODATEK č. 1291-2017-504204/7

č.j. SPU 037327/2019

ke smlouvě o dílo č. 1291-2017-504204 ze dne 11.10.2017 na udržovací práce na objektu zámku v k.ú. Kumpolec uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: Lenka Červená

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:

BOLID M s.r.o.

Zastoupený: Ing. Václavem Maršíkem, Ph.D.

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB Mariánské Lázně

Číslo účtu: 177635095/0300

IČ/DIČ: 26347741/CZ26347741

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116537.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XVII odst. 4 smlouvy o dílo, § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti firmy BOLID M s.r.o. ze dne 10.1.2019 tento dodatek ke smlouvě o dílo (SoD).

- Vícepráce vyplývající z dodatečně zjištěných stavů stavby jsou uvedeny ve změnovém listu realizace. Navýšení prací se jedná zejména o dodávku řeziva a větší rozsah výměny krovu a protézování jednotlivých dřevěných prvků.

Původní cena dle smlouvy o dílo:

Původní celková cena za provedení díla: bez DPH………………6 261 962,- Kč

DPH 21% .............1 315 012,- Kč

včetně DPH ……...7 576 974,- Kč

Nová cena dle dodatku č. 7:

Vícepráce činí ………………………………………...……………      493 521,- Kč

Celková cena za provedení díla: bez DPH…………..……………6 755 483,- Kč

DPH 21% ............ 1 418 651,- Kč

včetně DPH ..…….8 174 134,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku č. 7 neuvedené, zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Plzni dne 11. 2. 2019				V Mariánských Lázních dne	8. 2. 2019

Z a  o b j e d n a t e l e:                                           Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………….                      ………………………………..………………

Ing. Jiří Papež						Ing. Václav Maršík, Ph.D.

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 			jednatel společnosti BOLID M s.r.o.

Státní pozemkový úřad