Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 146-2018-523101,       č. zhotovitele 187052 na vyhotovení projektové dokumentace

Svodné příkopy, ÚSES a polní cesty v k.ú. Pravlov

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

zastoupený:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, Ing. Barbora Jakubcová

Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno

Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	brno.pk@spucr.cz, b.jakubcova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem						GEOtest, a.s.

Sídlo:							Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

Zastoupený:						RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA,
                                                                     členem představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Hillermann, Ph.D., MBA, 
                                                                                 obchodní ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s., Brno - město

Číslo účtu:						11506621/0100

IČ:                                                                             46344942

DIČ:                                                                          CZ46344942

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 699.

(dále jen „zhotovitel“)

V důsledku časové náročnosti procesu zajištění pravomocného stavebního povolení                     u příslušného stavebního úřadu, které nelze ze strany zhotovitele ovlivnit, vyhověl objednatel žádosti zhotovitele o prodloužení termínu protokolárního předání pravomocného stavebního povolení z původně stanoveného termínu 28. 2. 2019 na nový termín 30.6.2019. Zhotovitel podal příslušnou žádost o vydání stavebního povolení na MěÚ Ivančice dne 19.11.2018.

Na základě výše uvedených skutečností a dohody obou smluvních stran se mění níže uvedené ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 146-2018-523101, č. zhotovitele 187052 ve znění Dodatku č. 1:

Termín plnění

- 3.1.  	Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujícím termínu:

- Protokolární předání pravomocného stavebního povolení :		30.6.2019

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 146-2018-523101, č. zhotovitele 187052 ve znění Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 146-2018-523101, č. zhotovitele 187052 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 146-2018-523101, č. zhotovitele 187052 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl podepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho své podpisy.

| V Brně dne 28.2.2019 |  |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Jan Ševčík, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj objednatel | RNDr. Lubomír Klímek, MBA člen představenstva GEOtest, a.s. zhotovitel |