Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 0000

IČ:	01312774

DIČ:	CZ01312774

který zastupuje Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, adresa 28. října 979/19, 405 01 Děčín

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel – SASASTAV GROUP s.r.o.

Sídlo: Kylešovská 2593/12, 746 01 Opava

Zastoupený: Ondřejem Šafránem – jednatelem společnosti

IČ: 06685633

DIČ: CZ06685633

Zapsán v obchodním rejstříku vedeného U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72923

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 157-2019-508202

uzavřené dne 21. 03. 2019

Předmět díla smlouvy:

„Odstranění skládky pneumatik z pozemků p.č. 1893 a 1886/1 v k.ú. Šluknov“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Šluknov

Čl. I

Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 157-2019-508202 je:

- změna termínu dokončení prací dle bodu 4.1.3 Smlouvy o dílo č. 157-2019-508202,

- změna termínu předání a převzetí díla dle bodu 4.1.4 Smlouvy o dílo č. 157-2019-508202.

2. Důvodem změny termínů jsou nevhodné klimatické podmínky, které znemožňovaly zhotoviteli včas dokončit práce dle Smlouvy o dílo č. 157-2019-508202.

Čl. II

Změny ve smlouvě o dílo

1. Původní znění:

4.1.3	Termín dokončení prací: nejpozději do 31. 03. 2019 (v případě nevhodných klimatických podmínek lze termín dokončení prodloužit o nezbytně nutnou dobu).

4.1.4	Termín předání a převzetí díla: do 31. 03. 2019 (v případě nevhodných klimatických podmínek lze termín předání a převzetí prodloužit o nezbytně nutnou dobu).

2. Nové znění:

4.1.3	Termín dokončení prací: nejpozději do 10. 04. 2019 (v případě nevhodných klimatických podmínek lze termín dokončení prodloužit o nezbytně nutnou dobu).

4.1.4	Termín předání a převzetí díla: do 10. 04. 2019 (v případě nevhodných klimatických podmínek lze termín předání a převzetí prodloužit o nezbytně nutnou dobu).

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 157-2019-508202 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č. 157-2019-508202 zůstávají v platnosti.

3. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 157-2019-508202  je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Ve Šluknově dne 29. 03. 2019					Ve Šluknově dne 29. 03. 2019

za objednatele								za zhotovitele

.......................................................				............................................

Ing. Jitka Blehová                                    		                SASASTAV GROUP s.r.o.

vedoucí Pobočky Děčín						         Ondřej Šafrán

Státní pozemkový úřad				              	     jednatel společnosti