Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 215-2019-504201 ze dne 15. 4. 2019 (dále jen „smlouva“) na provedení díla s názvem VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně.

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,

zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zuzana Čeňková, +420 727 956 487, e-mail z.cenkova@spucr.cz

Ing. Petr Velkoborský, + 420 606 646 926, e-mail: p.velkoborsky@spucr.cz

KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Adresa:						náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00

Tel.:						+420 727 956 822

E-mail:						plzensky.kraj@spucr.cz

ID DS:						z49per3

Bankovní spojení:					ČNB

Číslo účtu:						3723001/0710

IČO:						01312774

DIČ:						není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:						Promo Real Group s.r.o.

Sídlo:						Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň

zastoupený:	Radkem Maršálkem

tel./fax:	xxxx

e-mail:						 xxxx

ID DS:						r2yny97

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Radek Maršálek

tel./fax:	xxxx

e-mail:		 xxxx

bankovní spojení:					ČESKÁ SPOŘITELNA

číslo účtu:		4179089399/0800

IČO:		290 93 236

DIČ:		CZ 29093236

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24238.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. XVIII bod 4 smlouvy o dílo č. 215-2019-504201 dohodly na dodatku, kterým se upravuje následující ustanovení smlouvy:

V souladu s článkem V odst. 4 se mění následující ustanovení v článku V odst. 6:

- Termín předání a převzetí staveniště:	26. 04. 2019

- Termín zahájení stavebních prací:		02. 05. 2019

Zbylé termíny zůstávají beze změn.

Důvodem změny výše uvedených ustanovení bylo prodloužení doby trvání zadávacího řízení a následných administrativních důvodů při podání Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

| V Plzni dne 16. 4. 2019 | V Plzni dne 15. 4. 2019 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Jiří Papež ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj Státní pozemkový úřad objednatel | Radek Maršálek Jednatel společnosti Promo Real Group s.r.o. zhotovitel |