# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 815-2015-541101 ze dne 14. 9. 2015

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

I.

Strany dodatku

- Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký Kraj

zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek

vedoucí Pobočky Semily

Adresa:	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro

Liberecký kraj, U Nisy 745/6a

Tel.:

E-mail:	b.kabatek@spucr.cz; p.fejtek@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

- Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r. o. a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o.

zastoupený:	jednatelem Ing. Alešem Černým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:	xkh752j

Bankovní spojení:	ČSOB, a. s. Hradec Králové

Číslo účtu:	230615/0300

IČ:	45536058

DIČ:	CZ 45536058

dále jen „zhotovitel“.

II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

Zrušeno

Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Příkrý

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 | 2 000 | 20 000 | 30. 9. 2016 |

Nahrazeno

Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Příkrý

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 | 2 000 | 20 000 | 2 měsíce od výzvy objednatele |

III.

#### Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu vzájemné dohody objednatele se zpracovatelem na základě skutečnosti, dle smlouvy o dílo č. 815-2015-541101 fakturační celek 3.1.3. dílčí část „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“ mělo být předáno v rámci tohoto fakturačního celku dne 30. 9. 2016. Předání těchto podkladů nebylo možné provést z  důvodu, že změna katastrální hranice při zjišťování hranic obvodů KoPÚ prozatím nebyla odsouhlasena ani zatím nebude provedena. Tuto změnu je nutné koordinovat v součinnosti se souběžně probíhající KoPÚ v sousedním k. ú. Benešov u Semil, kde práce začnou v roce 2017.

##### IV.

##### Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany dodatku obdrží po jednom stejnopise.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:	Zhotovitel:

V Liberci dne: 13.12.2016	V Hradci Králové dne:  9.12.2016

………………………………………..	………………………….…………………

Ing. Bohuslav Kabátek 	Ing. Aleš Černý

ředitel Krajského pozemkového úřadu     Geodézie Východní Čechy spol. s. r. o.

pro Liberecký kraj