Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1322-2016-541101 ze dne 7. 10. 2016

(č. smlouvy zhotovitele: 10639/2016)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I.

Strany dodatku

- Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený: 		Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat:		Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

adresa:		U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

telefon: 		xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:		b.kabatek@spucr.cz

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:		Ing. Petr Fejtek,

vedoucí Pobočky Semily

adresa:		Bítouchovská 1, 513 01 Semily

telefon:		xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:		semily.pk@spucr.cz

ID DS:		z49per3

bankovní spojení: 		ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha

číslo účtu:		3723001/0710

IČ:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

- Sdružení Geošrafo s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.

sídlo:				Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

zastoupen: 			Jiřím Foltánem, vedoucím Společníkem

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat:		Jiří Foltán, jednatel

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:		xxxxxxxxxxxxxxxx

osoba odpovědná (úředně

oprávněná) za zpracování	xxxxxxxxxxxxxxxx

návrhu KoPÚ:

Společník GEOŠRAFO s.r.o

sídlo: 				Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

statutární orgán:		Jiří Foltán, jednatel

telefon:			xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS				sfm77qh

bankovní spojení:		ČSOB, a.s. Hradec Králové

číslo účtu:			177139243/0300

IČ:				64793036

DIČ:				CZ64793036

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

Společník ŠINDLAR s.r.o

sídlo: 				Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

statutární orgán:		Ing. Miloslav Šindlar, jednatel

telefon:			xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS				g4d5wwq

IČ:				26003236

DIČ:				CZ26003236

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č 1322-2016-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 10639/2016) ze dne 7. 10. 2016, uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Háje nad Jizerou |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 500 | 5 000 | 30.09.2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 2 000 | 20 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 90 | 1 700 | 153 000 | 30.09.2017 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 63 | 1 700 | 107 100 |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 120 | 2 500 | 300 000 | 30.09.2017 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 10 | 2 500 | 25 000 | 30.09.2017 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 | 2 500 | 25 000 | 30.09.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 803 400 | 30.09.2017 |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 803 400 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč | 405 500 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 53 550 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4) bez DPH v Kč | 84 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 346 450 Kč |
| DPH 21% v Kč | 282 755 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 629 205 Kč |

se ruší a nahrazuje textem:

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Háje nad Jizerou |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 500 | 2 500 | 30.09.2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 2 000 | 20 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 67 | 1 700 | 113 900 | 30.09.2017 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 86 | 1 700 | 146 200 |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 88 | 2 500 | 220 000 | 30.09.2017 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 13 | 2 500 | 32 500 | 30.09.2017 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 2 500 | 0 | 30.09.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 703 400 | 30.09.2017 |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 703 400 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč | 405 500 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 53 550 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4) bez DPH v Kč | 84 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 246 450 Kč |
| DPH 21% v Kč | 261 755 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 508 205 Kč |

III.

Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu úpravy počtu MJ pro etapy 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3.

Ke změnám počtu měrných jednotek u dílčích etap

3.1.1. – Revize stávajícího bodového pole

3.1.2. -  Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty, Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech

3.1.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

dochází v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě výsledků zjišťování hranic pozemků v terénu, podrobného zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ a provedené revize stávajícího bodového pole. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

Na základě těchto úprav počtu měrných jednotek došlo i k úpravě celkové ceny za hlavní fakturační celek „Přípravné práce“. Celková cena za tento fakturační celek byla snížena
o 100 000 Kč bez DPH.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1322-2016-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 10639/2016) ze dne 7. 10. 2016, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:	Zhotovitel:

V Liberci dne ……27.9.2017…	V Hradci Králové dne ……26.9.2017…

……………………………………………	……………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek			         Jiří Foltán, vedoucí Společník

ředitel Krajského pozemkového úřadu		Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.

pro Liberecký kraj