Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-511101

(č. smlouvy zhotovitele 10222/16) ze dne 22.4.2016

I.

Strany dodatku

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Sídlo:                                        	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov,

zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

Adresa:	KPÚ pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 
460 57 Liberec

Tel.:	XXXXXXXXXXX

E-mail:	b.kabatek@spucr.cz / p.fejtek@spucr.cz;

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a AGERIS s.r.o.

sídlo:	Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové

zastoupen:	Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx

Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:	sfm77qh

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu:	177139243/0300

IČ:	64793036

DIČ:	CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-541101 (č. zhotovitele 10222/16) 
ze dne 22.4.2016 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Rybnice, bod 3.1. Přípravné práce, podbody 3.1.1. a 3.1.2. se mění následovně:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 500 | 5 000 | 25.11.2016 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 2 000 | 12 000 |  |
| 3.1.2.a) | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 300 | 1 200 | 360 000 | 25.11.2016 |
| 3.1.2.b) | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech | ha | 150 | 1 200 | 180 000 | 28.2.2017 |

III.

Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu upřesnění skutečného počtu měrných jednotek pro doplnění stávajícího bodového pole. Dodatek dále zohledňuje dřívější termín plnění dílčí etapy 3.1.1. a části dílčí etapy 3.1.2. Objednatel v souladu s bodem 7.3. smlouvy o dílo akceptuje dřívější termín plnění na základě jednání se zhotovitelem, které bylo uskutečněno dne 2.9.2016 (Protokol o jednání č.j. SPU 451326/2016).

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 441-2016-541101 (č. zhotovitele 10222/16) 
ze dne 22.4.2016 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou  stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 30.9.2016

Za objednatele:	Za zhotovitele:

…………………………………….	………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ                                     Jiří Foltán, jednatel