Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo č. 915-2014-541101 ze dne 31. 12. 2014

(č. smlouvy zhotovitele: 14.1642)

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 24. 5. 2016,

Dodatku č. 3 ze dne 30. 9. 2016 a Dodatku č. 4 ze dne 2. 1. 2017

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I.

Strany dodatku

- Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený: 		Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat:		Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

adresa:		U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

telefon: 		XXXXXXXXXXXXX

e-mail:		b.kabatek@spucr.cz

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:		Ing. Petr Fejtek

vedoucí Pobočky Semily

adresa:		Bítouchovská 1, 513 01 Semily

telefon:		XXXXXXXXXXXXX

e-mail:		semily.pk@spucr.cz

bankovní spojení: 		ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha

číslo účtu:		3723001/0710

IČ:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

- HRDLIČKA spol. s.r.o.

zastoupený: 			Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat:		Jaromír Prošek, prokurista

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:		XXXXXXXXXXXXX

adresa: 			nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

telefon/fax:			XXXXXXXXXXXXX

e-mail:				XXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení:		KB Beroun

číslo účtu:			300345131/0100

IČ:				18601227

DIČ:				CZ18601227

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C/4062

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 14.1642) ze dne 31. 12. 2014, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3 a 4, uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Část B - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota)

|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín ukončení 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 100 bm | 60 | 250 | 15 000 |  | 31.05.2017 |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 269 000 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 176 480 Kč |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 57 330 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 502 810 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 105 590,10 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 608 400,10 Kč |  |

se ruší a nahrazuje textem následujícího znění:

- Část B - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota)

|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín ukončení 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 100 bm | 63 | 250 | 15 750 |  | 31.05.2017 |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 269 000 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 177 230 Kč |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 57 330 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 503 560 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 105 747,60 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 609 307,60 Kč |  |

III.

Zvláštní ustanovení

Ke změnám počtu měrných jednotek u dílčí etapy 2.3. -  Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ pro část B – KoPÚ  Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota) - dochází k navýšení počtu měrných jednotek na 63 MJ (tj. o 3 MJ), a to v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě předané dokumentace PSZ, podélných a příčných profilů pro navržená opatření.

Prováděná změna odpovídá podmínkám uvedených v § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 14.1642) ze dne 31. 12. 2014, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:	Zhotovitel:

V Liberci dne 6.11.2017	V Praze dne 2.11.2017

……………………………………………	……………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek			         Jaromír Prošek, prokurista

ředitel Krajského pozemkového úřadu			    Hrdlička spol. s r.o.

pro Liberecký kraj