# Dodatek č. 9

ke Smlouvě o dílo č. 42-2013-541204 ze dne 7. 5. 2013

I.

#### Strany dodatku

O b j e d n a t e l: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Pobočka Semily

Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel

Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

e-mail:        		XXXXXXXXXXXXX

Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:	Česká národní banka

- Číslo účtu: 	3723001/0710

- IČ/DIČ:      	01312774 / CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: 	GRID, a.s.

Adresa: 	Lucemburská 1170/7, 130 00  Praha 3

Zastoupený: 	Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

e-mail: 	XXXXXXXXXXXXX

Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.

- Číslo účtu: 	0275568834/0300

IČ/DIČ: 	61251437 / CZ 61251437

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 8925.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 42-2013-541204 ze dne 7. 5. 2013 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

#### Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy a příloze č. 1 ke smlouvě o dílo:

1) Článek VII. Cena za provedení díla

- Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a kalkulována pro celkovou výměru území 564 ha.  Výměra upravovaného území dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. činí 515 ha z celkové výměry území. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Rekapitulace ceny:

| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 949 550 Kč |
| --- | --- |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH | 463 300 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 311 670 Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 724 520 Kč |
| DPH | 362 149,20 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 086 669,20 Kč |

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného počtu měrných jednotek
a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. Výše DPH bude připočtena ke sjednané ceně každého dílčího plnění ve výši odpovídající platným předpisům v době fakturace.

- Příloha č . 1 ke SoD

|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek v rozsahu dle čl. III. návrhu smlouvy o dílo | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín ukončení 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů, průzkum a rozbor současného stavu dotčeného území | ha | 586 | 130 | 76 180 |  | 15. 11. 2013 |
| 1.2. | Dohledání a ověření stávajícího polohového bodového pole | ha | 586 | 25 | 14 650 |  | 31. 10. 2013 |
| 1.3. | Polohopisné zaměření skutečného stavu zájmového území | ha | 586 | 450 | 263 700 |  | 31. 10. 2013 |
| 3. | Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ na základě požadavku vlastníků | 100 bm | 300 | 350 | 105 000 |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
|  | Stabilizace vlastnických hranic (mezník s kolíkem) | bod | 750 | 65 | 48 750 |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 949 550 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 463 300 Kč |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 311 670 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 724 520 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 362 149,20 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 086 669,20 Kč |  |

se ruší a nahrazují textem následujícího znění:

1) Článek VII. Cena za provedení díla

- Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a kalkulována pro celkovou výměru území 564 ha.  Výměra upravovaného území dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. činí 515 ha z celkové výměry území. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Rekapitulace ceny:

| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 951 970 Kč |
| --- | --- |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH | 463 300 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 277 145 Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 692 415 Kč |
| DPH | 355 407,15 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 047 822,15 Kč |

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného počtu měrných jednotek
a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. Výše DPH bude připočtena ke sjednané ceně každého dílčího plnění ve výši odpovídající platným předpisům v době fakturace.

- Příloha č . 1 ke SoD

|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek v rozsahu dle čl. III. návrhu smlouvy o dílo | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín ukončení 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů, průzkum a rozbor současného stavu dotčeného území | ha | 590 | 130 | 76 700 |  | 15. 11. 2013 |
| 1.2. | Dohledání a ověření stávajícího polohového bodového pole | ha | 590 | 25 | 14 750 |  | 31. 10. 2013 |
| 1.3. | Polohopisné zaměření skutečného stavu zájmového území | ha | 590 | 450 | 265 500 |  | 31. 10. 2013 |
| 3. | Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ na základě požadavku vlastníků | 100 bm | 206 | 350 | 72 100 |  | 15. 12. 2018 |
|  | Stabilizace vlastnických hranic (mezník s kolíkem) | bod | 725 | 65 | 47 125 |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 951 970 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 463 300 Kč |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 277 145 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 692 415 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 355 407,15 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 047 822,15 Kč |  |

III.

#### Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován v souvislosti s provedením opravy údajů o počtu měrných jednotek u dílčích etap 1.1. - Vyhodnocení podkladů, průzkum a rozbor současného stavu dotčeného území, 1.2. - Dohledání a ověření stávajícího polohového bodového pole a 1.3. - Polohopisné zaměření skutečného stavu zájmového území, u kterých došlo dodatkem č.  2 ze dne 23. 5. 2014 k jejich chybnému snížení z 590 MJ na 586 MJ. Tyto dílčí etapy byly odevzdány a  uhrazeny již v roce 2013.

Dále dochází ke změně počtu měrných jednotek u dílčí etapy 3.2. – Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ na základě požadavku vlastníků, stabilizace vlastnických hranic, a to na základě skutečného počtu měrných jednotek (Vytyčení ze 300 MJ na 206 MJ a stabilizace ze 750 bodů na 725 bodů). Termín ukončení této dílčí etapy byl stanoven na 15. 12. 2018.

IV.

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 42-2013-541204 ze dne 7. 5. 2013 zůstávají v platnosti beze změny.

Předáním dokumentace k dílčí etapě 3.2 – Vytyčení pozemků dle požadavků vlastníků bude ukončeno k datu 15. 12. 2018 i celkové plnění vyplývající z uzavřené Smlouvy o dílo č. 42-2013-541204 ze dne 7. 5. 2013, ve znění dodatků.

Dodatek č. 9 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:	Zhotovitel:

V Liberci dne  27.11.2018	V Praze dne: 21.11.2018

………………………………………                               …………………………………………….

Ing. Bohuslav Kabátek	         Ing. Zdeněk Štefka

ředitel Krajského pozemkového úřadu       	          předseda představenstva

pro Liberecký kraj                                                                    GRID, a.s.