SMLOUVA O dílo

„Geografický informační systém Státního pozemkového úřadu“

Smluvní strany:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 19-3723001/0710

zastoupená: Mgr. Pavel Škeřík, ředitel Sekce provozních činností

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy Objednatele:

a

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

se sídlem: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

IČ: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], DIČ: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ ÚČASTNÍK],

spisová značka [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

bankovní spojení: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], číslo účtu: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

zastoupená: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl., § 1746 odst. 2 a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Objednatel prohlašuje, že:

    - je správním orgánem s celostátní působností zřízeným zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

    - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

  - Zhotovitel prohlašuje, že:

    - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn a způsobilý tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a

    - ke dni podpisu této Smlouvy není v úpadku ani v likvidaci,

- a zavazuje se udržovat tato prohlášení v pravdivosti a Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na jejich pravdivost, úplnost nebo přesnost.

  - Objednatel oznámil oznámením otevřeného řízení svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „Nový agendový informační systém a geografický informační systém Státního pozemkového úřadu, Část 2: geografický informační systém Státního pozemkového úřadu“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka Zhotovitele v souladu s ustanoveními § 122 ZZVZ.

- ÚČEL SMLOUVY

  - Účelem této Smlouvy je dodávka centralizovaného geografického informačního systému (dále jen „GIS“) a poskytování služeb podpory a rozvoje tohoto systému, a to v souladu s  požadavky Objednatele definovanými touto Smlouvou a zadávací dokumentací  ve znění případných změn nebo doplnění (dále jen „Zadávací dokumentace“) a dále v souladu se zásadami činnosti Objednatele. Účelem této Smlouvy je dále zajištění veškerých oprávnění Objednatele potřebných k užívání a změnám GIS nebo jeho částí bez nutnosti dalšího souhlasu či licence Zhotovitele či jiných osob, a to i po skončení účinnosti této Smlouvy a v rozsahu, jenž je potřebný pro řádné užívání a rozvoj GIS Objednatelem, prováděný vlastními silami Objednatele nebo prostřednictvím třetích osob, a pro plnění povinností Objednatele při provozování GIS stanovených právními předpisy.

  - Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

    - v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

    - v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace,

    - Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy, zejména pro vymezení předmětu plnění, použije subsidiárně (Objednatel má zejména právo požadovat, aby plnění splňovalo charakteristiky uvedené v nabídce Zhotovitele).

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Objednatele a Zhotovitele, které vzniknou smluvním stranám při realizaci Díla (jak je tento pojem definován níže). Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající v následujícím plnění:

    - dodávka GIS zahrnující provedení všech analytických prací, dodávku software, dokumentace, implementace, poskytnutí licencí a poskytnutí veškerého dalšího souvisejícího plnění, a to dle specifikace uvedené v příloze č. 1 a příloze č. 8 (dále jen „Dodávka GIS“);

    - poskytování údržby a podpory GIS dle specifikace uvedené v katalogových listech uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „Údržba a podpora“);

    - poskytování služby rozvoje GIS spočívající v úpravách GIS poskytování souvisejících plnění na základě požadavků Objednatele (tato služba dále jen „Ad-hoc služba“ nebo Ad-hoc služby);

- (Dodávka GIS, Údržba a podpora a Ad-hoc služba dále společně jen „Dílo“).

  - Dílo provedené Zhotovitelem dle této Smlouvy se člení na tři části, kterými jsou (i) Dodávka GIS, (ii) Údržba a podpora a (iii) Ad-hoc služba. Část Díla Dodávka GIS bude Objednateli předávána postupně po splnění jednotlivých dílčích částí uvedených v příloze č. 3 Smlouvy (v tabulce A), které se považují za řádně provedené po jejich řádném dokončení a podpisu akceptačního protokolu oprávněnou osobou Objednatele.

  - Součástí plnění Zhotovitele spočívající v provedení části Díla Dodávka GIS je udělení oprávnění (licence) k užívání výsledků plnění poskytnutých Zhotovitelem dle této Smlouvy, a to minimálně způsobem a v rozsahu stanoveným touto Smlouvou. Součástí tohoto plnění Zhotovitele je i vytvoření Detailní specifikace (jak je tento pojem definován v odst. 5.1 této Smlouvy) a poskytnutí dokumentů a školení v rozsahu stanoveném v přílohách této Smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za řádně a včas provedené Dílo, a to za podmínek touto Smlouvou dále stanovených.

  - Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytně nutnou součinnost při provádění Díla, kterou si Zhotovitel písemně vyžádá. Za tuto součinnost se nepovažuje zajištění práv duševního vlastnictví; ta je povinen zajistit Zhotovitel.

- DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Zhotovitel provede Dodávku GIS v souladu s harmonogramem plnění uvedeným v příloze č. 4 této Smlouvy. Podrobnější harmonogram bude stanoven v rámci Detailní specifikace (jak je tento pojem definován v odst. 5.1 této Smlouvy).

  - Služby Údržby a podpory budou poskytovány kontinuálně ode dne provedení části Díla Dodávka GIS po dobu tří (3) let. Ad-hoc služba bude poskytována na základě požadavků Objednatele vznesených v době účinnosti této Smlouvy.

  - Místem plnění je sídlo Objednatele a jakékoli místo výslovně určené Objednatelem (např. pobočky Objednatele), vždy v rámci České republiky, nebo jakékoliv místo plnění uvedené v přílohách této Smlouvy nebo v Detailní specifikaci (jak je tento pojem definován v odst. 5.1 této Smlouvy), a to vždy v rámci České republiky. Pokud to povaha plnění této Smlouvy umožňuje a Objednatel vůči tomu nemá výhrady, je Zhotovitel oprávněn provádět části Díla také vzdáleným přístupem. Přípravné a programovací práce je Zhotovitel oprávněn realizovat na svém vlastním technickém vybavení.

- ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

  - Postup provedení části Díla Dodávka GIS bude blíže specifikován v dokumentu obsahujícím podrobnou analýzu stavu technického prostředí Objednatele, návrh řešení, podrobný popis implementace GIS, včetně specifikace potřebných licencí k Neunikátním dílům (jak je tento pojem definován v odst. 10.7 této Smlouvy) a migračního plánu databází a služeb dosavadních informačních systémů Objednatele, které budou nově zpracovávány a zajišťovány pomocí GIS (dále jen „Detailní specifikace“), zpracovaném jako součást části Díla Dodávka GIS Zhotovitelem a akceptovaném Objednatelem. Implementace systému GIS bude zahájena po akceptaci Detailní specifikace, nedohodnou-li se strany jinak.

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dodávku GIS tak, aby GIS splňoval veškeré požadavky stanovené v této Smlouvě, zejména v příloze č. 1 této Smlouvy a příloze č. 8 Smlouvy. V případě jakéhokoliv rozporu má přednost příloha č. 1 Smlouvy.

  - Služby Údržby a podpory budou poskytovány průběžně po dobu stanovenou touto Smlouvou v souladu s kvalitativními požadavky stanovenými touto Smlouvou, zejména v souladu s příslušnými katalogovými listy uvedenými v příloze č. 2 této Smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím osob, které uvedl v seznamu členů odborného týmu za účelem prokázání kvalifikace v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky. Seznam členů realizačního týmu je uveden v příloze č. 7 této Smlouvy. Změna těchto osob je přípustná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový člen realizačního týmu musí disponovat požadovanou kvalifikací. Zhotovitel je povinen alokovat na plnění dle této Smlouvy kapacity realizačního týmu dle přílohy č. 7 této Smlouvy, přičemž alokací kapacity se rozumí dostupnost kteréhokoliv člena realizačního týmu v průběhu pracovních dnů od 8:00 do 16:00 hod. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o dočasné nedostupnosti pracovní kapacity člena realizačního týmu objektivního charakteru (např. nemoc, dovolená) v předstihu nejméně tři (3) pracovní dny. Jakákoliv nedostupnost pracovní kapacity člena realizačního týmu zjištěná Objednatelem se bude považovat za porušení závazku Zhotovitele, nebude-li se jednat o dočasnou nedostupnost oznámenou postupem podle předchozí věty nebo o nedostupnost pracovníka prokazatelně způsobenou objektivní a nepředvídatelnou skutečností (např. akutní nemoc).

  - Ad hoc služby budou poptávány dle následujícího postupu:

    - Zhotovitel se zavazuje na základě písemného (vč. elektronického) věcného zadání Objednatele, které je Objednatel oprávněn podat kdykoliv v průběhu účinnosti této Smlouvy, zpracovat a Objednateli doručit do 7 pracovních dnů od obdržení věcného zadání Objednatele závaznou nabídku (dále jen „Nabídka“), která bude zejména obsahovat:

      - dopady do systémů Objednatele;

      - návrh konceptu technického řešení;

      - harmonogram plnění;

      - požadavky na součinnost Objednatele;

      - požadavky na součinnost třetích stran;

      - pracnost a cenovou nabídku stanovenou v souladu s cenovými podmínkami uvedenými v této Smlouvě včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány.

Objednatel není povinen na základě Nabídky podat závazný požadavek a v tomto případě nebude povinen Zhotoviteli hradit jakékoliv náklady. V případě, že informace poskytnuté Objednatelem v rámci věcného zadání nebudou dostatečné pro zpracování Nabídky, Zhotovitel je oprávněn ve lhůtě pro zpracování Nabídky Objednateli oznámit tuto skutečnost společně s uvedením konkrétního požadavku na doplnění informací. Nová lhůta 5 pracovních dnů pro zpracování Nabídky běží od doručení potřebných informací Zhotoviteli.

    - Objednatel je oprávněn, zejména na základě Nabídky, kdykoli v průběhu účinnosti této Smlouvy formou písemného (vč. elektronického) požadavku (dále jen „Požadavek“) objednat u Zhotovitele plnění dle Ad hoc KL a Zhotovitel je povinen dle Požadavku poskytovat objednané plnění, přičemž Požadavek musí obsahovat:

      - konkrétní označení a bližší specifikace plnění, které je požadováno včetně věcného rozsahu či požadovaných výsledků plnění;

      - požadovaný termín dokončení plnění;

      - cenu za plnění stanovenou v souladu s cenovými podmínkami uvedenými v této Smlouvě včetně vymezení počtu člověkodnů, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány.

    - V případě, že Požadavek neobsahuje všechny povinné náležitosti uvedené v odst. 5.5.2 této Smlouvy a/nebo je v rozporu s Nabídkou Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn Požadavek odmítnout, je však povinen o tom Objednatele písemně informovat včetně označení částí Požadavku, které jsou v rozporu s odst. 5.5.2 této Smlouvy nebo Nabídkou, a to nejpozději 3. pracovní den po doručení Požadavku Zhotoviteli. V případě, že Požadavek nebude v uvedené lhůtě Zhotovitelem písemně potvrzen nebo k Požadavku Zhotovitel nevznese písemné připomínky specifikující jeho rozpor se Smlouvou nebo Nabídkou, vzniká Zhotoviteli povinnost Požadavek písemně (tj. i elektronicky) potvrdit jako přijatý a závazný. K pozdějšímu odmítnutí Požadavku tak nebudou smluvní strany přihlížet a Zhotovitel bude povinen poskytnout plnění v souladu s Požadavkem.

    - Objednatel není povinen vystavit byť jediný Požadavek dle odst. 5.5 Smlouvy. Objednatel dále není povinen vyčerpat celý objednaný rozsah Ad hoc služeb sjednaný  dle daného Požadavku. Součástí Ad hoc služeb jsou i taková plnění, která nejsou výslovně uvedena v Požadavku, ale poskytnutí těchto plnění je nezbytné k realizaci příslušné Ad hoc služby a Zhotovitel jako odborník o nutnosti poskytnutí takových plnění věděl, nebo měl vědět; pro vyloučení pochybností, cena za Ad hoc služby již zahrnuje odměnu za taková dodatečná plnění.

  - Bude-li v rámci Detailní specifikace identifikována potřeba dodání jakéhokoliv plnění v rámci této Smlouvy, včetně software a poskytnutí licencí k jeho užití, je cena za poskytnutí takového plnění zahrnuta v ceně části Díla Dodávka GIS.

  - Provádění Díla bude koordinovat a kontrolovat řídící výbor, na jehož složení se dohodnou Zhotovitel a Objednatel. Řídící výbor se bude scházet alespoň dvakrát do měsíce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, že jednání řídícího výboru se zúčastní všichni členové realizačního týmu, požádá-li o to Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dnů před termínem jednání.

- ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

  - Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny plnění před jeho dokončením. Objednatel není povinen navrhovanou změnu akceptovat. Zhotovitel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby změnu požadovanou Objednatelem akceptoval.

  - Zhotovitel se zavazuje provést hodnocení dopadů kteroukoliv smluvní stranou navrhovaných změn na termíny plnění, cenu a součinnost Objednatele. Zhotovitel je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi (7) pracovních dnů ode dne doručení návrhu kterékoliv smluvní strany druhé smluvní straně. Náklady Zhotovitele na zhodnocení dopadů jsou obsaženy v ceně Díla. Výsledek hodnocení dopadů předá Zhotovitel Objednateli v uvedené lhůtě ve formě písemné zprávy.

  - Jde-li o změnu provádění části Díla Dodávka GIS, jejíž provedení není na základě hodnocení dopadů dle odst. 6.2 této Smlouvy podstatnou změnou smlouvy dle ZZVZ, ani nevyžaduje úpravu znění této Smlouvy, tj. zejména nemá dopad na termíny plnění ani na cenu kterékoli části Díla, může Objednatel provedení takové změny písemně schválit. Pokud tato změna vyžaduje úpravu Detailní specifikace, je Zhotovitel povinen úpravu Detailní specifikace provést, a to ve lhůtě, jež nevyvolá potřebu změny kteréhokoli termínu plnění dle této Smlouvy, přičemž se má za to, že cena za tuto úpravu Detailní specifikace je součástí ceny za Dodávku GIS. Úprava Detailní specifikace provedená podle tohoto odstavce Smlouvy podléhá akceptační proceduře dle odst. 7.3 této Smlouvy.

  - Pokud Objednatel změnu dle odst. 6.3 této Smlouvy schválí, je Zhotovitel povinen provádět Dílo s touto změnou. Byla-li postupem dle odst. 6.3 této Smlouvy upravena Detailní specifikace, je pro smluvní strany závazná Detailní specifikace s touto úpravou.

  - Jakákoliv změna Díla, která vyžaduje úpravu znění této Smlouvy, může být sjednána pouze dodatkem k této Smlouvě uzavřeným v souladu se ZZVZ.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - Dílo provedené Zhotovitelem dle této Smlouvy bude Objednateli předáváno po částech. Část Díla Dodávka GIS bude Objednateli předávána v souladu s ustanoveními tohoto čl. 7 Smlouvy, přičemž předmětná plnění se považují za provedená po jejich dokončení a podpisu akceptačního protokolu oprávněnou osobou Objednatele. Údržba a podpora bude poskytována a předávána zejména v souladu s odst. 7.9 a 7.10 této Smlouvy.

  - Předání a převzetí jednotlivých částí Díla proběhne po splnění akceptační procedury uvedené v této Smlouvě, je-li tak touto Smlouvou stanoveno. Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda Zhotovitelem poskytnuté plnění vedlo k výsledku, ke kterému se Zhotovitel zavázal, a to porovnáním skutečných vlastností příslušné části Díla a vlastností vymezených touto Smlouvou.

  - Akceptace Detailní specifikace

    - Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat práce na zhotovení Detailní specifikace s Objednatelem. Zhotovitel předá dokončený návrh Detailní specifikace Objednateli k akceptaci včas tak, aby mohl být dodržen termín provedení této dílčí části Dodávky GIS stanovený v příloze č. 4 této Smlouvy.

    - Objednatel je povinen vznést své výhrady nebo připomínky k Detailní specifikaci do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího doručení. Vznese-li Objednatel výhrady nebo připomínky, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu provést veškeré potřebné úpravy Detailní specifikace dle výhrad a připomínek Objednatele a takto upravenou Detailní specifikaci předat Objednateli k opakované akceptaci. Pokud výhrady a připomínky Objednatele k upravené verzi Detailní specifikace přetrvávají nebo Objednatel identifikuje výhrady a připomínky nové, je Objednatel oprávněn postupovat podle tohoto odst. 7.3.2 i opakovaně. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že Objednatel není povinen Detailní specifikaci akceptovat a je oprávněn vznášet výhrady a připomínky, pokud Detailní specifikace bude po Objednateli vyžadovat rozsah součinnosti, který nebude pro Objednatele akceptovatelný, zejména pokud bude vyžadovat rozšíření infrastruktury datových center Objednatele nebo komunikační infrastruktury v rozsahu, který by vyvolal na straně Objednatele náklady, které z jeho pohledu nebudou akceptovatelné.

    - V případě, že Objednatel nemá k Detailní specifikaci připomínky ani výhrady, zavazuje se ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od předložení Detailní specifikace k akceptaci tento dokument akceptovat a vystavit o tom písemný akceptační protokol.

    - Bude-li trvání akceptační procedury ovlivněné vznesením případných výhrad nebo připomínek k Detailní specifikaci a potřebou jejich vyřešení, nebude to mít vliv na dohodnuté termíny pro dokončení a předání Detailní specifikace, přičemž za nedodržení těchto termínů odpovídá v plném rozsahu Zhotovitel.

  - Akceptace části Dodávky GIS Základní systém a základní modul ISKN (řešení v rozsahu dle přílohy 1 – Technické specifikace kap. 3.1, 3.2, 3.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.7, 3.8, 5), a Dodávky GIS jako celku:

    - Akceptační řízení je zahájeno dnem, na kterém se Objednatel a Zhotovitel dohodnou.

    - Objednatel je povinen ve  lhůtě dvaceti (20) pracovních dnů od zahájení akceptačního řízení uvést své výhrady a připomínky k předmětu akceptačního řízení vyjadřující případné vady předmětu akceptačního řízení, tj. rozpor vlastností předmětu akceptačního řízení oproti dohodnuté specifikaci uvedené v této Smlouvě nebo určené v souladu s ní, a to formou soupisu těchto výhrad a připomínek. Objednatel též specifikuje, zda předmět akceptačního řízení v důsledku zjištěných vad neakceptuje, nebo jej akceptuje s výhradou odstranění zjištěných vad. Objednatel není povinen předmět akceptačního řízení akceptovat s výhradou. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady ve lhůtě stanovené v akceptačním protokolu potvrzujícím akceptaci s výhradou.

    - V případě, že Objednatel na předmětu akceptačního řízení neshledá žádné vady, předmět akceptačního řízení akceptuje a vystaví o tom písemný akceptační protokol, ve kterém uvede, že předmět akceptačního řízení je akceptován bez výhrad, a který bez zbytečného odkladu doručí Zhotoviteli.

    - Neakceptoval-li Objednatel předmět akceptačního řízení, je Zhotovitel povinen se ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od doručení výhrad a připomínek vyjádřit k Objednatelem zjištěným vadám, tyto bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od neúspěšné akceptace, jednak odstranit a jednak v této lhůtě předat předmět akceptačního řízení k opakovanému akceptačnímu řízení. Pokud z důvodu oprávněných výhrad Objednatele nebude dodržen termín pro akceptaci předmětu akceptačního řízení, je Zhotovitel v prodlení.

    - Pro vyloučení pochybností se stanoví, že akceptační řízení ohledně akceptace předmětu akceptačního řízení proběhne po úspěšném ukončení akceptačních testů, dodání dokumentace, provedení školení a provedení veškerých dalších dílčích částí této části Díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

  - Objednatel je oprávněn určit další dokumenty, pro které se použije akceptační procedura uvedená v odst. 7.3 této Smlouvy.

  - Objednatel je dále oprávněn rozhodnout o tom, že v případě kteréhokoli plnění dle této Smlouvy dojde k podpisu akceptačního protokolu s výhradami, a to za předpokladu, že Dílo nebo jeho dílčí část je způsobilá sloužit svému účelu, přičemž se vyskytují jen drobné vady nebo nedodělky. V takovém případě je Zhotovitel povinen odstranit takové vady nebo nedodělky ve lhůtě dohodnuté v akceptačním protokolu. V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran o takové lhůtě, stanoví takovou lhůtu jako lhůtu přiměřenou Objednatel. Pro posouzení splnění termínů uvedených v příloze č. 4 této Smlouvy je rozhodný den akceptace příslušné části Díla Objednatelem s výhradami nebo bez výhrad.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění monitoringu a vyhodnocování úrovně služeb Údržby a podpory v souladu se specifikací uvedenou v příloze č. 1 a příloze č. 2 této Smlouvy. Objednatel je vždy oprávněn provádět i vlastní monitoring, a to sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

  - Zhotovitel zašle Objednateli vždy po poskytnutí Ad-hoc služby záznam o poskytnutí Ad-hoc služby s identifikací poskytnutých činností a služeb včetně a jejich pracnosti (dále jen „Záznam o poskytnutí Ad-hoc služby“). V Záznamu o poskytnutí Ad-hoc služby bude proveden rozpad spotřebovaných člověkodnů a to nejméně v této míře detailu: konkrétní fyzická osoba provádějící činnost, popis činnosti, datum činnosti a doba činnosti, přičemž evidovanou a účtovanou časovou jednotkou je každá započatá člověkohodina. Přičemž člověkoden znamená čas odpovídající práci jedné osoby po dobu jednoho pracovního dne, tj. 8 člověkohodin. Plnění poskytované v rámci Ad-hoc služby bude považováno za řádně poskytnuté teprve poté, co Objednatel potvrdí jeho řádné poskytnutí podpisem Záznamu o poskytnutí Ad-hoc služby. Objednatel je oprávněn podmínit podpis Záznamu o poskytnutí Ad-hoc služby úspěšným provedením akceptační procedury osvědčující, že plnění bylo provedeno řádně. Pro akceptační proceduru se přiměřeně použijí pravidla dle odst. 7.4 Smlouvy s tím, že lhůta, ve které je Objednatel povinen uvést své výhrady a připomínky k předmětu akceptačního řízení, se zkracuje na deset (10) dnů.

  - Zhotovitel po uplynutí každého kalendářního měsíce poskytování služeb Údržby a podpory vyhotoví kompletní výkazy, ze kterých bude jednoznačně zřejmé, zda byly služby Údržby a podpory poskytovány dle parametrů stanovených v příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „Report Údržby a podpory“); pro vyloučení pochybností se uvádí, že Report Údržby a podpory nezahrnuje údaje uváděné v Záznamu o poskytnutí Ad-hoc služeb. Součástí Reportu Údržby a podpory budou měsíční výkazy služeb. Součástí Reportu Údržby a podpory bude rovněž vyhodnocení výše slevy z ceny, na kterou vzniklo Objednateli právo za vyhodnocovací období, za které byl Report Údržby a podpory vyhotoven.

  - Zhotovitel zašle Objednateli vyhotovený Report Údržby a podpory vždy do deseti (10) pracovních dnů dne ode dne uplynutí kalendářního měsíce, který je vyhodnocovacím / měřicím obdobím popsaným v předmětném Reportu Údržby a podpory. Report Údržby a podpory podléhá písemnému schválení Objednatelem. Pokud do desátého (10) pracovního dne ode dne předložení Reportu Údržba a podpory nedojde k jeho schválení Objednatelem, zavazují se strany zahájit v dobré víře jednání za účelem dosažení shody o obsahu takového Reportu Údržby a podpory.

  - Strany se dohodly, že použití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku je pro tuto Smlouvu vyloučeno.

- DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

  - Zhotovitel se dále zavazuje:

    - poskytovat plnění podle této Smlouvy řádně a včas;

    - provést Dílo s odbornou péčí odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě;

    - upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady svého plnění či potenciální výpadky plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné;

    - zajistit aktualizaci příslušné provozní, administrátorské a uživatelské dokumentace dle uskutečněných dílčích změn v GIS, a to nejpozději v den akceptace takové změny a její implementace do produkčního prostředí Objednatele;

    - neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy;

    - upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží;

    - i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou předmětem této Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění Smlouvy nezbytné pro zamezení vzniku škody; jde-li o zamezení vzniku škod nezapříčiněných Zhotovitelem, má Zhotovitel právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů; v případě, že nebude bezprostředně hrozit vznik škody, je Zhotovitel povinen na provedení těchto nezbytných úkonů Objednatele předem upozornit;

    - postupovat při poskytování plnění podle této Smlouvy s odbornou péčí a aplikovat interní procesy Objednatele z oblasti projektového řízení vývoje, provozu a zajištění bezpečnosti v oblasti informačních systémů, přičemž pokud tyto procesy Objednatele pro určitou oblast definovány nebudou, zavazuje se Zhotovitel aplikovat „best practice“ v příslušném odvětví;

    - informovat Objednatele o plnění svých povinností podle této Smlouvy a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností smluvních stran;

    - zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této Smlouvy, které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích Objednatele, dodržovaly účinné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré interní předpisy Objednatele, s nimiž Objednatel Zhotovitele obeznámil;

    - chránit práva duševního vlastnictví Objednatele a třetích osob;

    - upozorňovat Objednatele na možná rozšíření či změny GIS nebo jeho součástí za účelem jejich lepšího využívání v rozsahu této Smlouvy;

    - upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů Objednatele.

  - Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě písemně pověřené Objednatelem přiměřenou spolupráci a součinnost, která je nezbytná pro účely provázání GIS s dalšími informačními systémy užívanými Objednatelem. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že náklady na poskytování této součinnosti jsou součástí ceny za část Díla Dodávka GIS.

  - Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

  - Pro poskytování Údržby a podpory platí následující pravidla:

    - budování havarijních plánů a plánů obnovy ICT (DRP) včetně fyzického testování (fyzické vypnutí, přepnutí software, obnova dat atd.) je zahrnuto v ceně plnění;

    - pokud určitá dokumentace není dostupná, vytvoří Zhotovitel tuto dokumentaci bez navýšení ceny.

  - Je-li to potřebné pro provedení Díla, je Zhotovitel povinen zajistit údržbu a podporu (maintenance) veškerého software tak, aby mohl splnit parametry plnění stanovené touto Smlouvou. Zhotovitel je zejména povinen dodržet veškeré parametry stanovené v přílohách této Smlouvy. Cena údržby a podpory software (maintenance) je zahrnuta v ceně Díla.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v době navazující na ukončení Smlouvy Objednatel nebude mít žádné závazky vůči třetím osobám v souvislosti s plněním Smlouvy, zejména nebudou existovat žádné neuhrazené závazky spočívající v neuhrazených nákladech na údržbu a podporu software dodaného jako součást plnění této Smlouvy.

  - Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, že na základě této Smlouvy budou Objednateli poskytnuta veškerá práva duševního vlastnictví potřebná k údržbě, rozvoji a změnám předmětu Díla.

  - Objednatel si v Zadávací dokumentaci vyhradil právo na použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových služeb ve smyslu § 100 odst. 3 ZZVZ ve vztahu k Dílu, a to rozšíření rozsahu Ad-hoc služeb. V případě, že Objednatel uplatní právo na použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových služeb, zavazuje se Zhotovitel Objednateli nabídnout a poskytnout plnění v kvalitě a za cenových podmínek, které nebudou horší, než podmínky dle této Smlouvy.

- CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena Díla se sjednává následovně:

    - cena za Dodávku GIS činí [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč bez DPH, sazba DPH činí [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] %, DPH činí [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč, cena s DPH činí [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč, přičemž tato cena je blíže specifikována v příloze č. 3 této Smlouvy;

    - cena za poskytnutí Údržby a podpory za dobu tří (3) let činí [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč bez DPH, sazba DPH činí [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] %, DPH činí [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč, cena s DPH činí [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč, přičemž cena za poskytování služeb Údržby a podpory je dále uvedena v příloze č. 3 této Smlouvy;

    - cena za Ad-hoc službu je specifikována v příloze v příloze č. 3 této Smlouvy.

  - Cena Díla je stanovena jako celková, úplná, tj. zahrnuje veškerá plnění dle této Smlouvy v rámci provádění Díla, a jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

  - Cena Díla bude hrazena na základě faktur Zhotovitele.

  - Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu dílčích částí Dodávky GIS (dle platebních milníků definovaných v příloze č. 3 této Smlouvy) poté, co Objednatel podpisem akceptačního protokolu, případně i akceptačního protokolu s výhradami, potvrdí splnění jednotlivých dílčích částí Dodávky GIS uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (dle platebních milníků definovaných v příloze č. 3 této Smlouvy).

  - Údržba a podpora se hradí vždy za kalendářní měsíc poskytování této služby. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu obsahující měsíční vyúčtování ceny Údržby a podpory výhradně poté, co Objednatel písemně schválí Report Údržby a podpory týkající se měsíce, ve kterém Zhotovitel služby Údržby a podpory poskytoval. Faktura Zhotovitele musí obsahovat slevu z ceny v souladu s odst. 19.1.2 této Smlouvy a přílohou č. 2 této Smlouvy, pokud na tuto slevu Objednateli vznikne nárok.

  - Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu obsahující vyúčtování ceny Ad-hoc služby  na základě Objednatelem písemně schváleného Záznamu o poskytnutí Ad-hoc služby.

  - Splatnost řádně vystavené faktury činí třicet (30) dnů od doručení Objednateli. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, bude faktura zaslána na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Zhotovitel odešle daňový doklad Objednateli nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení.

  - Všechny faktury musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti účetního dokladu požadované zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČ, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, podrobné označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou faktury vystavené za jednotlivé dílčí části Dodávky GIS uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy musí být kopie podepsaného akceptačního protokolu, případně akceptačního protokolu s výhradami, potvrzujícího převzetí příslušného plnění Objednatelem. Přílohou faktury vystavené za poskytování služeb Údržby a podpory musí být kopie Objednatelem schváleného Reportu Údržby a podpory. Přílohou faktury vystavené za poskytnutí Ad-hoc služby musí být kopie Objednatelem schváleného Záznamu o poskytnutí Ad-hoc služby. Faktura musí mít formu obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 435 občanského zákoníku.

  - Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy (zejména nezohlednění slev z ceny dle odst. 19.1.2 této Smlouvy), je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti, která bude činit jednadvacet (21) dní, počne běžet doručením opravené faktury.

  - Platby se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře.

  - V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

- VLASTNICKÉ PRÁVO, PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A PRÁVA UŽITÍ

  - K movitým věcem, které Zhotovitel dodá Objednateli dle této Smlouvy, nabývá Objednatel vlastnické právo dnem předání takového plnění (i dílčího) Objednateli na základě písemného protokolu podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran. Nebezpečí škody na předaných věcech přechází na Objednatele okamžikem jejich faktického předání do dispozice Objednatele, o takovémto předání musí být sepsán písemný záznam podepsaný oprávněnými osobami stran.

  - Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této Smlouvy je i plnění, které naplňuje nebo bude naplňovat znaky autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), je k těmto součástem plnění poskytována licence ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

  - Licence a související oprávnění jsou Objednateli poskytovány s účinností ode dne předání a převzetí plnění, jehož je autorské dílo součástí. Do doby poskytnutí licence je Objednatel oprávněn autorské dílo užívat pro účely akceptace a ověření výsledku plnění. Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu dle odst. 10.2 této Smlouvy vykonávat práva duševního vlastnictví k tomuto autorskému dílu tak, že mu je umožněno takové autorské dílo užít všemi způsoby přicházejícími v úvahu známými v době uzavření této Smlouvy, zejména způsoby dle § 12 autorského zákona, ve znění účinném ke dni uzavření této Smlouvy, a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k takovémuto autorskému dílu. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že licence se vztahuje i na veškerá autorská díla v budoucnu poskytnutá Objednateli Zhotovitelem v rámci provádění Díla. Licence k autorskému dílu je poskytována jako nevýhradní. Objednatel není povinen licenci využít.

  - Součástí oprávnění poskytnutých Objednateli společně s licencí je i právo provádět bez dalšího jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla tvořícího součást plnění a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do databází či na jeho základě či s jeho použitím vytvořit nové autorské dílo či jiný předmět duševního vlastnictví apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. V případě počítačových programů se licence vztahuje ve stejném rozsahu na autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i na koncepční přípravné materiály, a to i na případné další verze informačních systémů upravené na základě této Smlouvy. Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k výkonu práv duševního vlastnictví k autorskému dílu nebo svoje oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví k autorskému dílu třetí osobě postoupit.

  - Udělení licence nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztahy vzniklé na základě této Smlouvy se neaplikuje ustanovení § 2370 občanského zákoníku. Tím není dotčena úprava výpovědi obsažená v této Smlouvě.

  - Předchozí ustanovení tohoto článku se v plném rozsahu vztahují pouze na autorská díla, která byla vytvořena Zhotovitelem a/nebo jeho poddodavateli či osobami jimi využitými k poskytování plnění na základě této Smlouvy (dále jen „Unikátní díla“). Zhotovitel je povinen Objednateli poskytnout sám nebo prostřednictvím vykonavatele majetkových práv autorských práva užít autorská díla, která nejsou Unikátními díly, ale představují standardní software třetích stran distribuovaný na základě standardně definovaných licenčních podmínek širokému okruhu subjektů, jako např. softwarové vybavení dodané v rámci Smlouvy, které nebylo vyvinuto Zhotovitelem (dále jen „Neunikátní díla“), a to přinejmenším v rozsahu standardní licence umožňující minimálně užívání GIS v souladu s jeho určením a podmínkami stanovenými v této Smlouvě, přičemž teritoriální rozsah poskytnuté licence musí být sjednán alespoň pro území České republiky a licence musí být poskytnuta jako nevypověditelná minimálně na dobu trvání autorských práv majetkových. Licence ke standardnímu software Zhotovitele, kterým se rozumí software poskytovaný Zhotovitelem na základě standardně definovaných licenčních podmínek širokému okruhu subjektů, se poskytuje za podmínek dle odst. 10.3 až 10.6 této Smlouvy s tím, že Objednatel není oprávněn poskytnout sublicenci třetím osobám. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že jakákoliv autorská díla poskytnutá Objednateli v rámci plnění dle této Smlouvy jsou Unikátními díly, nejsou-li Zhotovitelem předem a výslovně označena za Neunikátní díla. Použití jakéhokoliv Neunikátního díla Zhotovitelem v rámci plnění dle této Smlouvy podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany Objednatele.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorským dílům, která budou součástí plnění podle této Smlouvy, resp. že má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence k autorským dílům podle čl. 10 této Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla. Pokud prohlášení dle předchozí věty nebude moci být dodrženo z důvodu, že část Díla byla provedena poddodavatelem Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zajistit si od poddodavatele dostatečná práva k poskytnutí licence a souvisejících oprávnění Objednateli v souladu s ustanoveními této Smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí příslušné subdodávky.

  - Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle této Smlouvy vznikne činností Zhotovitele a Objednatele dílo spoluautorů, a nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je Objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem, a že Zhotovitel udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do takového díla spoluautorů. Cena Díla dle odst. 9.1 této Smlouvy je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Zhotoviteli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.

  - Bude-li autorské dílo vytvořeno činností Zhotovitele, smluvní strany činí nesporným, že jakékoliv takovéto autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením Objednatele, v souladu s touto Smlouvou.

  - Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce Objednatele. Případná změna v osobě Zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli.

  - Odměna za poskytnutí licence k Unikátním dílům a Neunikátním dílům je zahrnuta v ceně části Díla Dodávka GIS.

  - V případě, že je to nezbytné pro využívání GIS Objednatelem, Zhotovitel zajistí pro Objednatele oprávnění používat patenty, ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a jakákoliv jiná práva či předměty duševního vlastnictví vztahující se k plnění dle této Smlouvy, a to nejméně po dobu trvání této Smlouvy. Pokud není výslovně uvedeno jinak, cena za udělení takového práva k užití je součástí ceny uvedené v odst. 9.1 této Smlouvy.

  - Objednatel se považuje za pořizovatele všech databází dodaných nebo vytvořených v rámci plnění této Smlouvy.

  - Zhotovitel tímto prohlašuje a Objednateli garantuje, že po ukončení účinnosti této Smlouvy nebo po ukončení plnění ze strany Zhotovitele nebude Zhotovitel uplatňovat žádné nároky v souvislosti s užíváním Unikátních děl Objednatelem nebo třetími osobami ani v souvislosti s úpravami Unikátních děl prováděnými Objednatelem nebo třetími osobami. Zhotovitel dále prohlašuje a výslovně Objednatele ujišťuje, že na základě práv poskytnutých Zhotovitelem bude Objednatel oprávněn poptávat služby údržby, podpory a rozvoje GIS nebo podobná či související plnění u jiných dodavatelů v budoucích zadávacích řízeních dle ZZVZ, resp. v zadávacích řízeních dle budoucích předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek. V případě, že jakákoliv osoba namítne porušení svého práva duševního vlastnictví v souvislosti s postupem Objednatele dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen na své náklady zajistit poskytnutí veškerých potřebných práv Objednateli.

  - V případě, že výsledkem plnění této Smlouvy budou jiné předměty duševního vlastnictví, než autorská díla, poskytne Zhotovitel Objednateli licenci a další práva duševního vlastnictví s obdobnou specifikací jako v případě autorských děl.

- ZDROJOVÝ KÓD

  - Zhotovitel je povinen předat Objednateli dokumentované zdrojové kódy k částem GIS, které nejsou Neunikátními díly ve smyslu odst. 10.7 této Smlouvy. Zdrojové kódy budou spustitelné v prostředí Objednatele a zaručující možnost ověření, že jsou kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace zdrojových kódů. Zdrojové kódy budou Objednateli Zhotovitelem předány na nepřepisovatelném technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem „Zdrojový kód“.  O předání technického nosiče dat bude oběma Smluvními stranami sepsán a podepsán písemný předávací protokol. Zhotovitel je povinen předat zdrojové kódy včetně příslušné dokumentace před zahájením akceptační procedury.

  - Povinnost Zhotovitele uvedená v odst. 11.1 se přiměřeně použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu GIS, k nimž dojde při plnění této Smlouvy nebo v rámci záručních oprav (dále jen „změna zdrojového kódu“). Dokumentace změny zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do zdrojového kódu.

- ZÁRUKA ZA JAKOST

  - Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Dodávky GIS spočívající v tom, že každá část Dodávky GIS a GIS jako celek budou mít ke dni jeho akceptace a dále po dobu tří (3) let od předání a převzetí Dodávky GIS funkční vlastnosti stanovené v této Smlouvě. Záruka za jakost se vztahuje i na části GIS upravené v rámci poskytování Ad-hoc služeb, přičemž záruční doba pro části GIS upravené v rámci poskytování Ad-hoc služeb trvá tři (3) roky od dokončení a předání  části GIS upravené v rámci poskytování Ad-hoc služeb Objednateli.

  - Objednatel je oprávněn vady Díla nahlásit Zhotoviteli kdykoliv v průběhu záruční doby.

  - Doba od zjištění vady do jejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává.

  - Bude-li Objednatel požadovat odstranění vad, Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě dohodnuté mezi smluvními stranami, a nedojde-li mezi stranami k takové dohodě, pak v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vady bezplatně a bez nároku na jakékoliv peněžité či jiné plnění.

  - Objednatel je v případě poskytnutí vadného plnění vždy oprávněn dle vlastního uvážení a bez jakékoliv vazby na uplatnění dalších nároků (náhrada újmy, smluvní pokuta apod.) zajistit si i jen částečně poskytnutí bezvadného plnění osobou odlišnou od Zhotovitele, a to na účet Zhotovitele. O využití tohoto práva je povinen Zhotovitele informovat. Povinnosti Objednatele dle ZZVZ tím nejsou dotčeny.

  - Nároky Objednatele z titulu záruky za jakost jsou nezávislé od poskytování služeb Údržby a podpory.

  - Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Zhotovitele podle této Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání GIS či jeho části, zavazuje se Zhotovitel zajistit ve spolupráci s Objednatelem na vlastní náklady náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.

- PODDODAVATELÉ

  - Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo sám osobně, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v příloze č. 5 této Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně oznámena Objednateli. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při provádění Díla prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.

- POJIŠTĚNÍ

  - Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění Díla a trvání záruky za jakost GIS pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě (Objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 10 000 000 Kč za rok a výše spoluúčasti nesmí být vyšší než 10 %. Na požádání je Zhotovitel povinen Objednateli takovou smlouvu předložit nejpozději pět (5) pracovních dnů po doručení žádosti Objednatele o poskytnutí předmětné smlouvy.

- OPRÁVNĚNÉ OSOBY

  - Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněné osoby, popř. zástupce oprávněných osob. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních, obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že:

    - osoby oprávněné jednat v záležitostech smluvních jsou oprávněny vést s druhou smluvní stranou jednání obchodního charakteru a měnit či rušit tuto Smlouvu a uzavírat k ní dodatky dle odst. 23.1 této Smlouvy;

    - osoby oprávněné v záležitostech obchodních jsou oprávněny vést s druhou stranou jednání obchodního charakteru, jednat v rámci změnového řízení dle čl. 6 této Smlouvy, jednat v rámci akceptačních procedur při předávání a převzetí plnění dle čl. 7 Smlouvy, zejména podepisovat příslušné akceptační, předávací či jiné protokoly dle této Smlouvy; osoby oprávněné v záležitostech obchodních však nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit či rušit ani k ní uzavírat dodatky dle odst. 23.1 této Smlouvy,

    - osoby oprávněné jednat v záležitostech technických jsou oprávněny vést jednání technického charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách a jednat jménem stran v rámci reklamace vad a při uplatňování záruky podle čl. 12 Smlouvy; tyto osoby rovněž nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit či rušit ani k ní uzavírat dodatky dle odst. 23.1 této Smlouvy.

  - Oprávněné osoby ve smyslu odst. 15.1.2 a 15.1.3 této Smlouvy jsou oprávněny jménem stran provádět veškeré úkony v rámci akceptačních procedur dle této Smlouvy, včetně schvalování Reportů Údržby a podpory a schvalování Záznamů o poskytnutí Ad-hoc služby, a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům.

  - Jména oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 této Smlouvy a jejich role stanoví tato Smlouva.

  - Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny do tří (3) dnů ode dne změny oprávněné osoby na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění.

- OCHRANA INFORMACÍ

  - Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy:

    - si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“),

    - mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé strany.

  - Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany.

  - Za třetí osoby podle odst. 16.2 se nepovažují:

    - zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,

    - orgány smluvních stran a jejich členové,

    - ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Zhotovitele,

    - ve vztahu k důvěrným informacím Zhotovitele externí Zhotovitelé Objednatele, a to i potenciální,

- za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním dle této Smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Smlouvě.

  - Bude-li Zhotovitel v souvislosti s plněním této Smlouvy provádět pro Objednatele zpracování osobních údajů podléhajících režimu zvláštní ochrany podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), je Objednatel kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy oprávněn vyzvat Zhotovitele k uzavření zvláštní smlouvy upravující zpracování osobních údajů, která bude obsahovat ujednání a další náležitosti stanovené v čl. 28 odst. 3 GDPR, přičemž Zhotovitel nebude mít z důvodu plnění předmětných povinností právo na samostatnou úplatu, nedohodnou-li se strany v odůvodněných případech jinak. Zhotovitel je povinen uzavřít smlouvu dle předchozí věty do 15 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele.

  - Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy.

  - Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Smlouvy, se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění této Smlouvy.

  - Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

  - Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se veškeré informace vztahující se k předmětu této Smlouvy a příslušné dokumentaci považují výlučně za důvěrné informace Objednatele a Zhotovitel je povinen tyto informace chránit v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel při tom bere na vědomí, že povinnost ochrany těchto informací podle tohoto článku 16 se vztahuje pouze na Zhotovitele.

  - Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média. Absence takovéhoto upozornění však nezpůsobuje zánik povinnosti ochrany takto poskytnutých informací.

  - Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace:

    - které se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů,

    - které měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,

    - které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,

    - které po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi,

    - jejichž zpřístupnění informace vyžadováno zákonem či jiným právním předpisem včetně práva EU nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu veřejné moci.

    - které jsou obsažené ve Smlouvě a jsou zveřejněné na příslušných webových stránkách dle § 219 ZZVZ nebo dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

  - Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel oprávněn dle ZZVZ nebo zákona o registru smluv uveřejnit:

    - tuto Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků,

    - výši skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky .

  - Za porušení povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou se považují též případy, kdy tuto povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v odst. 16.3, které daná smluvní strana poskytla důvěrné informace druhé smluvní strany.

  - Poruší-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč za každé porušení takové povinnosti.

  - Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku 16 Smlouvy a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona o registru smluv tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

  - Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a předávat si veškeré informace nezbytně nutné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

  - Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.

  - Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle článku 15 této Smlouvy, statutárních orgánů smluvních stran, popř. jimi písemně pověřených pracovníků.

  - Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, faxového čísla nebo e-mailové adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů.

  - Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení odůvodněné písemné žádosti Objednatele o výměnu oprávněné osoby Zhotovitele podílející se na plnění této Smlouvy, s níž Objednatel nebyl z jakéhokoliv důvodu spokojen, nahradit jinou vhodnou osobou s odpovídající kvalifikací.

  - Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a taktéž poskytne Objednateli potřebnou součinnost a potřebné údaje a dokumenty, aby Objednatel mohl splnit svoje povinnosti dle ZZVZ a jiných právních předpisů, např. povinnost uveřejnit Smlouvu, výši skutečně uhrazené ceny a seznam poddodavatelů za podmínek stanovených ZZVZ, resp. zákonem o registru smluv.

- NÁHRADA ŠKODY

  - Každá ze stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

  - Žádná ze stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku výlučně věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost provést Dílo nebo jeho část s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.

  - Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit škodu, pokud k tomuto došlo výlučně v důsledku prodlení s plněním závazků druhé smluvní strany nebo v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky (§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku).

  - Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání těchto mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek.

  - Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.

  - Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta nebo sleva z ceny, a to v celém rozsahu.

- SANKCE

  - Smluvní strany se dohodly, že:

    - v případě prodlení Zhotovitele s provedením kterékoliv dílčí části Dodávky GIS, pro kterou je v harmonogramu plnění v příloze č. 4 této Smlouvy stanoven konkrétní termín, v termínu uvedeném v harmonogramu plnění, který je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení;

    - v případě porušení kvalitativních parametrů služeb Údržby a podpory se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli slevu z ceny Díla ve výši specifikované v příloze č. 2 této Smlouvy;

    - v případě porušení povinnosti Zhotovitele zajistit dostupnost člena nebo členů realizačního týmu dle odst. 5.4 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ porušení jeho povinnosti;

    - v případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku odstranit vady nebo nedodělky dle akceptačního protokolu s výhradami ve lhůtě stanovené dle odst. 7.6 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení;

    - v případě prodlení Zhotovitele odstranit záruční vadu ve lhůtě stanovené dle odst. 12.4 této Smlouvy se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení;

    - v případě prodlení Zhotovitele s vypracováním Migračního plánu nebo v případě prodlení Zhotovitele s poskytnutím součinnosti ve lhůtách dle odst. 20.2 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení;

    - v případě prodlení Zhotovitele s poskytnutím výstupu Ad-hoc služby v termínu dohodnutém s Objednatelem se Zhotovitel zavazuje zaplati Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.

  - Slevy z ceny Díla budou Zhotovitelem zásadně zohledněny vždy v nejbližší faktuře vystavené Zhotovitelem poté, co Objednateli vznikne nárok na slevu z ceny. V případě, že výše části ceny Díla fakturované Zhotovitelem nebude dostačující k pokrytí slevy z ceny Díla, bude sleva z ceny zásadně zohledněna v následující faktuře. Podrobnosti a speciální pravidla stanoví příloha č. 2 Smlouvy.

  - Zaplacení slevy z ceny nebo smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky ani náhradu způsobené újmy.

  - Smluvní pokuty jsou splatné 30. den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

- MIGRAČNÍ PLÁN

  - Zhotovitel se zavazuje dle pokynů Objednatele poskytnout veškerou potřebnou součinnost, dokumentaci a informace a účastnit se jednání s Objednatelem a třetími osobami za účelem plynulého a řádného převedení poskytování služeb Údržby a podpory či jejich příslušné části nebo podobného či souvisejícího plnění na Objednatele nebo na nového poskytovatele, ke kterému dojde nebo má dojít po skončení účinnosti této Smlouvy (dále jen „Migrace“). Za tímto účelem se Zhotovitel zavazuje na základě pokynu Objednatele vypracovat migrační plán vymezující veškeré podmínky pro převedení další údržby a podpory či jiného relevantního plnění na Objednatele nebo na nového poskytovatele (dále jen „Migrační plán“) a poskytnout plnění nezbytná k realizaci tohoto Migračního plánu. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporu o jakékoli otázce, která se týká Migračního plánu dle tohoto odstavce Smlouvy, bude jejich dohodou určen soudní znalec pro posouzení sporné otázky a smluvní strany se budou takovým posouzením soudního znalce řídit. Zhotovitel se zavazuje součinnost dle tohoto odstavce a Migračního plánu dle tohoto odstavce Smlouvy poskytovat s odbornou péčí, zodpovědně a do doby úplného převzetí a inicializace poskytování služeb podobných službám Údržby a podpory či plnění souvisejícího Objednatelem nebo novým poskytovatelem. Závazek dle tohoto ustanovení platí i po uplynutí doby trvání této Smlouvy, a to nejméně 1 rok po jejím ukončení z jakéhokoli důvodu. Objednatel je oprávněn požádat o vypracování Migračního plánu dle tohoto odstavce Smlouvy po dobu trvání účinnosti této Smlouvy, nebo kdykoli po odstoupení Objednatele od této Smlouvy nebo po odstoupení Zhotovitele od této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vypracovat Migrační plán dle tohoto odstavce Smlouvy a poskytnout plnění nezbytná k jeho realizaci do dvou měsíců od doručení takového požadavku Objednatele, nestanoví-li Objednatel jinak. Vypracováním Migračního plánu dle tohoto odstavce Smlouvy se rozumí jeho akceptace za obdobného použití odst. 7.3 této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že cena za vypracování Migračního plánu dle tohoto odstavce Smlouvy a poskytnutí plnění nezbytného k jeho realizaci je součástí ceny za služby Údržby a podpory dle této Smlouvy, přičemž Zhotoviteli nenáleží nárok na jakékoliv další finanční plnění dle této Smlouvy.

  - V případě, že dojde k uzavření nové smlouvy týkající se služeb Údržby a podpory nebo jakékoli jejich části nebo podobného či souvisejícího plnění s novým poskytovatelem odlišným od Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel po skončení účinnosti této Smlouvy poskytovat Objednateli nebo jím určeným třetím stranám veškerou součinnost potřebnou pro účely plynulého a řádného poskytování služeb obdobných službám Údržby a podpory či jejich příslušné části novým poskytovatelem, pokud bude naplnění tohoto cíle záviset na znalostech Zhotovitele získaných na základě plnění této Smlouvy. Stejnou součinnost je Zhotovitel povinen poskytovat Objednateli na jeho výzvu pro případ, že Objednatel bude po skončení účinnosti této Smlouvy zajišťovat činnosti odpovídající službám Údržby a podpory vlastními silami. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je v rámci součinnosti dle věty první tohoto odstavce Smlouvy povinen zabezpečit na výzvu Objednatele osobní účast příslušných členů realizačního týmu na jednáních s Objednatelem či jím určenými třetími stranami, přičemž tato forma součinnosti může být ze strany Objednatele požadována nejdéle do uplynutí 3. kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém tato Smlouva zanikla. Po uplynutí lhůty dle předchozí věty tohoto odstavce bude součinnosti zabezpečována formou emailové či telefonické konzultace. Zhotovitel se zavazuje tuto součinnost poskytovat s odbornou péčí, bez zbytečného odkladu a zodpovědně, a to minimálně po dobu jednoho roku ode dne, ve kterém tato Smlouva zanikla. Zhotovitel se zavazuje reagovat na požadavek Objednatele nebo jím určené třetí strany a zahájit poskytování součinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů ode dne doručení takovéhoto požadavku. Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění dle tohoto odstavce je součástí ceny za poskytování služeb Údržby a podpory bez nároku na finanční plnění v rámci Ad-hoc služby.

- PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Tato Smlouva pozbývá účinnosti uplynutím tří (3) let ode dne zahájení poskytování služeb Údržby a podpory.

  - Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se licencí, záruk, nároků na náhradu škody a nároky ze smluvních pokut a slev z ceny, ustanovení o ochraně informací a ustanovení o povinnostech Zhotovitele dle čl. 20 této Smlouvy, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

  - Ode dne dokončení části Díla Dodávka GIS je Objednatel oprávněn kdykoliv tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu a bez jakýchkoliv sankcí. Výpovědní doba je tři (3) měsíce a její běh bude ukončen třetí měsíc po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

  - Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy z důvodů stanovených platnými právními předpisy a dále v následujících případech:

    - prodlení Zhotovitele s provedením jakékoliv části Díla po dobu delší než patnáct (15) dnů oproti termínu plnění stanovenému podle této Smlouvy, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než deset (10) dnů od doručení takovéto výzvy,

    - pokud nedojde k akceptaci Detailní specifikace ani do třiceti (30) dnů ode dne předložení její první verze Objednateli,

    - porušení povinnosti ochrany důvěrných informací dle této Smlouvy ze strany Zhotovitele,

    - nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění této Smlouvy v následujícím roce,

    - porušení povinnosti Zhotovitele, či kterékoliv osoby, která je k plnění této Smlouvy vázána společně a nerozdílně s jinými osobami na straně Zhotovitele, udržovat prohlášení dle odst. 1.2 této Smlouvy v pravdivosti a Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na jejich pravdivost, úplnost nebo přesnost;

    - na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení;

    - Zhotovitel poruší závazek uvedený v odst. 8.7 této Smlouvy.

    - Zhotovitel vstoupí do likvidace.

  - Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Objednatele se zaplacením jakékoliv nesporné splatné částky dle této Smlouvy po dobu delší než šedesát (60) dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Zhotovitel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy.

  - V případě odstoupení od Smlouvy tato Smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. Smluvní strany si vrátí již poskytnuté plnění, není-li touto Smlouvou stanoveno jinak. Objednatel má právo rozhodnout, zda si ponechá rozpracované plnění, tedy část Díla, která nebyla ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy dokončena a předána Objednateli. V případě, že si Objednatel rozpracované plnění ponechá, má Zhotovitel nárok na poměrnou část ceny odpovídající poměrné části zhotoveného Díla. V případě, že Objednatel nebude mít zájem ponechat si rozpracované plnění, má Zhotovitel, nebude-li se jednat o odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů na provedení daného plnění do doby doručení odstoupení od Smlouvy, výše náhrady těchto nákladů však nesmí být vyšší, než by byla 1/2 výše ceny předmětného plnění ponížená dle předchozí věty.

- ŘEŠENÍ SPORŮ

  - Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.

  - Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat se o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. Tím není dotčeno právo smluvních stran obrátit se ve věci na příslušný obecný soud České republiky.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy uzavřených v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

  - V případě rozporu mezi ustanoveními čl. 1 až čl. 23 Smlouvy a jakoukoli přílohou Smlouvy se použijí přednostně ustanovení čl. 1 až čl. 23 Smlouvy.

  - Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti Objednatele vyplývající z této Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

  - Započtení na pohledávky Zhotovitele za Objednatelem vůči pohledávce Objednatele za Zhotovitelem vzniklé z této Smlouvy se nepřipouští.

  - Práva Objednatele vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě patnácti (15) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

  - Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění, požadavky na poskytování Údržby a podpory.

  - Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

| Příloha č. 1: | Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky |
| --- | --- |
| Příloha č. 2: | Specifikace služeb Údržby a podpory a Ad-hoc služby |
| Příloha č. 3: | Rozpočet a platební milníky |
| Příloha č. 4: | Harmonogram plnění |
| Příloha č. 5: | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 6: | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 7: | Seznam členů realizačního týmu |
| Příloha č. 8: | Návrh technického řešení |

  - Bude-li v jakékoliv příloze Smlouvy uveden pojem „Zadavatel“, má se tím na mysli Objednatel definovaný v záhlaví této Smlouvy. Bude-li v jakékoliv příloze Smlouvy uveden pojem „Dodavatel“, má se tím na mysli Zhotovitel definovaný v záhlaví této Smlouvy.

  - Tato Smlouva je uzavřena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

| Objednatel V Praze dne _____________ | Zhotovitel V ____________ dne__________________ |
| --- | --- |
| ________________________________ Česká republika - Státní pozemkový úřad Mgr. Pavel Škeřík ředitel Sekce provozních činností | ________________________________ [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |

Příloha č. 1

Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

[účastník nedoplňuje; bude doplněno při podpisu Smlouvy v souladu se zadávacími podmínkami ve znění případných změn a doplnění]

Příloha č. 2

Specifikace služeb Údržby a podpory

Seznam katalogových listů

| Katalogový list služby |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikace (ID) | - GIS-01 |  | Typ KL: | PAUŠÁLNÍ |
| Název služby | Údržba a podpora |  |  |  |
| Popis služby | Služba údržby a podpory všech součástí Geografického informačního systému (GIS) včetně aktualizace (geo)dat. |  |  |  |
| Parametry |  |  |  |  |
| Název | P01i - Dostupnost interního systému |  |  |  |
| Název | P01e - Dostupnost externího systému |  |  |  |
| Název | P02 - Údržba a podpora |  |  |  |
| - Priorita incidentů a závad |  |  |  |  |
| - Incident A | - kritická vada, havarijní stav, systém vykazuje vady bránící jeho užívání Objednatelem. Za tento stav se považuje i případ, kdy jsou vadou postiženy řádově stovky (100 a více) uživatelů a/nebo nemohou vykonávat svoji práci. |  |  |  |
| - Incident B | - vada, systém vykazuje vady částečně bránící jeho užívání Objednatelem. Za tento stav se považuje i případ, kdy jsou vadou postiženy řádově desítky uživatelů (10-99) a/nebo nemohou vykonávat svoji práci. |  |  |  |
| - Incident C | - jiné vady, které zejména snižují kvalitu užívání díla Objednatelem, a nejde tedy o vady kategorie A ani B. Za tento stav se považuje i případ, kdy jsou vadou postiženy jednotky uživatelů (1-9) a/nebo nemohou vykonávat svoji práci. |  |  |  |
| - P01i - Dostupnost interního systému |  |  |  |  |
| - Definice parametru |  |  |  |  |
| - Zajištění dostupnosti všech součástí interního systému v Provozní době. - Provádění kontinuálního monitoringu systému včetně statistik interních přístupů. - Zpracování a předání měsíčního „Reportu Údržby a podpory“ z dat monitoringu o plnění dílčích parametrů. - Zajištění přístupu Objednatele k nezpracovaným logům aplikačního serveru a databáze. |  |  |  |  |
| - Definice dílčích parametrů |  |  |  |  |
| Provozní doba (Garantovaná dostupnost interního systému) | - pracovní dny 6-18h (12x5) |  |  |  |
| - SLA |  |  |  |  |
| - Vyhodnocovací období | - 1 kalendářní měsíc |  |  |  |
| - SLA PARAMETRY | - Jednotka | - Hodnota |  |  |
| - Odstranění Incidentu A | - [hodina] | - 4 [počítá se pouze čas v Provozní době] |  |  |
| - Odstranění Incidentu B | - [pracovní den] | - 2 |  |  |
| - Odstranění Incidentu C | - [pracovní den] | - 5 |  |  |
| - Maximální měsíční počet incidentů (MI) kategorie A za období | - 1 incident | - 1 |  |  |
| - Maximální měsíční počet incidentů (MI) kategorie B za období | - 1 incident | - 5 |  |  |
| - Maximální měsíční počet incidentů (MI) kategorie C za období | - 1 incident | - 10 |  |  |
| - Dostupnost interní části systému | - [%/měsíc] | - 98% |  |  |
| - Max. doba servisní odezvy (reakční doba) od doručení Incidentu | - [min] | - 15 |  |  |
| - Vyhodnocení služby | - Dle kapitoly Způsob vyhodnocení služeb. |  |  |  |
| - P01e - Dostupnost externího systému |  |  |  |  |
| - Definice parametru |  |  |  |  |
| - Zajištění dostupnosti všech součástí souvisejících s provozem externího systému. - Provádění kontinuálního monitoringu systému a počtu externích přístupů. - Zpracování a předání měsíčního „Reportu Údržby a podpory“ z dat monitoringu o plnění dílčích parametrů. - Zajištění přístupu k nezpracovaným logům. |  |  |  |  |
| - Definice dílčích parametrů |  |  |  |  |
| Provozní doba (Garantovaná dostupnost interního systému) | - 24x7 |  |  |  |
| - SLA |  |  |  |  |
| - Vyhodnocovací období | - 1 kalendářní měsíc |  |  |  |
| - SLA PARAMETRY | - Jednotka | - Hodnota |  |  |
| - Odstranění Incidentu A | - [hodina] | - 4 [počítá se pouze čas v Provozní době stanovené v části P01i - Dostupnost interního systému] |  |  |
| - Odstranění Incidentu B | - [pracovní den] | - 2 |  |  |
| - Odstranění Incidentu C | - [pracovní den] | - 5 |  |  |
| - Maximální měsíční počet incidentů (MI) kategorie A za období | - 1 incident | - 2 |  |  |
| - Maximální měsíční počet incidentů (MI) kategorie B za období | - 1 incident | - 5 |  |  |
| - Maximální měsíční počet incidentů (MI) kategorie C za období | - 1 incident | - 10 |  |  |
| - Dostupnost externí části systému | - [%/měsíc] | - 98% |  |  |
| - Max. doba servisní odezvy (reakční doba) od doručení Incidentu | - [min] | - 15 |  |  |
| - Vyhodnocení služby | - Dle kapitoly Způsob vyhodnocení služeb. |  |  |  |
| - P02 - Údržba a podpora |  |  |  |  |
| - Definice parametru |  |  |  |  |
| - Údržba a podpora se týká interní i externí (veřejné) části systému. - Zajištění aktualizací (geo)dat. - Údržba číselníků a konfiguračních parametrů/souborů. - Údržba datové základny. - Zajištění zálohování systému na zálohovací zařízení Objednatele. - Zajištění kontroly záloh v periodě ½ roku (obnovení ze záloh). - Zajištění maintenance licencí Neunikátního (standardního) Software. - Provádění aktualizací (patche) Software. - Provádění profylaxe systému. - Podpora poskytnutých zákaznických úprav včetně nových funkcionalit dodaných v rámci rozvoje AdHoc. - Údržba integračních vazeb. - Odstraňování vad, reakce a řešení incidentů zadaných prostřednictvím ServiceDesku Objednatele ve stanovených lhůtách dle SLA. - Průběžná aktualizace dokumentace systému. - Technická podpora systému: telefonická (v pracovní dny 8-16hod) a písemná (e-mailová) provozní podpora uživatelů k funkcím a použití software, diagnóze a řešení problémů. |  |  |  |  |
| Vyhodnocení služby |  |  |  |  |
| Služba bude vyhodnocována na základě pravidelného měsíčního Reportu zpracovávaného Zhotovitelem. Na základě vzájemného odsouhlasení Zhotovitele a Objednatele mohou být stanoveny na konkrétní řešení další kvalitativní ukazatele. |  |  |  |  |

| Katalogový list služby |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikace (ID) |  | - GIS-02 | Typ KL: | AD HOC |
| Název služby |  | Rozvoj |  |  |
| Popis služby | Služba nákupu kapacit rozvoje Geografického informačního systému (GIS). |  |  |  |
| Požadované role |  |  |  |  |
| - Role |  |  |  |  |
| - Analytik, Architekt, Programátor, Projektový manažer, Technik/tester |  |  |  |  |
| - Rozsah požadovaných činností |  |  |  |  |
| Dodání pracovní kapacity lidských zdrojů pro řešení ad-hoc rozvojových činností zejména v následujících oblastech: - detailní analýza požadavků a návrh řešení - poskytování součinnost Objednateli při řešení rozvoje částí spojených, navazujících či integrovaných do GIS - realizace rozvojových prací - kvalitativní zvyšování úrovně služeb - provádění testů systému po provedení změn před jeho nasazením do provozu - součinnost při testování a akceptaci - provádění upgrade SW - školení administrátorů a GIS editorů Objednatele - školení běžných uživatelů |  |  |  |  |
| - Vyhodnocení služby |  |  |  |  |
| Záznam o poskytnutí Ad-hoc služby. Sankce dle odst. 19.1.3 a 19.1.7 Smlouvy. |  |  |  |  |

Způsob vyhodnocení služeb

| Způsob vyhodnocení: Přehled incidentů ze ServiceDesku Objednatele s uvedením Priority, data a času servisní odezvy a data a času vyřešení. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Měřící body a výpočet ukazatelů pro paušální KL |  |  |
| Dostupnost (D) |  | Ze ServiceDesku Objednatele budou na konci vyhodnocovaného období vybrány všechny Incidenty A a spočítáno sjednocení výpadků způsobených incidenty v rámci Provozní doby služby. |
|  |  | Monitoring systém Objednatele bude monitorovat dostupnost Významných funkcionalit služby. Testovací scénář bude navržen tak, aby prověřil dostupnost služby a všech Významných funkcionalit. V případě selhání jakéhokoli kroku Testovacího scénáře bude vykonání Testovacího scénáře prohlášeno za neúspěšné. Čas nedostupnosti služby je definován jako časový úsek mezi prvním neúspěšným vykonáním Testovacích scénářů a následným prvním úspěšným vykonáním Testovacích scénářů. Testovací scénáře a definice Významných funkcionalit služby budou navrženy Zhotovitelem před zahájením poskytování služby, přičemž podléhají schválení Objednatelem. |
|  |  | Dostupnost (D) dosažená v rámci vyhodnocovacího období bude vypočtena podle vzorce uvedeného níže a aritmeticky zaokrouhlena na 1 desetinné místo: D=TS−TVTS×100 D Dosažená dostupnost služby v % aritmeticky zaokrouhlena na 1 desetinné místo TS Souhrnný provozní čas služby v minutách v rámci Provozní doby v průběhu vyhodnocovaného období. Celkový čas, po který by služba měla být dostupná dle Provozní doby. TV Souhrnný čas nedostupností služby v rámci Provozní doby v minutách. Čas je vypočten jako sjednocení intervalů výpadků způsobených incidenty informujícími o výpadku v ServiceDesku priority A a všech Výpadků služby zachycených monitoring systémem. |
| Způsob dokladování |  |  |
| Konsolidovaný měsíční report o dostupnosti (D) ze ServiceDesku a monitoringu Objednatele s minutovou granularitou, přehled incidentů ze ServiceDesku s uvedením ovlivněné služby, Priority, data a času zahájení výpadku, data a času konce výpadku a report měření dostupnosti z monitoringu Objednatele. Objednatel poskytne po ukončení každého vyhodnocovacího období záznamy ze ServiceDesku Objednatele v rozsahu potřebném pro vyhodnocení slev z ceny. |  |  |
| Způsob vyhodnocení paušálních služeb |  |  |
|  | V případě porušení parametru Smluvní dostupnost (SD) uplatní Objednatel slevu z ceny ve výši dle vzorce: SPD=SD−D×ZC×SKD SPD Sleva z ceny za nedodržení smluvního parametru dostupnosti (SD) za vyhodnocované období zaokrouhlená na celé Kč směrem nahoru SD Smluvní dostupnost služby v % s přesností na 1 desetinné místo D Dosažená dostupnost služby v % s přesností na 1 desetinné místo ZC Základní cena SKD Sankční koeficient dostupnosti ve výši 0,05 (5%) |  |
|  | V případě porušení smluvního parametru Maximálního měsíčního počtu incidentů (MI) uplatní Objednatel slevu z ceny za každý incident nad rámec smluvního maximálního počtu dle vzorce: SLMI=SKI×ZCPRIO SLMI Sleva z ceny za jeden incident nad rámec smluvního parametru MI PRIO Priorita incidentu ZC Základní cena SKI Sankční koeficient incidentů ve výši 0,01 (1%) Do počtu incidentů nejsou započítávány incidenty evidované jako požadavky vznesené uživateli, kdy požadavkem je žádost o součinnost nebo podání informace (dotaz, vysvětlení). Celková sleva z ceny za porušení Maximálního měsíčního počtu incidentů (MI) se stanoví jako suma všech sankcí za jednotlivé incidenty nad rámec (MI) dle vzorce: CSPMI=SLMIx CSPMI Celková sleva z ceny za nesplnění parametru Maximálního počtu incidentů (MI) SPMIx Dílčí slevy z ceny kalkulované pro jednotlivé incidenty nad rámec (MI) |  |
|  | V případě nedodržení smluvních parametrů vyřešení (obsluhy) incidentu priority A bude pro každý jednotlivý případ uplatňována sleva z ceny vypočtená dle následujícího vzorce: SPSUP=PMIN×SKO×ZC SPSUP Sleva z ceny za jeden případ nesplnění smluvních parametrů obsluhy incidentů priority A zaokrouhlená na celé Kč směrem nahoru PMIN Počet minut prodlení s obsluhou jednoho případu incidentu priority A SKO Sankční koeficient obsluhy ve výši 0,00005 (0,005%) ZC Základní cena Celková sleva z ceny za porušení smluvních parametrů obsluhy incidentů priority A dle tohoto katalogového listu za vyhodnocované období se stanoví jako suma všech slev z ceny za jednotlivé případy prodlení dle vzorce: CSPSUP=SPSUPx CSPSUP Celková sleva z ceny za vyhodnocované období za všechny případy nedodržení smluvních parametrů vyřešení (obsluhy) incidentu priority A SPSUPx Dílčí slevy z ceny za jednotlivé případy prodlení |  |

V případě, že výše práva Objednatele na slevu z ceny přesáhne výši ceny služeb Údržby a podpory za příslušný měsíc, má Objednatel právo na uplatnění slevy z ceny v následujícím měsíci. Slevy z ceny, které vzniknou v důsledku jednoho incidentu, lze kumulovat.

Seznam pojmů

| Položka | Popis položky |
| --- | --- |
| ID | Identifikační kód příslušného katalogového listu, uvedený v záhlaví katalogového listu |
| Priorita incidentů | Výčet kategorií incidentů a jejich bližší specifikace. |
| Maintenance | Zajištění dodávky aktuálních (update, opravy chyb) či nových verzí (upgrade) používaného aplikačního vybavení včetně práva jejich užití v souvislosti s již užívanými produkty a jejich licencemi |
| Název služby | Název příslušného katalogového listu |
| Odstranění Indicentu | Odstraněním Incidentu se rozumí čas (doba) od nahlášení incidentu do ServiceDesku Objednatele (do kterého má Zhotovitel přístup), nebo čas od reakce Zhotovitele (nahlášení incidentu formou elektronické komunikace + 15 minut) podle toho, co nastane dříve, do jeho odstranění,. |
| Označení služby | Písmenné označení katalogového listu, jednotlivé zkratky odkazují na obsah KL |
| Rozsah požadovaných činností | Výčet a specifikace činností požadovaných Objednatelem jako předmět plnění v rámci příslušného katalogového listu. V rámci rozsahu je stanovena i časová frekvence provádění dané činnosti. |
| Vyhodnocovací období | Období, během něhož jsou sledovány a vyhodnocovány SLA parametry související s daným KL. |
| Výpadek | Nedostupnost služby způsobená incidentem |
| Základní cena | Souhrnná cena za Paušální služby, tj. KL GIS-01 bez DPH za Vyhodnocovací období. |
| Způsob kontroly | Popis způsobu sledování, kontroly a vyhodnocování jednotlivých SLA parametrů služby během Vyhodnocovacího období. |
| Významná funkcionalita | Za významnou funkcionalitu se považuje jakákoliv vrstva, komponenta, služba nebo rozhraní systému, která/é při výpadku postihne více než 100 interních uživatelů (u prohlížecích služeb a/nebo více než 1 pobočku SPÚ u editačních služeb a/nebo u admin rozhraní více než 1 uživatele-správce). Vymezení může být dále upraveno v rámci Detailní specifikace. |

Příloha č. 3

Rozpočet a platební milníky

[účastník vyplní tabulku uvedenou v Příloze č. 4 Závazný vzor návrhu smlouvy - Příloha 3]

Požadavek zadavatele: Do této přílohy Smlouvy účastník dále vloží specifikaci jím nabízeného standardního software (Neunikátního díla), včetně počtu licencí a cen a včetně specifikace Služeb maintenance a jejich cen v rozpadu pro jednotlivý standardní software / Neunikátní díla

# Příloha č. 4

Harmonogram plnění

| Dodávka GIS |  |
| --- | --- |
| Milník | Ukončení plnění |
| Předání a převzetí Vstupní analýzy a Detailní specifikace | T+ 80 pracovních dní |
| Dokončení, předání a převzetí Základního systému a základního modulu ISKN | T+ 200 pracovních dní |
| Dokončení, předání a převzetí úplné Dodávky GIS | T+ 340 pracovních dní |

T – den nabytí účinnosti Smlouvy.

Za pracovní dny se považují dny v týdnu vyjma sobot, neděl a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších právních předpisů.

Po provedení části Díla Dodávka GIS bude zahájena Údržba a podpora a poskytování Ad-hoc služeb po dobu 3 následujících let.

V období T+200 až T+340 pracovních dní bude probíhat testovací provoz základního systému, který v sobě zahrnuje měsíční aktualizace geodat (zejména pak dat ISKN) dle Přílohy č. 1 Smlouvy - „Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky“. Testovací provoz slouží k ověření funkčnosti systému se základním modulem ISKN a k ověřování funkčností ostatních částí Dodávky GIS (jednotlivých modulů) v průběhu jejich implementace.

| Milník | Termín OD | Termín DO |
| --- | --- | --- |
| Údržba a podpora | Předání a převzetí celého GIS | 3 roky ode dne zahájení poskytování Údržby a podpory |

| Milník | Termín OD | Termín DO |
| --- | --- | --- |
| Ad-hoc služba | Nabytí účinnosti Smlouvy | 3 roky ode dne zahájení poskytování Údržby a podpory |

Termíny zde uvedené mají přednost před termíny stanovenými v příloze č. 1 Smlouvy.

# Příloha č. 5

Seznam poddodavatelů

1/

Název: 			[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Sídlo:			[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Právní forma:			[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Identifikační číslo:			[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Rozsah (části) plnění Smlouvy:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

2/

atd.

# Příloha č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

ve věcech smluvních a obchodních:

| Jméno a příjmení | [doplní zadavatel při podpisu Smlouvy] |
| --- | --- |
| Adresa | [doplní zadavatel při podpisu Smlouvy] |
| E-mail | [doplní zadavatel při podpisu Smlouvy] |
| Telefon | [doplní zadavatel při podpisu Smlouvy] |

ve věcech technických a realizačních:

| Jméno a příjmení | [doplní zadavatel při podpisu Smlouvy] |
| --- | --- |
| Adresa | [doplní zadavatel při podpisu Smlouvy] |
| E-mail | [doplní zadavatel při podpisu Smlouvy] |
| Telefon | [doplní zadavatel při podpisu Smlouvy] |

Za Zhotovitele:

ve věcech smluvních:

| Jméno a příjmení | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| --- | --- |
| Adresa | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| E-mail | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Telefon | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |

ve věcech obchodních a ve věcech technických a realizačních:

| Jméno a příjmení | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| --- | --- |
| Adresa | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| E-mail | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Telefon | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |

# Příloha č. 7

Realizační tým Zhotovitele

pozn.: účastník vyplní níže uvedené kontaktní údaje

| Pozice | Kontaktní údaje | Rámcová náplň činností |
| --- | --- | --- |
| GIS Analytik | Jméno a příjmení: Telefon: E-mail: | zodpovídá za vstupní analýzu a Detailní specifikaci zodpovídá za návrh všech komponent systému a jejich dokumentaci spolupracuje na analýzách v oblasti rozvoje, integrací s jinými IS atp. spolupracuje při vytváření a realizaci Migračního plánu |
| Architekt informačních systémů | Jméno a příjmení: Telefon: E-mail: | zodpovídá za vstupní analýzu a Detailní specifikaci zodpovídá za návrh všech komponent systému a jejich dokumentaci spolupracuje na analýzách v oblasti rozvoje, integrací s jinými IS atp. spolupracuje při vytváření a realizaci Migračního plánu |
| Programátor webových (mapových) aplikací | Jméno a příjmení: Telefon: E-mail: | zodpovídá za UI, zejména pak za návrh a realizaci webových klientů zodpovídá za čitelnost a srozumitelnost zdrojového kódu a jeho dokumentace spolupracuje na analýzách a vyhodnocení požadavků na rozvoj systému |
| Programátor webových (mapových) aplikací | Jméno a příjmení: Telefon: E-mail: | zodpovídá za UI, zejména pak za návrh a realizaci webových klientů zodpovídá za čitelnost a srozumitelnost zdrojového kódu a jeho dokumentace spolupracuje na analýzách a vyhodnocení požadavků na rozvoj systému |
| Projektový manažer | Jméno a příjmení: Telefon: E-mail: | zodpovídá za dodržování harmonogramu zodpovídá za přípravu akceptačních testů zodpovídá za úplnost dokumentace systému řídí celý projekt ve spolupráci s Objednatelem zodpovídá za dodržování SLA parametrů Údržby a podpory dodání kapacit v rámci rozvoje |
| Technik/Tester | Jméno a příjmení: Telefon: E-mail: | provádí aktualizace (geo)dat provádí testování nových modulů a funkcionalit provádí přípravu akceptačních testů provádí aktualizaci dokumentace systému |
| Technik/Tester | Jméno a příjmení: Telefon: E-mail: | provádí aktualizace (geo)dat provádí testování nových modulů a funkcionalit provádí přípravu akceptačních testů provádí aktualizaci dokumentace systému |

Příloha č. 8

Návrh technického řešení

Pozn.: účastník nedoplňuje. Bude doplněnou v souladu s nabídkou účastníka před podpisem smlouvy.