Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo

ZPRACOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ DOKUMENTACE VODNÍHO DÍLA (PASPORTU STAVBY), PODÁNÍ PASPORTU A PODÁNÍ ŽÁDOSTI O JEHO OVĚŘENÍ A DÁLE PODÁNÍ ŽÁDOSTI A ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI OD VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU

Zpracování zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby vodního díla

Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) musí splňovat náležitosti vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, zejména přílohy č.14.

Dotčená stavba, včetně souvisejícího území a objektů, budou zhotovitelem výškopisně a polohopisně zaměřeny a to ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv) a souřadnicovém systému JTSK. Podkladem pro výškopisný a polohopisný plán bude katastrální mapa (DKM, KMD).

Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., přílohy č. 14):

- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

- Zjednodušený situační nákres

- Zjednodušená výkresová dokumentace

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

b) jméno a příjmení (fyzická osoba).

A.2 Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu nebo jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby,

b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala,

c) další podklady.

B. Souhrnná technická zpráva

a) popis území stavby, ochrana území podle jiných právních předpisů (vyhl. 499/2006 Sb.),, zvláště chráněné území, záplavové území apod.

b) popis stavby

- účel užívání stavby,

- trvalá nebo dočasná stavba,

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů (vyhl. 499/2006 Sb.),

- parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

- základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,

c) technický popis stavby a jejího technického zařízení,

d) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu,

e) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

f) ochranná a bezpečnostní pásma,

g) vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů.

C. Zjednodušený situační náčrt

Zjednodušený situační nákres v měřítku podle použité katastrální mapy s vyznačením stavby.

C. 1. Katastrální situační výkres

- měřítko 1 : 5 000 až 1 : 10 000

- vyznačení staveb,

- vyznačení vazeb a vlivů na okolí (navazující vodní toky, kanalizace apod.)

C. 2. Zjednodušený situační nákres

- měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,

- hranice pozemků, parcelní čísla,

- stávající objekty (spodní výpust – požerák, bezpečnostní přeliv apod.), zákres povrchových znaků

technické infrastruktury,

- stávající výškopis a polohopis,

- stanovení nadmořské výšky; výška objektů,

D. Zjednodušená výkresová dokumentace

Zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností.

Zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby:

- podélný profil VN,

- příčné řezy (v charakteristických profilech stavby VN),

- příčné řezy hrází

- vzorový příčný řez hrází

- výkresy objektů VN (spodní výpust, bezpečnostní přeliv, sdružený objekt, loviště, odběrné objekty

apod., výkres objektu bude obsahovat půdorys a charakteristické řezy

Ostatní požadavky:

PD bude předána v tištěné i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg. dgn.).

Součástí pasportu stavby bude posouzení bezpečnosti vodního díla při povodni na základě Vyhlášky č.590/2002 Sb., O technických požadavcích pro vodní díla. Hodnocení bude provedeno v souladu s ČSN 75 2935 „Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni“.

Pasport bude zpracován v souladu s Vyhláškou č. 432/2001 Sb., O náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Pokud předmětné vodní dílo vyžaduje manipulační řád, nebo pokud je manipulační řád vyžádán přímo vodoprávním úřadem je zhotovitel povinen tento manipulační řád pro příslušné vodní dílo zpracovat a nechat schválit od vodoprávního úřadu podle ustanovení §115 odst. 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem díla je dále podání žádosti a získání ověření podle ustanovení § 125 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dodatečně pořízené zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby vodního díla.

Předmětem díla je dále podání žádosti a získání povolení podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. a bod. 5 zákona č. 254/254 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci, k jinému nakládání s nimi (optimalizace vodního režimu).