DODATEK č. 169-2019-504204/1

č.j. SPU 212661/2019

ke smlouvě o dílo č. 169-2019-504204 ze dne 8.4.2019 na zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Brod nad Tichou uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel:

Česká republika - 	Státní  pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Tachov

Zastoupená: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí Pobočky Tachov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí Pobočky Tachov

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Ivana Comová

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Tel: +420 727 956 760

e-mail: tachov.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátce DPH

(dále jen ,,objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

ArtepGeo s.r.o.

zastoupený: Ing. Jindřich Vlček, jednatel

tel: xxxxxx

e-mail: xxxxxx

ID DS: tnrnhcf

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

tel: xxxxxx

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 35-9670300257/0100

IČ: 279 19 587

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 126511.

(dále jen ,,zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XIII odst. 4. smlouvy o dílo, § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. změna termínu plnění

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a nemožnosti dopravení techniky na pozemky, není možné dokončit dílo dle termínu uvedeném ve čl. III odst. 1 SoD. Z výše uvedeného se posunuje termín odevzdání díla následujícím způsobem:

Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Brod na Tichou bude zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do 30.06.2019.

- 3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Tachově dne 27. 5. 2019					V Praze dne 29. 5. 2019

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………….	………………………………………

Bc. Olga Bahenská						Ing. Jindřich Vlček

Státní pozemkový úřad					ArtepGeo s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj			jednatel společnosti

Vedoucí Pobočky Tachov