# DODATEK č. 2

# K PŘÍKAZNÍ   SMLOUVĚ

# o obstarání záležitostí příkazce

uzavřený dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, vedoucí Pobočky Česká Lípa

Luděk Kratěna, Pobočka Česká Lípa

Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec;

Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

Tel.:	+420 702 167 727; + 420 727 956 715

E-mail:	m.srnkova@spucr.cz; l.kratena@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

INVESTING CZ  spol. s r.o.

Sídlo:					Štefánikovo nám. 780/5, 460 01  Liberec 1

Zastoupený:				Ing. Josefem Nadrchalem, jednatelem společnosti

IČO: 					25036751

DIČ: 					CZ25036751

Zápis v živnostenském rejstříku:	Magistrát města Liberce

Bankovní spojení: 			Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 				4716771001/5500

Telefon/fax:				xxx

e-mail:					xxx

ID DS:					vf2crcw

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 13915 ze dne 15. 5. 1998

(dále jen „příkazník“)

Čl. I

Účel a předmět dodatku

- Vzhledem k tomu, že při realizaci stavby došlo k nepředvídatelným okolnostem v průběhu stavebních prací, mění se tímto dodatkem č. 2 doba realizace stavby, jež je uvedena v dodatku č. 1, Čl. I Účel a předmět dodatku bod 1., výše uvedené příkazní smlouvy, ve kterém je uvedena předpokládaná doba realizace stavby od 20. 9. 2018 do 15. 6. 2019. Tímto dodatkem č. 2 se mění doba realizace stavby od 20. 9. 2018 do 15. 7. 2019.

Čl. II.

Závěrečné ustanovení

- Ostatní ustanovení výše uvedené příkazní smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, přičemž každéz nich má váhu originálu. Po jeho podpisu obdrží každá ze smluvních stran po 2 vyhotoveních.

- Smluvní strany  prohlašují, že byl tento dodatek sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

| V Liberci dne 14. 6. 2019 | V Liberci 14. 6. 2019 |
| --- | --- |
| __________________________________ Ing. Bohuslav Kabátek ředitel Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj | ____________________________________ Ing. Josef Nadrchal jednatel společnosti INVESTING CZ spol. s r.o. |
| příkazce | příkazník |