Číslo smlouvy objednatele: 16/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:  306/2017

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na JPÚ v k.ú. Vrchotice

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov

zastoupený:	vedoucím Pobočky Benešov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej  Tůma

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Antonín Janoušek

Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.:

E-mail:	o.tuma@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	19-3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	AREA G. K. spol. s.r.o.,

sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9

zastoupený:	jednatelem Milanem Novým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:	jyem6ry

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:	25094459

DIČ:	CZ 25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1.1. V souladu s ust. bodu 9.3. smlouvy o dílo č. 16/2017 se provádí fakturace prací dle přílohy č. 1 SoD -  etapa 1.1.:

Geometrické a polohové určení obvodů JPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357 /2013 Sb.

počet MJ: 82

cena za MJ bez DPH: 1 400 Kč

cena bez DPH celkem: 114 800 Kč

cena s DPH celkem: 138 908 Kč

1.2. Odůvodnění dodatku:

Dle článku 8.1. smlouvy o dílo č. 16/2017 má být provedena fakturace po dokončení celého díla, dílčí fakturace a zálohy se nepřipouští. V průběhu řízení v rámci Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Vrchotice se snažila Pobočka Benešov vyřešit také duplicitní zápis vlastnictví pozemků zapsaných na LV č. 157. Dříve než mohlo být duplicitní vlastnictví vyřešeno, došlo k exekučnímu řízení, které znemožnilo dořešení zjištěné duplicity. Překážky, které se vyskytly v průběhu řízení, znemožnily jeho další pokračování. Znemožnění plnění dalších prací dle smlouvy o dílo není zaviněno zhotovitelem ani objednatelem. Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitelem byla část díla (bod 1.1. SoD – Geometrické a polohové určení obvodů JPÚ) zpracována, objednatelem převzata a následně Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov zavedena do katastru nemovitostí, provádí se fakturace části díla v souladu s ust. bodu 9.3. smlouvy o dílo č. 16/2017.

# Čl. lI.

Závěrečná ustanovení

2.1. Zhotovitel bude pokračovat v plnění dalších etap prací dle SoD na základě výzvy učiněné objednatelem. Pobočka zašle zhotoviteli výzvu k plnění bezprostředně po zjištění, že pominuly důvody, které vedly k přerušení řízení.

2.2. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Benešově dne: 16. 7. 2019                                                      V Praze dne:16. 7. 2019

Za objednatele:	Za zhotovitele:

…………………………….	………………………………

Ing. Ondřej  Tůma	              Milan  Nový                                   vedoucí Pobočky Benešov                                                                   jednatel

Státní pozemkový úřad