Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O  DÍLO

číslo objednatele: 18/2019-537100

--------------------------------------------------------------------------

uzavřená  podle ust. § 2586 a násl.  z. č. 89/2012 Sb.

občanský (dále jen občanský zákoník)

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Kovářová, Pobočka Příbram

Adresa:	Poštovní 4, 261 01 Příbram - Zdaboř

Tel.:	XXXXX

E-mail:	pribram.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                       	Lesostavby Třeboň a.s.

Adresa:	     Novohradská 226, 379 01 Třeboň

zastoupený:	Ing. Pavel Šima, předseda představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku

Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy a personalistiky

tel./fax:                                                         		XXXXX

e-mail:                                                          		XXXXX

ID DS:	   	idtexsd

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX

tel./fax:                                                               XXXXX

e-mail:	     XXXXX

bankovní spojení:	     Fio banka a.s.

číslo účtu:	     2001011923/2010

IČO:	     472 39 328

DIČ:	      47239328

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B,  vložka 553

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu se článkem XVIII. bod 3. smlouvy o dílo čj. číslo objednatele: 18/2019-537100  se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Čl.V  Doba plnění

- Bod 1 se mění a nahrazuje takto: Dílo bude dokončeno nejpozději do 14.11.2019.

- Bod 6 se mění a nahrazuje takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště:  6. 8. 2019

- Termín zahájení stavebních prací:       12. 8. 2017

- Termín dokončení stavebních prací:    14.11.2019

- Termín předání a převzetí díla:            14.11.2019

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní stany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č.1  ke smlouvě o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek č.1 se stává bezvýhradným přijetím obou smluvních stran nedílnou součástí shora uvedené smlouvy.

Tento dodatek č.1 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Dodatek č.1 byl vyhotoven ve 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2  zhotovitel.

Tato změna smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma  stranami.

| V Praze dne 5. 8. 2019 | V Třeboni dne 1. 8. 2019 |
| --- | --- |
| .………………………………… Ing. Jiří Veselý ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | …………………………………… Ing. Vladimír Helma ředitel obchodního úseku Bc. Karel Kolman ředitel úseku správy a personalistiky |
| objednatel | zhotovitel |