- DODATEK č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

- (dále jen „dodatek“)

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Zastoupený ve věcech technických:	Mgr. Martou Srnkovou, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, vedoucí Pobočky Česká Lípa

Luďkem Kratěnou, Pobočka Česká Lípa

Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec; 
Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

Tel.:	702 167 727, 727 956 715

E-mail:	m.srnkova@spucr.cz, l.kratena@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zastoupený:  Danielem Grosmanem a Radovanem Klímou

Zastoupený ve věcech technických:	Danielem Grosmanem

Adresa:	Malešická 49, 130 00 Praha 3

Korespondenční adresa:	Brandýská 763, 250 90 Jirny

Tel./fax:	XXX

E-mail:	XXX

ID DS:       	dsnffgx

Bankovní spojení:	KB Praha

Číslo účtu:	2011908021/0100

IČO:	00565679

DIČ:	CZ00565679

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 393.

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se upravuje smlouva č. 828-2018-541101 o dílo uzavřená dne 1. 8. 2018, č.j.: SPU 341299/2018/LH a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku:

Čl. I Důvod změny

V projektové dokumentaci z listopadu 2016 včetně její aktualizace z roku 2018 je řešena oprava sdruženého objektu a hráze Holanského rybníka. V průběhu realizace této stavby vyvstaly nepředvídatelné a naléhavé změny hodnoty závazku ze smlouvy. Změny se týkají níže uvedených objektů, které jsou uvedeny v oceněném soupisu stavebních prací, který je přílohou výše uvedené smlouvy o dílo:

1. SO 01 Oprava sdruženého objektu – v rámci výstavby sdruženého objektu došlo ke změnám při bourání dna v profilu mostu a stávajícího přelivu, odtěžení výkopku, odstranění nevhodných kamenných konstrukcí a vynětí prací spojených s opravou mostu;

2. SO 02 Oprava vývaru – v rámci opravy vývaru došlo opakované čištění koryta po deštích, úprava přístupového schodiště dle požadavku památkářů a vypuštění nadbytečného kácení stromů;

3. SO 03 Oprava opevněné hráze – při opravě opevněné hráze došlo ke změnám při založení a výstavbě opěrné zdi, k uchování pískovcových kvádrů pro další použití, zřízení kovaného zábradlí s kamennými sloupky v místě zbouraného krmiště dle požadavku památkářů a vypuštění nadbytečného kácení stromů;

4. SO 04.2 Oprava průsaků zdivem – v rámci opravy průsaku zdivem došlo ke změně v položce podezdění opěr mostu, které byly provedeny mezi aktualizací PD a zahájením stavby, položka se stala nadbytečnou a byla odečtena;

5. SO Sjezd do zátopy – byla provedena změna řešení odstranění provizorních sjezdů do rybníka a úpravy dna rybníka odtěženým materiálem.

Veškeré změny závazku ze smlouvy jsou v souladu se zněním § 222 ZZVZ, neboť touto změnou se nemění povaha zakázky a její (nová) hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejné zakázky. Navržené změny jsou technicko-realizačního charakteru a jsou nezbytné. Změna dodavatele není z technických ani ekonomických důvodů možná. Těmito změnami by nedošlo k ovlivnění výběru dodavatele, současně není narušena ekonomická rovnováha závazku ze smlouvy ve prospěch dodavatele. Změnu nemohl zadavatel předvídat, přestože jednal s náležitou péčí řádného hospodáře.

Na základě uvedených skutečností se mění celková cena díla uvedená ve Smlouvě o dílo a jejích dodatcích, čl. III Cena díla bod 4. takto:

Celková cena díla dle dodatku č. 3 ke SoD:

bez DPH			18.085.956,35 Kč

21% DPH			  3.798.050,83 Kč

včetně DPH			21.884.007,18 Kč

Konečná celková cena díla dle dodatku č. 8

bez DPH			14.575.861,42 Kč

21% DPH			  3.060.930,89 Kč

včetně DPH			17.636.792,31 Kč

Čl.II Závěrečné ustanovení

- Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 304/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží dvě vyhotovení.

| V Liberci 6. 8. 2019 | V Jirnech 6. 8. 2019 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| objednatel Ing. Bohuslav Kabátek ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj | zhotovitel Daniel Grosman předseda představenstva NOWASTAV akciová společnost |

Vyhotovil a za správnost odpovídá: Mgr. Marta Srnková

Příloha: Soupis prací pro dodatek č.8