DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 29/2017-504202 ze dne 30.10.2017 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Starý Spálenec a část katastrálních území Nový Spálenec a Horní Folmava včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec a část k.ú. Nový Spálenec a Horní Folmava, uzavřené mezi smluvními stranami:

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Jan Kaiser - vedoucí pobočky KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Kaiser - vedoucí pobočky KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Kaiser - vedoucí pobočky KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice |
| Adresa: | Haltravská 438, 344 01 Domažlice |
| Telefon: | +420 724 269 138 |
| E-mail : | j.kaiser@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEO Hrubý spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: |  |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail : |  |
| ID DS: | 7s47464 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 21106-381/0100 |
| IČO: | 252 27 751 |
| DIČ: | CZ25227751 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Plzni pod č.j. C10235 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: |  |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) v souladu s §222 odst. 4  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

- Předmět dodatku č. 2

1.1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VI. Smlouvy „Cena za provedení díla“ a Přílohy č. 1 ke SoD č. 29/2017-504202, které jsou vyvolané uplatněním  méněslužeb a víceslužeb a změně termínu dle Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb, víceslužeb a změně termínu č.j. SPU 312460/2019 ze dne 22.8.2019. Po vyšetření obvodu KoPÚ v terénu byl stanoven skutečný rozsah prací. Skutečná délka obvodu je 29 800 bm, tj. 298 MJ, o 17 MJ méně než je uvedeno ve smlouvě o dílo a skutečná výměra pozemků řešených  dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů v obvodu KoPÚ činí 530 ha tj. 530 MJ, o 5 MJ více než je uvedeno ve smlouvě. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně katastrální hranice mezi k.ú. Česká Kubice a k.ú. Starý Spálenec tak, aby cesta v severní části území, která  vede z části v k.ú. Česká Kubice a z části v k.ú. Starý Spálenec, byla po změně katastrální hranice  celá v k.ú.Starý Splálenec a byla celá v obvodu KoPÚ. Další změna katastrální hranice byla vyvolaná požadavkem Povodí Vltavy, které požadovalo vyřešení spůlné hranice Spáleneckého potoka ve východní části území mezi k.ú. Maxov a k.ú. Nový Spálenec. Na základě těchto skutečností se mění počet MJ u dílčí části 3.4.3. – vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – původní počet 3 MJ – nový počet 19 MJ. Vzhledem ke skutečnosti, že dle smlouvy o dílo je termín odevzdání dílčí části 3.4.3 – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 30.8.2019 a ještě nebylo svoláno úvodní jednání, na kterém vlastníci odsouhlasují bod k určení vzdálenosti v soupisech nároků, požádal zhotovitel dne 20.8.2019 o prodloužení termínu odevzdání dílčí části 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků na 30.11.2019. Dílčí část 3.4.5. má být dle smlouvy o dílo odevzdána v termínu 31.10.2019, v článku III., oddíl 3.4.5 odstavec d) je uvedeno, že dokumentace bude předána 2 měsíce před stanoveným termínem ukončení dílčí části 3.4.5. tj. 31.8.2019. Vzhledem k těmto skutečnostem se zhotovitel a objednatel dohodli na prodloužení termínu dílčí části 3.4.5 na 30.11.2019.

1.2 Na základě výše uvedených skutečností se mění MJ u dílčích částí :  3.4.2 – dodatečné služby – 5 MJ, 3.4.3. – 298 MJ, 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a 3.6 – 530 MJ.  Navýšením výměry pozemků v obvodu KoPÚ došlo u dílčí části 3.4.2 k dodatečným službám v rozsahu 5 MJ – finanční hodnota dodatečných služeb činí 3 500,- Kč bez DPH (5 MJ * 700 Kč bez DPH). Původní hodnota dílčího celku 3.4.3. činila 472 500,- Kč bez DPH, hodnota méněslužeb činí 25 500 Kč bez DPH (17 MJ * 1500 Kč bez DPH) a nová hodnota po odečtu méněslužeb činí 447 000,- Kč bez DPH. U dílčí části 3.4.3. – vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – došlo k navýšení o 16 MJ, hodnota navýšení činí 80 000,- Kč bez DPH (16 MJ * 5000 Kč bez DPH). Původní hodnota činila 15 000,- Kč bez DPH a nová hodnota činí 95 000,- Kč bez DPH. Původní hodnota dílčího celku 3.4.4. činila 210 000,- Kč bez DPH, hodnota víceslužeb činí 2 000,- Kč bez DPH (5 MJ * 400 Kč bez DPH) a nová hodnota po připočtení víceslužeb činí 212 000 Kč bez DPH. Původní hodnota dílčího celku 3.4.5. činila 210 000,- Kč bez DPH, hodnota víceslužeb činí 2 000,- Kč bez DPH (5 MJ * 400 Kč bez DPH) a nová hodnota po připočtení víceslužeb činí 212 000,- Kč bez DPH. Původní hodnota dílčího celku 3.5.1. činila 472 500,- Kč bez DPH, hodnota víceslužeb činí 4 500,- Kč bez DPH (5 MJ * 900 Kč bez DPH) a nová hodnota po připočtení víceslužeb činí 477 000,- Kč bez DPH. Původní hodnota dílčího celku 3.5.2. činila 472 500,- Kč bez DPH, hodnota víceslužeb činí 4 500 Kč bez DPH (5 MJ * 900 Kč bez DPH) a nová hodnota  po připočtení víceslužeb činí 477 000,- Kč bez DPH. Původní hodnota dílčího celku 3.6. činila 262 500,- Kč bez DPH, hodnota víceslužeb činí 2 500,- Kč bez DPH (5 MJ * 500 Kč bez DPH) a nová hodnota po připočtení víceslužeb činí 265 000,- Kč bez DPH. Celková hodnota změny hodnoty závazku ze smlouvy vyvolaná uplatněním méněslužeb a víceslužeb činí 73 500,- Kč bez DPH, což představuje navýšení o 2,59% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

  - V souladu s ustanovením článku  VI. Bod 6.1 smlouvy se mění článek VI. „Cena za provedení díla“ takto:

| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | 1 387 500,- Kč |
| --- | --- |
| Víceslužby v dílčí části 3.4.2 bez DPH | 3 500,- Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 1 187 500,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 265 000,- Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 60 000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 903 500,- Kč |
| DPH 21% | 609 735,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 513 235,- Kč |

1.4. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29/2017 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec se mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 27 | 2 000 | 54 000 | 30.03.2019 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 525 | 700 | 367 500 | 30.06.2019 |
| 3.4.2 | Dodatečné služby Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 5 | 700 | 3 500 | 15.9.2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 298 | 1 500 | 447 000 | 30.08.2019 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 19 | 5 000 | 95 000 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 530 | 400 | 212 000 | 30.09.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 530 | 400 | 212 000 | 30.11.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 391 000 | 30.11.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 530 | 900 | 477 000 | 30.05.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 48 | 2 000 | 96 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 95 | 500 | 47 500 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 5 000 | 50 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 530 | 900 | 477 000 | 31.5.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 187 500 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 530 | 500 | 265 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 265 000 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 30 | 2 000 | 60 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  | 60 000 |  |
| Rekapitulace hlavních dílčích celků |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | 1 387 500,- Kč |
| Víceslužby v dílčí části 3.4.2 bez DPH | 3 500,- Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 1 187 500,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 265 000,- Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 60 000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 903 500,- Kč |
| DPH 21% | 609 735,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 513 235,- Kč |

- Závěrečná ustanovení

2.1     Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.2      Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.

2.3   Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.4    Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2.5    SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Domažlicích dne 04.09.2019                             V Plzni dne 07.09.2019

Za objednatele:					Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno			Elektronicky podepsáno

_____________________			_____________________

Ing. Jan Kaiser					Ing. Zdeněk Hrubý

vedoucí Pobočky Domažlice			jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad				GEO Hrubý spol. s r.o.