Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 0000

IČ:	01312774

DIČ:	CZ01312774

který zastupuje Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, adresa 28. října 979/19, 405 01 Děčín

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel – Stavby Jetmar s.r.o.

Sídlo: Sněžnická 302, 407 01 Jílové

Zastoupený: Rudolfem Jetmarem– jednatelem společnosti

IČ: 07791143

DIČ: CZ07791143

Zapsán v obchodním rejstříku vedeného U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42976

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 581-2019-508202

uzavřené dne 30. 07. 2019

Předmět díla smlouvy:

„Rybník Česká Kamenice na p.p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice – oprava nátoku rybníka“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Česká Kamenice, pozemek p.č. 2330, 2327, 2628/2 a 2365/1 v k.ú. Česká Kamenice

Čl. I

Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 581-2019-508202 je:

- změna termínu dokončení prací dle Čl V., odst. 1 Smlouvy o dílo č. 581-2019-508202

- změna termínu dokončení prací dle Čl V., odst. 5 c) Smlouvy o dílo č. 581-2019-508202,

- změna termínu předání a převzetí díla Čl. V., odst.  5 d) Smlouvy o dílo č. 581-2019-508202.

2. Důvodem změny termínů jsou nevhodné klimatické podmínky, které znemožňovaly zhotoviteli včas dokončit práce dle Smlouvy o dílo č. 581-2019-508202.

Čl. II

Změny ve smlouvě o dílo

1. Původní znění:

Čl V., odst. 1 - Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 10. 2019

Čl V., odst. 5 c) - Termín dokončení stavebních prací: 31. 10. 2019

Čl. V., odst.  5 d) - Termín předání a převzetí díla: 31. 10. 2019 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

2. Nové znění:

Čl V., odst. 1 - Dílo bude dokončeno nejpozději do 29. 11. 2019

Čl V., odst. 5 c) - Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 29. 11. 2019

Čl. V., odst.  5 d) - Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 29. 11. 2019 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 581-2019-508202 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č. 581-2019-508202 zůstávají v platnosti.

3. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 581-2019-508202 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Děčíně dne 31.10. 2019					V Děčíně dne 31. 10. 2019

za objednatele								za zhotovitele

.......................................................				............................................

Ing. Jitka Blehová                                    		                Stavby Jetmar s.r.o.

vedoucí Pobočky Děčín						    Rudolf Jetmar

Státní pozemkový úřad				              	    jednatel společnosti