Číslo smlouvy zhotovitele: 2/2011		Číslo smlouvy objednatele 1.:	2/2011

Číslo smlouvy objednatele 2.:	22-00143/11

DODATEK č. 3

S M L O U V Y    O    D Í L O  ze dne 11. 4. 2011

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel 1.:                                    Česká republika - Státní pozemkový úřad,

se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3

Organizační složka státu, kód 325

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský

kraj Pobočka Nový Jičín, Husova 13, 741 01 Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Hořelica

vedoucí Pobočky Nový Jičín

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:    	                                              01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel 1“),

Objednatel 2.:                                    Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“),

se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

jehož jménem jedná: 	                                      Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

Adresa pro doručování: 		                             Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno,

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 	     Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 	                                     65993390

DIČ: 	                                     CZ65993390

(dále jen „objednatel 2“)

a

Z h o t o v i t e l:

Sdružení firem „ORIS“ spol. s r.o. a PozGeo, s.r.o.

zastoupené firmou „ORIS“ spol. s r.o.

Josefa Mišáka 280/44, 779 00 Olomouc

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Lenka Sedláková

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

##### Číslo účtu:

IČ/DIČ:                                                                42767661 / CZ 42767661

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl „C“, pod č.j. 1988

(dále jen zhotovitel)

jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I Smlouvy o dílo vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Děrné (dále jen KoPÚ Děrné).

Čl. I.

PŘEDMĚT DODATKU

- Z důvodu velké časové prodlevy zapříčiněné podáním odvolání, žaloby a kasační stížnosti došlo k většímu počtu změn v katastru nemovitostí, proto dodatkem v Čl. VII. – Cena za provedení díla jsou doplněny ucelené části fakturačního celku 2.d.1 a 2.e.1 následovně:

| Ucelená část |  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dokončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.d.1 | Revize vypracování návrhu nového uspořádání | ha | 284 | 500,- | 142 000,- | 31.10.2019 |
| 2.e.1 | Revize předložené kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. Návrhu postupu realizace | paré | 4 | 5 000,- | 20 000,- | 31.10.2019 |

- Tímto dodatkem se ponižují počty měrných jednotek (MJ) dle skutečnosti (dle žádostí) u fakturačního celku 3a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků z původních 250 MJ na požadovaných 202 MJ.

| Ucelená část |  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dokončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.a | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků | 100bm | 202 | 300,- | 60 600,- | (do 3 měsíců od výzvy objednatele) |

- Tímto také dochází ke změně ve Čl. VII. - Cena za provedení díla:

| 1.Přípravné práce celkem bez DPH | 2 331 600 Kč |
| --- | --- |
| 2.Návrhové práce celkem bez DPH | 1 036 000 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem bez DPH | 480 600 Kč |
| Celková cena bez DPH | 3 848 200 Kč |
| DPH | 808 122 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | - 656 322 Kč |

4.     Předmětem dodatku č. 3 je rovněž doplnění ujednání v Čl. X ke smlouvě o dílo, do kterého se tímto dodatkem č. 3 doplňují ustanovenívyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), v odstavci č. 12:

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 3 smlouvy o dílo se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nich dva stejnopisy obdrží ČR- SPÚ, dva obdrží ŘSD ČR a dva stejnopisy obdrží zhotovitel, každý z nich má váhu originálu.

- Dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.

- Smluvní strany si Dodatek č. 3 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy a otisky razítek.

V Novém Jičíně dne: 9. 10. 2019                                        	V Olomouc dne: 7. 10. 2019

Z a    o b j e d n a t e l e   1:                               	Z a    z h o t o v i t e l e :

……………………………………                   	…………………………………...

Ing. Tomáš Hořelica	      Ing. Lenka Sedláková

vedoucí Pobočky Nový Jičín	              jednatelka

V Brně dne: 22. 10. 2019

Z a    o b j e d n a t e l e   2:

……………………………………

Mgr. David Fiala

ředitel Závodu Brno

Příloha č. 1 k Dodatku č.3 obj. 1 č. 2/2011, obj. 2 č. 22-00143/11, zhotov.č. 2/2011

– KPÚ Děrné

| celená část, fakturační celek |  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín ukončení v počtu měsíců od nabytí účinnosti smlouvy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FC 1 Přípravné a geodetické práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu | ha | 840 | 390 | 327 600 |  | 30.11.2011 |
| 1b | Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole | ha | 840 | 600 | 504 000 |  | 30.6.2011 |
| 1c | Polohopisné zaměření zájmového území. Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ | 100 bm | 570 | 2 000 | 1 140 000 |  | 30.11.2011 |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území. Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ - vícepráce | 100 bm | 33 | 2 000 | 66 000 |  | 31.5.2012 |
| 1d | Dokumentace nároků vlastníků | ha | 840 | 350 | 294 000 |  | 30.9.2012 |
| Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH 2 331 600,- Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| FC 2 Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací) | ha | 840 | 500 | 420 000 |  | 30.11.2013 |
| 2b | Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 40 | 100 | 4 000 |  | 30.11.2013 |
| 2c | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS | ha | 5 | 2 000 | 10 000 |  | 30.11.2013 |
| 2d | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 840 | 500 | 420 000 |  | 30.11.3014 |
| 2.d.1 | Revize vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 284 | 500 | 142 000 |  | 30.10.2019 |
| 2e | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace | paré | 4 | 5 000 | 20 000 |  | 30.11.2014 |
| 2.e.1 | Revize předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. Návrhu postupu realizace | paré | 4 | 5000 | 20 000 |  | 30.10.2019 |
| Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH 1 036 000,- Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| FC 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 202 | 300 | 60 600 |  | (do 3 měsíců od výzvy objednatele) |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 840 | 500 | 420 000 |  | (do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH 480 600,- Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH |  |  |  |  |  | 2 331 600,- Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH |  |  |  |  |  | 1 036 000,- Kč |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH |  |  |  |  |  | 480 600,- Kč |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 3 848 200,- Kč |  |
| DPH |  |  |  |  |  | 808 122,- Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  |  | 4 656 322,- Kč |  |

V Novém Jičíně dne: 9. 10. 2019                                 V Olomouci dne: 7. 10. 2019

Z a   o b j e d n a t e l e   1:                                             Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………                                    ............................................

Ing. Tomáš Hořelica	                                                    Ing. Lenka Sedláková

vedoucí Pobočky Nový Jičín                                      	jednatel spol. „ORIS“ spol. s r.o.

V Brně dne: 22. 10. 2019

Z a   o b j e d n a t e l e   2:

……………………………………

Mgr. David Fiala

ředitel Závodu Brno