STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk, Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

Milan Svoboda – Zahradnické práce

xxxxx

783 35 Skrbeň

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka:	SPU 481644/2019/Čma

Vyřizuje.: 	Čmakalová Kateřina

Tel.:		xxxxx

ID DS:		z49per3

E-mail:		xxxxx

Č. zakázky:	P19V00000011

Datum:		27.11.2019

Dodatek k objednávce č. 30

Předmět dodatku – změna termínu dokončení veškerých prací

Termín dokončení veškerých prací se nově stanovuje do 31.12.2019 z důvodu rozpracovanosti objednávky a vyřízení potřebného povolení o zvláštní užívání pozemní komunikace ze strany dodavatele.

K zajištění bezpečnosti zdraví a majetku je třeba vyřízení výše uvedeného povolení v co nejkratším možném termínu. Nový termín pro dokončení veškerých výše uvedených prací je stanoven jako nejzazší.

Ostatní ujednání objednávky zůstávají nedotčena.

Ing. Jan Tomeček

vedoucí pobočky Šumperk

Státního pozemkového úřadu