Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 27/2017-504202 ze dne 26.10.2017 (dále jen „smlouva“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků v katastrálním území Chodov u Domažlic, uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Se sídlem: 		Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: 		Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Eva Jandová

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

Telefon: 		+420 727 956 737

e-mail: 			domazlice.pk@spucr.cz

IČO: 			0131277

DIČ:			Není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

GEPARD s.r.o.

Adresa: 		Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Zastoupen: 		Ing. Janem Pazderkou, jednatelem, Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Krátký, Ing. Jan Pazderka

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Krátký

Bankovní spojení: 	xxx

Číslo účtu:            	xxx

IČO/DIČ: 	             61499552 / CZ61499552

Telefon: 		xxx

E-mail: 			xxx

ID DS: 			hxp776s

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

dále jen „zhotovitel“.

1. Předmět dodatku č. 3

  - Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 27/2017-504202 ze dne 26.10.2017 je změna článku Vl. Smlouvy „Cena za provedení díla” a změna Přílohy č. 1 ke SOD č. 27/2017-504202, které jsou vyvolané změnou závazků ze smlouvy dle Písemného záznamu o změně závazků ze smlouvy č.j. SPU 003907/2020 ze dne 06.01.2020 (dále jen „písemný záznam“). Při projednávání plánu společných zařízení na jednání sboru zástupců vlastníků pozemků si členové sboru stanovili priority plánu společných zařízení – cesty HC1 a HC2B. Pobočka Domažlice posoudila oprávněnost těchto priorit a rozhodla se nechat vyhotovit DTR na cestu HC2B a na protierozní průleh PR1. Pro polní cestu HC1 nebude vyhotoveno DTR, protože je pro ni navrženo opatření, které nevyžaduje vyhotovení DTR. S ohledem na úpravu priorit PSZ dochází současně i k uplatnění méněprací, jelikož nebude třeba vyhotovit DTR pro polní cestu HC1.

Předmětem písemného záznamu je změna počtu měrných jednotek u dílčích celků 3.5.i.a) (navýšení o 1MJ), finanční vyjádření + 400 Kč bez DPH, u 3.5.i.b) (snížení o 79 MJ), finanční vyjádření – 15 800 Kč bez DPH a u 3.5.i.c) (snížení o 8 MJ), finanční vyjádření – 1 600 Kč bez DPH. Celkové vyjádření změn za výše uvedené dílčí celky v Kč představuje hodnotu – 17 000 Kč bez DPH. Potřeba uplatnění změn závazků nemění celkovou hodnotu veřejné zakázky.

1.2 Dodatkem č. 3 se mění v Článku VI. „Cena za provedení díla“, v bodě 6.1. tabulka Rekapitulace ceny takto:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 207 800 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 701 400 Kč |
| Vícepráce 3.5.i.a) bez DPH | 400 Kč |
| Méněpráce 3.5.i.b) bez DPH | - 15 800 Kč |
| Méněpráce 3.5.i.c) bez DPH | - 1 600 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 239 200 Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 30 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 161 400 Kč |
| DPH 21% | 453 894 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 615 294 Kč |

1.3 Příloha č. 1 SOD č. 27/2017-504202 - Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Chodov u Domažlic se mění takto:

| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 29 | 900 | 26 100 | 31.5.2018 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 370 | 900 | 333 000 | 31.7.2018 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 175 | 2 900 | 507 500 | 30.11.2018 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 2 | 5 000 | 10 000 | 30.11.2018 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 368 | 500 | 184 000 | 31.1.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 368 | 400 | 147 200 | 31.10.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  | 1 207 800 | 31.10.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 368 | 1 200 | 441 600 | 28.2.2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 42 | 400 | 16 800 |  |
|  | Vícepráce | ha | 1 | 400 | 400 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 85 | 200 | 17 000 |  |
|  | Méněpráce | 100 bm | 79 | 200 | - 15 800 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 200 | 2 000 |  |
|  | Méněpráce | 100 bm | 8 | 200 | - 1 600 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 368 | 500 | 184 000 | 31.5.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  | 684 400 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 368 | 650 | 239 200 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  | 239 200 |  |
| 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 30 | 1 000 | 30 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  | 30 000 |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 207 800 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 684 400 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 239 200 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 30 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 161 400 Kč |
| DPH 21% v Kč | 453 894 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 615 294 Kč |

2. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.2 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek ke smlouvě, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 smlouvy přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Domažlicích dne 29.01.2020			            V Praze dne 29.01.2020

Za objednatele:						Za zhotovitele:

………………………………………..                            	…………………………………..

Ing. Jan Kaiser				           		Ing. Jan Pazderka

vedoucí Pobočky Domažlice                                        	jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad  	                         	        		GEPARD s.r.o.